Приложение №4

к постановлению администрации города Назарово от 04.02.2014г. №148-п  « О внесении  изменений в постановление администрации города Назарово от 10.10.2013 №1995-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы  города Назарово» на 2014-2016 годы

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в г.Назарово» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации города Назарово от 10.10.2014 №1995-п

# Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Администрация города Назарово, Управление образования |  |  |  |  | 1019,5 | 972,7 | 972,7 | 2964,9 |  |
| Задача 1: обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Администрация города Назарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков 1.23 "Дети" повышенной яркости | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0817491 | 244 | 46,8 | 0 | 0 | 46,8 | 2014-4участка, 2015-4участка |
|  | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0814411 | 244 | 9,36 | 9,36 | 0 | 18,72 |  |
| Устройство ограждений для упорядочения движения пешеходов | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0814411 | 244 | 163,34 | 143,34 | 143,34 | 450,02 | 2014-211м, 2015-200м, 2016-200м |
| Обслуживание светофорных объектов | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0814411 | 244 | 710 | 710 | 710 | 2130 | 13 светофорных объектов |
| Обустройство искусственных дорожных неровностей | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0814411 | 244 | 0 | 110 | 119,36 | 229,36 | 2014-1шт., 2015-1шт, 2016-1шт |
| Разработка проекта организации дорожного движения автомобильной дороги общего пользования местного значения: от автодороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» до каменного карьера | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0814411 | 244 | 36,0 | 0 | 0 | 36,0 |  |
| Разработка проекта организации дорожного движения автомобильной дороги общего пользования местного значения: Плотина-ГРЭС | Администрация города Назарово | 162 | 0409 | 0814411 | 244 | 54,0 | 0 | 0 | 54,0 |  |