Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.02.2015                                  г. Назарово                                  №  175-п

О проведении мероприятий,

связанных с весенним паводком

в  г. Назарово в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  в целях своевременной подготовки и обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления  и организаций города, исходя из необходимости обеспечения  безаварийного пропуска весеннего половодья на реках Чулым и Ададым и сохранности жилого фонда, мостов, шоссейных и железнодорожных путей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии, согласно приложению 1.

2. Главному специалисту отдела безопасности и мобилизационной работы  администрации города Ослоповскому А.Г. организовать сбор оперативных данных по складывающейся паводковой обстановке, информировать городскую и краевую комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности.

3. Нештатным аварийно-спасательным формированиям  предприятий: АО «Разрез «Назаровский» (Килин), ОАО  «Назаровская ГРЭС» (Царев), ООО «Водоканал» (Чебышев)  находиться в постоянной готовности к ведению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ  в зонах затопления.

4. Руководителям организаций, имеющим на балансе водооткачивающую технику (АС – машины):

ООО «Тепло» (Стукалова) – 2 ед.

ООО «Водоканал» ( Чебышев) – 2 ед.

подготовить указанную технику для использования при ликвидации последствий весеннего паводка   по требованию  председателя паводковой комиссии,  руководителя   администрации города.

5. Утвердить:

- план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей в период ледохода и пропуска паводковых вод  на территории города согласно приложению 2;

- расчет автотранспортных средств, привлекаемых для возможной эвакуации населения из зон затопления на период весеннего паводка  согласно приложению 3.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление  разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

Руководитель администрации города                                                 В.Ф.Палкин

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 09.02.2015  № 175-п

Состав

противопаводковой комиссии города Назарово

| Палкин В.Ф. | - | председатель комиссии, руководитель администрации города, т. 5-10-07 |
| --- | --- | --- |
| Казакова Т.Н.. | - | заместитель председателя комиссии, заместитель руководителя администрации города, т. 5-10-21 |
| Ослоповский А.Г. | - | секретарь комиссии, главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы, т. 5-10-22 |
| Члены комиссии: |  |  |
| Аксютина Н.П. | - | директор МУП «Комбинат школьного питания» |
| Неучесов А.С. | - | директор МАОУ ДОД СДЮШОР |
| Волков И.А. | - | директор МУП «КБО» |
| Дивинец Ю.Г. | - | директор МАОУ ДОД ДЮСШО |
| Какорин И.В. | - | главный инженер ОАО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию) |
| Кулешов О.П. | - | начальник Назаровского МЦТЭТ (по согласованию) |
| Куликов Б.И. Шахматов А.Г. | - - | главный врач КГКУЗ « Назаровская РБ» (по согласованию) директор МКУ «УГХ» |
| Мартынов А.Н. | - | директор ООО «Автотранс» (по согласованию) |
| Оленников С.С. | - | начальник ОГИБДД (по согласованию) |
| Ратников В.В. Сенченко В.А. Стукалова И. А. | - - - | директор МУП «Достоинство» директор ООО «ЖКС» (по согласованию) директор ООО «Тепло» (по согласованию) |
| Пестерев Е.В. | - | зам. начальника НРЭС филиала «Красноярскэнерго» (по согласованию) |
| Фомин А.И. | - | заместитель начальника МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) |
| Чебышев В.А. | - | директор ООО «Водоканал» (по согласованию) |
| Чайкин Н.А. | - | директор МКУ «ЕДДС» |
| Шмелев В.Ю. | - | начальник ПЧ-12 ФГКУ «5 ОФПС» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации города

от  09.02.2015 №  175-п

План

предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей в период ледохода и пропуска паводковых вод  на территории города

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привести в полную готовность предприятия транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства для работы в условиях подтопления паводковыми водами. | до 01.04.2015 | Руководители организаций |
| 2. | Подготовить ливневую канализацию к пропуску паводковых вод | до 01.04.2015 | МКУ «УГХ» (Шахматов А.Г.) |
| 3. | Подготовить пункты временного размещения граждан на базе гостиниц МАОУ ДОД СДЮШОР, МАУО ДОД ДЮСШ и МУП «Достоинство» к приему и размещению эвакуируемых из зон затопления в соответствии с планом эвакуации. | до 01.04.2015 | Неучесов А.С. Дивинец Ю.Г. Ратников В.В. |
| 4. | Подготовить пункты временного размещения скота и птицы граждан, эвакуируемых из зон затопления на базе территории МКУ «ГСК» по адресу: ул. Заречная, влад. 10 | до 01.04.2015 | Дубинников Ш.М. |
| 5. | Для проведения мониторинга уровня воды в нерабочее время отделу культуры и информационной политики и управлению образования администрации города выделять дежурный автомобиль | по запросу паводковой комиссии города | Зенченко С.А. Гаврилова С.В. |
| 6. | Для предотвращения возникновения торосов перед автомобильным мостом реки Ададым выделять инженерную технику (экскаватор): - ООО «Водоканал» - ООО «Тепло» | по требованию паводковой комиссии города | Чебышев В.А., Стукалова И. А. |
| 7. | Для охраны, оцепления и сопровождения населения из мест затопления на период весеннего паводка создать 3 мобильные группы по 8 чел. при МО МВД России «Назаровский» | по требованию паводковой комиссии города | Карзов А.В. |
| 8. | В предполагаемой зоне затопления обследовать линии электропередачи, где необходимо произвести ремонт. | до 01.04.2015 | Назаровские РЭС (Астраханцев А.Г.). |
| 9. | Организовать движение автотранспорта с мест эвакуации до мест расположения. | по требованию паводковой комиссии города | ОГИБДД (Оленников С.С.) |
| 10. | Участку подачи воды НФС: - подготовить оборудование и реагенты для работы в период паводка согласно регламента. | до 01.04.2015 | ООО «Водоканал» (Чебышев В.А.) |
| 11. | Участку сетей и сооружений КНС: - подготовить резервные насосы СД 800/32; - подготовить дренажные насосы на КНС | до 01.04.2015 | ООО «Водоканал» (Чебышев В.А.) |
| 12. | В период ледохода и весеннего паводка обеспечить устойчивую телефонную связь с объектами ООО «Водоканал», попадающими в район затопления. | весь период | ООО «Водоканал» (Чебышев В.А.) МЦТЭТ г. Назарово ( Лыспак Е.Ф.) |
| 13. | Установить (восстановить) измерительные линейки на автомобильных мостах рек Чулым и Ададым для наблюдения за уровнем воды. | до 01.04.2015 | МУП « КБО» (Волков И.А.) |
| 14. | На базе УСЗН г. Назарово на паводковый период создать три мобильные группы по 4 человека для оказания помощи малоподвижным группам населения при угрозе затопления в спасении материальных ценностей (вывод скота, подъем запасов из погребов и т.д.) | на период паводка с 01.04.2015 | Лебедева Л.В. |
| 15. | Вести учет ущерба, причиненного жилым зданиям, производственным помещениям и сооружениям; затрат средств на использование автотранспорта, ремонтно-восстановительные работы, привлечение людских ресурсов с последующим их возмещением. | весь период | Противопаводковая комиссия города (Ослоповский А.Г) |
| 16. | Выставить посты наблюдения за уровнем воды на р.Чулым и р. Ададым: - плотина ОАО «Назаровская ГРЭС» - автомобильный мост р. Чулым - автомобильный мост р. Ададым | апрель-май | Царев С.А. Противопаводковая комиссия города (Ослоповский А.Г) |
| 17. | Подготовить статью для опубликования в средствах массовой информации о предполагаемой паводковой обстановке в период прохождения паводка | до 01.04.2015 | Противопаводковая комиссия города (Ослоповский А.Г) |
| 18. | На базе Назаровского участка Ачинского ДРСУ сформировать мобильный отряд для своевременной расчистки улиц, промывки дренажной системы и проведения инженерных работ в местах возможных подтоплений в составе: -экскаватор -1 -трактор К-700 – 1 - грейдер -1 -водовозки – 2 - самосвалы – 4 - мотопомпа -1 | на период паводка с 01.04.2015 | Березин О.А. |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 09.02.2015  №  175 -п

РАСЧЕТ

автотранспортных средств, привлекаемых для возможной эвакуации

населения из зон затопления на период весеннего паводка 2015 года

| Организация | Количест-во | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| А в т о б у с ы |  |  |
| ООО «Автотранс» | 2 | Мартынов А.Н. |
| ЗАО АТП «Кузбас-Энерго» Назаровская автоколонна | 2 | Русских Е.Ю. |
| ООО «Водоканал» | 1 | Чебышев В.А. |
| ООО ««Сервис-интегратор» | 2 | Пономарев А.С. |
| ООО «Каркас» | 1 | Третьяков Н.Д. |
| И т о г о | 8 ед. |  |
| Грузовой т р а н с п о р т |  |  |
| ООО ««Сервис-интегратор» | 2 | Пономарев А.С. |
| ООО «Каркас» | 4 | Третьяков Н.Д. |
| И т о г о | 6 ед. |  |
| Всего | 14 ед. |  |