Приложение №  5

к муниципальной программе города Назарово «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

# Подпрограмма 2  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово», реализуемая в рамках муниципальной Программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

# 1. Паспорт подпрограммы.

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация города Назарово, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципальных контрактов» г. Назарово (далее - МКУ «СМК») |
| Цель и задачи подпрограммы | - расселение граждан из аварийного жилищного фонда; - строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |
| Целевые индикаторы | Целевой показатель: - доля аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда к 2018 году – 0,07 %; Показатели результативности: -объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда (ежегодно): 2014г.- 5101,4 кв. м; 2015г.- 0 кв. м; 2016г.- 0 кв. м; 2017 г. – 6330,5 кв.м; 2018 г.-0 кв.м. - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований (ежегодно): 2014г.- 285 человек; 2015г.- 0 человек; 2016г.- 0 человек; 2017г. – 307 человек; 2018г. - 0 человек. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 464561,24676 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 122413,54800 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 300710,46268тыс. руб., 2017 год - 41437,20783 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб. в том числе: - средства краевого бюджета из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 172388,60865 тыс. руб.: 2014 год – 62940,06364 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2013 год– 62940,06364 тыс. руб; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 96193,32223 тыс. руб.; 2017 год – 13255,22278 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб. - средства краевого бюджета на долевое финансирование – 271254,16790 тыс. руб.: 2014 год – 41186,91952 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2013 год– 41186,91952 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 201885,26332 тыс.руб; 2017 год – 28181,98506 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета – 3328,09069 тыс. руб.: 2014 год – 696,18532 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2013 год–696,18532 тыс.руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 2631,90537руб; тыс.руб; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб. - средства на оплату стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) – 17590,37952 тыс.руб: 2014 год – 17590,37952 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2013 год – 17590,37952 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс.руб; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | отдел градостроительства администрации города Назарово; отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации города Назарово; ## Финансовое управление администрации города; МКУ «Контрольно-счетная палата г. Назарово» |

### 2. Основные разделы подпрограммы

### 2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества. Муниципальное образование город Назарово не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как не строит нового жилья, учитывая высокую степень дотационности бюджета, и не имеет свободного жилищного фонда.

Реализация законов Красноярского края, принятых в период 2002 - 2014 годов по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, не решила проблему ликвидации аварийного жилищного фонда в                              городе Назарово.

С целью стимулирования рынка жилья в условиях сложной экономической ситуации финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо формировать не только за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования, но и с привлечением средств федерального бюджета.

При включении в подпрограмму приоритет имел перечень многоквартирных домов города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными, в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов собственниками, а также многоквартирных домов города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными, где жилые и нежилые помещения являются муниципальной собственностью.

### 2.2. Основная цель, задачи, этапы

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель и задачи подпрограммы:

-  расселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- строительство (приобретение)  жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 2018 годы.

Этапы реализации программы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2016 - 2018 год.

Информация о целевых индикаторах представлена в приложении 1 к  подпрограмме.

## 2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого и местного бюджетов.

Главным распорядителем средств финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств краевого и местного бюджетов является администрация города Назарово.

Средства, предусмотренные на реализацию подпрограммы, направляются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем семьдесят процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов, в том числе в таких многоквартирных домах, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц в г.Назарово.

2.3.2. Исполнителями мероприятий подпрограммы являются администрация города Назарово, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципальных контрактов» г.Назарово (далее - МКУ «СМК»). Муниципальным заказчиком является администрация города Назарово.

2.3.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

а) собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию, предоставляется взамен иное жилое помещение, с зачетом его стоимости в выкупную цену, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) выселяемым гражданам - нанимателям жилых помещений предоставляются на основании договора социального найма другие жилые помещения, которые должны быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначными по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающими установленным требованиям, то есть пригодными для проживания, и находящимися в черте данного населенного пункта, в соответствии со статьями 86,89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.3.4. При приобретении для предоставления гражданам жилых помещений большей площади, в случае отсутствия подходящего по площади помещения в связи с проектным решением, разница стоимости оплачивается за счет средств краевого бюджета.

2.3.5. Указанные в пункте 2.3.1 подпрограммы жилые помещения приобретаются на основании муниципальных контрактов, заключаемых в рамках реализации подпрограммы, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3.6. После получения выписки из лицевого счета бюджета о поступлении средств Фонда, средств краевого бюджета администрация города Назарово не позднее 7 дней со дня получения выписки, готовит заявки на приобритение жилых помещений в многоквартирных домах и направляет их в МКУ «СМК» для размещения на официальном сайте госзакупок извещений о проведении аукциона, не менее чем за семь рабочих дней до дня истечения срока подачи аукционной документации. Администрация города Назарово является заказчиком при заключении муниципальных контрактов, заключаемых в рамках реализации подпрограммы.

Второй стороной муниципального контракта является застройщик, который осуществляет строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2.3.1 подпрограммы.

2.3.7. Цена муниципального контракта формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений, на приобретение которых размещается заказ. Указанная цена одного квадратного метра не должна превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации.

Объемы финансирования в муниципальном контракте указываются отдельно по каждому источнику финансирования:

объем финансирования за счет средств Фонда;

объем финансирования за счет средств краевого бюджета на долевое финансирование;

объем финансирования за счет средств местного бюджета;

объем финансирования за счет средств краевого бюджета на оплату разницы в стоимости приобретения жилого помещения.

2.3.8. Застройщик обязан осуществить завершение строительства многоквартирных домов, указанных в пункте 2.3.1 подпрограммы, и обеспечить государственную регистрацию права собственности застройщика на жилые помещения, указанные в пункте 2.3.1 подпрограммы, не позднее шести месяцев с даты заключения муниципального контракта.

2.3.9. Условия муниципального контракта, указанные в пунктах 2.3.7 – 2.3.8 подпрограммы, являются существенными условиями. Муниципальный контракт наряду с существенными условиями может содержать иные существенные условия, в том числе:

1) возможность выплаты аванса в размере не более чем тридцать процентов цены муниципального контракта;

2) размер обеспечения исполнения муниципального контракта в случае, если в извещении о проведении аукциона министерством строительства и архитектуры установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта;

3) возможность частичной оплаты муниципального контракта после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.3.10. В случае если существенным условием муниципального контракта является выплата аванса, администрация города Назарово в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта направляет платежное поручение на перечисление денежных средств и копию муниципального контракта в Территориальный отдел казначейства Красноярского края по г. Назарово и Назаровскому району для осуществления перечисления аванса.

Выплата аванса производится в срок не более тридцати дней с даты подписания муниципального контракта.

2.3.11. В случае если муниципальным контрактом предусмотрена частичная оплата муниципального контракта, застройщик в течение 5 дней со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представляет в администрацию города Назарово копию указанного разрешения.

Размер частичной оплаты составляет не более тридцати процентов от цены контракта, срок выплаты частичной оплаты - не более тридцати дней с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Администрация города Назарово в течение 5 дней со дня получения копии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию представляет платежное поручение на перечисление денежных средств, копию муниципального контракта и копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для частичной оплаты по муниципальному контракту в Территориальный отдел казначейства Красноярского края по г. Назарово и Назаровскому району.

2.3.12. Полная оплата муниципального контракта осуществляется после государственной регистрации права собственности на жилые помещения, указанные в пункте 2.3.1 подпрограммы.

2.3.13. Застройщик обязан осуществить государственную регистрацию жилых помещений, указанных в пункте 2.3.1 подпрограммы, в свою собственность согласно муниципальному контракту и представить копии свидетельств о государственной регистрации права собственности указанных жилых помещений и оригиналы технических паспортов указанных жилых помещений в течение 5 дней со дня государственной регистрации в администрацию города Назарово.

2.3.14. Администрация города Назарово в течение 5 дней с даты получения документов, указанных в пункте 2.3.13 подпрограммы, направляет в регистрирующий орган заявление и необходимые для государственной регистрации права собственности документы.

2.3.15. Администрация города Назарово в течение 5 дней с момента получения свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения, указанные в пункте 2.3.1 подпрограммы, но не позднее 10 декабря 2014 года, 10 декабря 2017 года направляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края копии указанных свидетельств.

2.3.16. Администрация города Назарово направляет копию зарегистрированного муниципального контракта, копию свидетельства о государственной регистрации объектов в муниципальную собственность, заверенные в установленном порядке, и платежное поручение на перечисление денежных средств в течение 5 дней после получения документов, указанных в пункте 2.3.15 подпрограммы, в Территориальный отдел казначейства Красноярского края по г. Назарово и Назаровскому району для полной оплаты муниципального контракта.

2.4 Управление подпрограммой

и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией программы осуществляется администрацией города Назарово.

Администрация города Назарово предоставляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края необходимые отчеты в рамках реализации подпрограммы.

Администрация города Назарово несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и нецелевое использование финансовых средств, выделяемых на ее выполнение.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда построить (приобрести) жилье общей площадью 11431,9 кв. м, в том числе:

5101,4 кв. м – 2014 год;

6330,5 кв.м. -2017 год.

- переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований  592 человека, в том числе:

285 человек – 2014 год;

307 человек – 2017 год.

## 2.6. Мероприятия подпрограммы

### Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении № 2 к подпрограмме.

## 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Объем средств, необходимых для приобретения жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем семьдесят процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов, в том числе в таких многоквартирных домах, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц, рассчитан на основании:

проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема предложений по продаже жилых помещений по цене за один квадратный метр, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Красноярском крае, установленную Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации);

проведенного анализа по определению количества многоквартирных жилых домов, строительная готовность которых составляет не менее чем семьдесят процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких домов.

Объем средств местного бюджета на долевое финансирование для переселения граждан составляет 1 % от стоимости расселяемой площади жилых помещений.

При расчете средств финансовой поддержки Фонда, краевого и местного бюджетов, а также на оплату разницы в стоимости приобретения жилого помещения использованы данные о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации для Красноярского края на 2014 год 37142,0 рублей, на 2015 год 39222,0 рублей, на 2016 год 41418,0 рублей, на 2017 год  54047,5 рублей.

## Общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению в многоквартирных жилых домах города  Назарово, признанных до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 11815,6 кв.м, Площадь жилых помещений признанных после 01.01.2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 2051,0 кв. м.

Исполнение мероприятий подпрограммы возможно при наличии финансовой поддержки Фонда, краевого и местного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 464561,24676 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 122413,54800 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 300710,46268тыс. руб.,

2017 год - 41437,20783 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

в том числе:

- средства краевого бюджета из Фонда содействия реформированию ЖКХ – 172388,60865 тыс. руб.:

2014 год – 62940,06364 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2013 год– 62940,06364 тыс. руб;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 96193,32223 тыс. руб.;

2017 год – 13255,22278 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

- средства краевого бюджета на долевое финансирование – 271254,16790 тыс. руб.:

2014 год – 41186,91952 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2013 год– 41186,91952 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 201885,26332 тыс.руб;

2017 год – 28181,98506 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета – 3328,09069 тыс. руб.:

2014 год – 696,18532 тыс.руб., в том числе кредиторская задолженность за 2013 год–696,18532 тыс.руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 2631,90537руб; тыс.руб;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.

- средства на оплату стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас)   – 17590,37952 тыс.руб:

2014 год – 17590,37952 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность за 2013 год – 17590,37952 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс.руб;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год - 0,0 тыс. руб.