Форма №2

Раздел №2. Объемуслуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план по г. Назарово  на 2016 год

| № п/п | Адрес | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши | Ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | в том числе: утепление фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт сетей | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м. | ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | ед. / ед. | п.м. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | куб.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | г. Назарово, ул. Сибирская, д. 4 | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Назарово, ул. Вокзальная, д. 1А | 605.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Назарово, ул. К.Маркса, д. 44А |  |  |  |  | 551 | 1/3 |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Назарово, ул. Арбузова, д. 75 | 1046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Назарово, ул. Школьная, д.9 | 559.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Назарово, ул. Школьная, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15099 | 15099 |  |
| 1.7 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.36А | 804,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,2 |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 | 1/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15346 | 15346 |  |
| 1.11 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.106 |  |  | 2100 | 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора 2016г | 3505,1 |  | 2100 | 1/1 | 551 | 1/3 |  |  | 766 | 1/0 |  |  | 327,2 |  | 30445 | 30445 |  |