Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.02.2017			 г. Назарово 		№ 122-п

О проведении мероприятий, связанных с весенним паводком в г. Назарово в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременной подготовки, обеспечения координации деятельности и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на реках Чулым и Ададым, сохранности жилого фонда, обеспечению безопасности населения города и сохранности материальных ценностей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии согласно приложения 1.

2. Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей в период ледохода и пропуска паводковых вод на территории города согласно приложения 2.

3. Главному специалисту отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города Саар В.Р. организовать сбор оперативных данных по складывающейся паводковой обстановке, своевременно информировать городскую и краевую комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации города 				В.Ф. Палкин

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 07.02.2017 № 122 -п

Состав

противопаводковой комиссии города Назарово

| № п\п | Ф.И.О. | Должность. | Тел: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Палкин Виталий Федорович | Руководитель администрации города -председатель комиссии | 5-10-07 |
| 2. | Даньшин Владимир Петрович | Первый заместитель руководителя администрации города - заместитель председателя комиссии | 5-10-21 |
| 3. | Смолин Сергей Васильевич | Заместитель руководителя администрации города | 5-09-75 |
| 4. | Толстихина Ольга Викторовна | Заместитель руководителя администрации города | 5-10-17 |
| 5. | Саар Виктор Рудольфович | Главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города - секретарь комиссии | 5-10-22 |
| Члены комиссии: |  |  |  |
| 6. | Шеремет Оксана Владимировна | Председатель Совета уличных комитетов | 5-10-07 |
| 7. | Горелкина Елена Алексеевна | Директор МКУ «Комбинат школьного питания» | 3-18-30 |
| 8. | Шахматов Александр Георгиевич | Директор МКУ «УГХ» | 5-62-31 |
| 9. | Чайкин Николай Александрович | Директор МКУ «ЕДДС» | 7-33-33 |
| 10. | Неучесов Анатолий Сергеевич | Директор МАОУ ДОД СДЮШОР | 3-03-67 |
| 11. | Дивинец Юрий Геннадьевич | Директор МАОУ ДОД ДЮСШ | 5-71-50 |
| 12. | Милицын Владимир Сергеевич | Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» (по согласованию) | 5-23-02 |
| 13. | Карманова Ирина Алексеевна | Главный врач КГБУЗ «Назаровская ССМП» (по согласованию) | 5-34-74 |
| 14. | Шмелев Владимир Юрьевич | Начальник ПСЧ-12 ФГКУ «ФПС 5 отряд по Красноярскому краю» (по согласованию) | 3-01-01 |
| 15. | Карзов Александр Владимирович | Начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) | 5-58-00 |
| 16. | Астраханцев Александр Георгиевич | Начальник РЭС ОАО «МРСК-Сибири» филиал «Красноярскэнерго» (по согласованию) | 3-07-47 |
| 17. | Кулешов Олег Павлович | Назаровский МЦТЭТ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) | 5-75-11 |
| 18. | Березин Олег Алексеевич | ГПКК «Ачинское дорожно-ремонтное управление» (по согласованию) | 5-17-62 |
| 19. | Мартынов Александр Никанорович | Директор ООО «Автотранс» (по согласованию) | 5-61-05 |
| 20. | Милов Владимир Александрович | Директор ООО «Водоканал» (по согласованию) | 3-29-56 |
| 21. | Ворошилов Олег Анатольевич | Директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию) | 9-93-53 |
| 22. | Сенченко Виктор Аркадьевич | Исполнительный директор ООО «Жилкомсервис» (по согласованию) | 7-18-28 |
| 23. | Тыжнов Максим Сергеевич | Директор ООО «Визит» (по согласованию) | 5-14-04 |
| 24. | Витрук Игорь Викторович | Директор ООО «ЭкоСервис» (по согласованию) | 4-55-55 |
| 25. | Гердт Елена Борисовна | Директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию) | 5-01-54 |
| 26. | Стукалова Ирина Анатольевна | Директор ООО «Тепло» (по согласованию) | 5-60-98 |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 07.02.2017 № 122-п

План

предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности материальных ценностей в период ледохода и пропуска паводковых вод на территории города

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привести в полную готовность предприятия транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства для работы в условиях подтопления паводковыми водами. | до 25.03.2017 | Руководители организаций |
| 2. | Подготовить ливневую канализацию к пропуску паводковых вод. | до 25.03.2017 | МКУ «УГХ» Шахматов А.Г. |
| 3. | Подготовить пункты временного размещения граждан на базе гостиниц МАОУ ДОД СДЮСШОР, МАУО ДОД ДЮСШ и МУП «Достоинство» к приему и размещению эвакуируемых из зон затопления, с распределением обязанностей по приему, размещению и учету эвакуируемого населения. | до 01.04.2017 | Мельников И.Н. Неучесов А.С. Дивинец Ю.Г. |
| 4. | Для предотвращения возникновения торосов перед автомобильным мостом реки Ададым выделять инженерную технику (экскаватор): - ООО «Водоканал» - ООО «Тепло плюс» | по требованию паводковой комиссии города | ООО «Водоканал» Милов В.А. ООО «Тепло плюс» Гердт Е.Б. |
| 5. | Для откачивания воды из заглубленных помещений (погреба, подвалы) талыми, паводковыми водами выделять инженерную технику: -ООО «Водоканал» -ООО «Тепло плюс» | по требованию паводковой комиссии города | ООО «Водоканал» Милов В.А. ООО» Тепло плюс» Гердт Е.Б. |
| 6. | МО МВД России «Назаровский рекомендовать при необходимости принятие мер по обеспечению охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения и сохранности имущества граждан, в случае подтопления жилых помещений и надворных построек граждан паводковыми водами. | по требованию паводковой комиссии города | МО МВД России «Назаровский» Карзов А.В. |
| 7. | В предполагаемой зоне затопления обследовать линии электропередачи, где необходимо, произвести ремонтные работы. | до 25.03.2017 | Назаровские РЭС ОАО «МРСК-Сибири» филиал «Красноярскэнерго» Астраханцев А.Г. |
| 8. | При необходимости, рекомендовать организовать сопровождение движения автотранспорта с мест эвакуации до мест расположения. | по требованию паводковой комиссии города | МО МВД России «Назаровский» Карзов А.В. |
| 9. | При необходимости быть готовым к обеспечению населения горячим питанием, пострадавшего и эвакуируемого из зон подтопления паводковыми водами. | по требованию паводковой комиссии города | МУП «КШП» Горелкина Е.А. |
| 10. | При необходимости обеспечить предоставление автотранспорта для вывоза населения из зон подтопления в пункты временного размещения граждан. | по требованию паводковой комиссии города | ООО «Автотранс» Мартынов А.Н. |
| 11. | На базе УСЗН администрации г. Назарово на паводковый период создать мобильные группы для оказания помощи малоподвижным группам населения при угрозе затопления в спасении материальных ценностей. | на период паводка | УСЗН администрации города Лебедева Л.В. |
| 12. | Установить наблюдение за уровнем воды на р.Чулым и р. Ададым: - плотина АО «Назаровская ГРЭС» - автомобильный мост р. Чулым - автомобильный мост р. Ададым | апрель-май | АО «Назаровская ГРЭС» Ворошилов О.А. Противопаводковая комиссия города Саар В.Р. |
| 13. | В СМИ проводить информирование населения о текущей ситуации в части прохождения паводковых вод, доведение до населения контактных телефонов дежурных служб. | паводковый период | Противопаводковая комиссия города Саар В.Р. |
| 14. | Организовать распространение памяток среди населения частного сектора, подверженного затоплению, проведение профилактических бесед с населением о выполнении предупредительных противопаводковых мероприятий. | паводковый период | Противопаводковая комиссия Шеремет О.В. |
| 15. | Провести уточнение списков населения и домов подпадающих в зоны подтопления в паводковый период. | до 01.04.2017 | Противопаводковая комиссия Саар В.Р. Шеремет О.В. |