Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  27.03.2017 

                 г. Назарово

 № 418 -п
О подготовке муниципальных 
образовательных организаций 

к 2017 – 2018 учебному году

На основании Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организации подготовки муниципальных образовательных организаций к 2017 - 2018 учебному году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к 2017 - 2018 учебному году (приложение 1).

2. Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных образовательных организаций к 2017 - 2018 учебному году, утвердить его состав (приложение 2).

3. Утвердить план работы муниципального штаба (приложение 3).

4. Создать муниципальную комиссию по приемке муниципальных образовательных организаций к 2017 - 2018 учебному году, утвердить ее состав (приложение 4).


5. Муниципальной комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций (Толстихина):

5.1. Провести приемку образовательных организаций к 2017 - 2018 учебному году согласно графику (приложение 5);


5.2. Направить до 20.08.2017 информацию об итогах работы муниципальной комиссии в министерство образования  Красноярского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя  администрации города О.В. Толстихину.
Руководитель администрации города                                                В.Ф. Палкин
Приложение 1








к постановлению









администрации города








от  27.03.2017       № 418 - п


План мероприятий 
по подготовке муниципальных образовательных организаций
к началу 2017 – 2018 учебного года
	№ п /п
	 Мероприятие 
	Сроки исполнения
	ответственные

	1.
	Организационно – управленческие действия

	1.1
	Заседания муниципального штаба по контролю за ходом подготовки муниципальных образовательных организаций к 2017 – 2018 учебному году
	март – август 2017 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.2
	Совещания руководителей образовательных организаций по вопросам подготовки образовательных организаций к началу учебного года. 
	март – июнь 2017 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.3
	Аппаратные совещания с приглашением руководителей образовательных организаций 

«Анализ подготовки муниципальных образовательных организаций к 2017 – 2018 учебному году»
	апрель – июнь 2017 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.4
	Совещание с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам о комплектовании 1 – х , 10 – х классов
	апрель  2017 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.5
	Сбор и анализ информации о предварительном распределении выпускников 9 – х классов
	май 2017 года
	директора муниципальных общеобразовательных организаций

	1.6
	Комплектование 1 – х классов:

- отслеживание информации в БД КИАСУО о зачислении в ОО 
	март-август 2017 года

	директора муниципальных общеобразовательных организаций

	1.7
	Заключение договоров с издательствами образовательными организациями на поставку учебной литературы,  предоставление их в министерство образования  Красноярского края
	март 2017
	А.В.Недик, методист по библиотекам НММЦ,

директора муниципальных общеобразовательных организаций 

	1.8
	Экспертиза в общеобразовательных организациях курсов по выбору, элективных курсов.
	март 2017 года
	директора муниципальных общеобразовательных организаций

	1.9
	Заседание муниципального совета по образованию «Подготовка муниципальных образовательных организаций к 2017 – 2018 учебному году»
	апрель 2017 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.10
	Организация и проведение акции «Помоги пойти учиться»
	15.08. –

01.10.2017
	Русанова Л.В. – заведующий отделом по охране прав детства управления образования

	1.11
	Августовская конференция руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования
	28 – 29.08.2017
	Цветцых Н.Д., директор МБУ «НММЦ»

	1.12
	Согласование муниципальными общеобразовательными организациями с Роспотребнадзором цикличного меню
	до 08.08.2017
	директора и заведующие муниципальных образовательных организаций

	1.13
	Выдача  учащимся учебников из фондов  школьных библиотек
	до 01.09.2017
	директора муниципальных общеобразовательных организаций

	1.14
	Согласование в управлении образования тарификаций 
	до 05.09.2017
	директора и заведующие муниципальных образовательных организаций

	1.15
	Приобретение учебно – наглядного оборудования 
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	1.16
	Обеспечение доступа к сети «Интернет»
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	1.17
	Разработка организационно – распорядительных документов по безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за безопасное состояние образовательных организаций, инструкций по мерам безопасности, планов эвакуаций и др.)
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.
	Пожарная безопасность

	2.1
	Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.2
	Заключение договоров на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.3
	Эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний  (МБДОУ Детский сад №13 «Тополек»)
	до 08.08.2017

	Н.П. Хребтенко, заведующая МБДОУ Детский сад №13 «Тополек»

	2.4
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 
(МАОУ «Лицей № 8», МКОУ «Детский сад № 4 «Березка»)
	до

08.08.2017
	А.П. Верц, директор МАОУ «Лицей № 8»; Е.А. Богодомова, заведующая МКОУ «Детский сад № 4 «Березка»

	2.5
	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши, косауров лестничных маршей 

(МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3,МБОУ СОШ № 11, МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка», МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка», МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок») 
	до

08.08.2017
	Н.А. Якутова, директор МБОУ «СОШ № 1»; Е.В. Петров, директор МБОУ «СОШ № 3»; А.С. Щербачев, директор МБОУ «СОШ № 11»; О.М. Пахомова, заведующая МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка»; В.В. Черных, заведующая  МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»; Г.Г. Воронцова, заведующая МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка»; Л.Н. Огородникова, заведующая  МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»

	2.6
	Монтаж пожарной, автоматической сигнализации в подвальном помещении в  МКОУ «ООШ № 17»
	до 08.08.2017
	А.Ю Дьяков, директор  МКОУ «ООШ № 17» 

	2.7
	Ремонт эвакуационного освещения МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7»
	до 

08.08.2017
	В.А. Гавриленко, директор МБОУ «СОШ № 2»;

 О.В. Мартус директор МАОУ «СОШ № 7»

	2.8
	Обучение по пожарному минимуму
	       до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.9
	Замеры сопротивления изоляции электрической сети 
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.10
	Установка противопожарной двери в складском помещении на 2-м этаже МБОУ «СОШ № 4»
	до 08.08.2017
	Л.Ю. Щербачева, директор МБОУ «СОШ № 4»

	3.
	Санитарно – гигиенические требования

	3.1
	Организация горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях
	С 01.09.2017
	директора общеобразовательных организаций

	3.2
	Прохождение медицинского осмотра персоналом
	по отдельному графику
	директора и заведующие образовательных организаций

	3.3
	Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям учащихся
	до 08.08.2017
	директора общеобразовательных организаций

	3.4.
	 Замена линолеума (МБОУ «СОШ №4», МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок», МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек», МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»)
	до 08.08.2017
	Л.Ю. Щербачева, директор МБОУ «СОШ № 4»; Т.А. Алькова, заведующая МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»; Н.П. Хребтенко, заведующая МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»; И.В. Ковалева, заведующая МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»

	3.5
	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	3.6
	Провести санитарно-гигиеническое обучение персонала 
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	3.7
	Монтаж  питьевого фонтанчика МАОУ « СОШ №7
	до 08.08.2017
	О.В. Мартус директор МАОУ «СОШ № 7»

	3.8
	Ремонт полов в столовой МБОУ «СОШ № 14»
	до 08.08.2017
	В.Ф. Цветцых директор МБОУ «СОШ № 14»

	3.9
	Установка душевых перегородок с дверьми в раздевалках спортзала МБОУ «СОШ № 4»
	до 08.08.2017
	Л.Ю. Щербачева, директор МБОУ «СОШ № 4»;

	4.
	Антитеррористическая безопасность

	4.1
	Организация охраны образовательных организаций (заключение договоров с вневедомственной охраной или частными охранными предприятиями)
	до 01.09.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	4.2
	Организация пропускного режима в организации
	С 01.09.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	4.3
	Инструктажи с работниками школы о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
	до 01.09.2017
	директора общеобразовательных организаций

	4.4
	Инструктаж с учащимися о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
	С 01.09.2017
	директора общеобразовательных организаций

	5.
	Ремонтные работы

	5.1
	Проведение текущего ремонта муниципальных образовательных организаций 
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	5.2
	Промывка  и опрессовка  системы отопления
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	5.3
	Обучение по электробезопасности и  теплобезопасности
	до 08.08.2017
	директора и заведующие образовательных организаций

	5.4
	Ремонт систем отопления (замена) насосов МБОУ «СОШ № 1»
	до 01.09.2017
	Н.А. Якутова, директор МБОУ «СОШ № 1»

	5.5
	Ремонт потолка спортивного зала МКОУ «ООШ № 17», МБОУ «СОШ № 4»
	до 08.08.2017
	А.Ю Дьяков, директор  МКОУ «ООШ № 17»; Л.Ю. Щербачева, директор МБОУ «СОШ № 4» 


Приложение 2








к постановлению









администрации города








от 27.03.2017       №  418 - п
Состав штаба по контролю за подготовкой муниципальных общеобразовательных организаций к 2017 – 2018 учебному году
Палкин В.Ф.
- руководитель администрации города, 

руководитель штаба

Толстихина О.В. 

- заместитель руководителя  администрации города,





заместитель руководителя штаба

Огульян Г.В.
- инженер по охране труда управления образования администрации города, 
секретарь штаба

Члены штаба:

1. Бакарева Т.А.
- инспектор по пропаганде ОГИБДД 


МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)

2. Гаврилова С.В. 
- руководитель управления образования администрации города

3. Гурулев Н.Н. 
- начальник отдела культуры администрации города

5. Мельников И.Н.
- главный специалист отдела  спорта администрации города

6. Милицын В.С.
- главный врач КГБУЗ «Назаровская  районная больница» (по согласованию)
7. Латтеган В.И.
-начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (по согласованию)
8. Коробицын Д.В.
-ВрИО начальника ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району  УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю капитан внутренней службы (по согласованию)

9. Шахматов А.Г.
- директор МКУ «Управление городским хозяйством»
10. Фомин А.И.
- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
11. Щербачева Л.Ю.   
- председатель постоянной комиссии по образованию 


городского Совета депутатов (по согласованию)
Приложение 3








к постановлению









администрации города








от 27.03.2017       №  418- п
План работы муниципального штаба по контролю за подготовкой образовательных организаций к 2017 – 2018 учебному году
	Дата заседания штаба
	Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба
	Ответственные

	27.03.2017
	О плане подготовки муниципальных образовательных организаций к 2017 – 2018 учебному году

Об исполнении муниципальными образовательными организациями предписаний надзорных органов
	С.В. Гаврилова –  руководитель управления образования

Н.Н. Гурулев – начальник отдела культуры 
Мельников И.Н. –   главный специалист отдела спорта
Коробицин Д.В. ВрИО - начальника ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району
Латтеган В.И. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Ачинске

	24.04.2017
	Об исполнении предписаний надзорных органов муниципальными дошкольными образовательными организациями и организациями дополнительного образования детей
	заведующие дошкольных организаций; директора организаций дополнительного образования

	10.05.2017
	О подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому учебному году
	директора общеобразовательных организаций

	13.06.2017
	О  подготовке муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования к новому учебному году
	заведующие дошкольных организаций; директора организаций дополнительного образования 

	26.06.2017
	Об итогах выездной проверки хода подготовки образовательных  организаций к новому учебному году
	О.В. Толстихина – заместитель руководителя администрации города

	04.08.2017
	О готовности муниципальных образовательных организаций к 2017– 2018 учебному году
	С.В.Гаврилова –руководитель управления образования


Приложение 4








к постановлению









администрации города








от 27.03.2017       № 418- п
Состав муниципальной комиссии по проведению приемки муниципальных образовательных организаций к 2017 – 2018 учебному году

Толстихина О.В.
- заместитель руководителя администрации города,

председатель комиссии

Гаврилова С.В.
- руководитель управления образования, 


заместитель председателя комиссии

Огульян Г.В.
- инженер по охране труда управления образования, 


секретарь комиссии

Члены комиссии:
1. Бакарева Т.А.
- инспектор по пропаганде ОГИБДД 


МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
2. Вершинская Т.С. 
- главный специалист по дошкольному образованию управления образования

3. Медведева Н.А.
- главный специалист отдела градостроительства администрации города
4. Недик А.В.
- методист по библиотекам МКУ «НММЦ»
5.Половкина Л.Д.
- врач детской поликлиники КГБУЗ «НРБ» (по согласованию)
6. Ровенская А.С.
- председатель Назаровской территориальной 


(городской) организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

7. Саламатова Л.М.
- начальник технического отдела управления образования
8. Шевелева А.В. 
- заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Ачинске (по согласованию)
9. Коробицын Д.В.
- ВрИО  начальника ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю капитан внутренней службы, (по согласованию)
10. Шадрина Л.Н.
- инженер – энергетик управления образования
11. Шкуратова О.В.
- заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ПДН МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)

12.Ожегова А.А.            –главный специалист по школам управления образования

13.Савченко М.А           -государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Назаровский»( по согласованию)

14.Саар В.Р.                   - главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города 

15.Царев В.Е.                 –начальник ПЦО ОВО по г. Назарово и Назаровскому району ( по согласованию)
Приложение 5








к постановлению









администрации города








от 27.03.2017       № 418 - п
График проведения приемки муниципальных образовательных организаций (далее – ОО) г. Назарово к 2017 – 2018 учебному году
	№ п/п
	Наименование ОО
	Время проверки  ОО муниципальной комиссией

	
	
	

	
	
08 августа 2017 года
	

	1
	МАОУ « Лицей № 8 » (старший блок)
	8.15 - 9.00

	2
	МАОУ « Лицей  № 8 » (младший блок)
	9.00 - 10.00

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов»
	10.00 - 11.00

	4
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14»
	11.00 - 12.00

	5
	МАУ ДО «СДЮСШОР», 
«Зал борьбы», Арбузова д.89 Б
	12.00 - 12.15

	6
	МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»

	12.15 - 13.00

	
	Обед ( д/с № 26  «Теремок»
	13.00 - 14.00

	7
	МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка»
	14.00 - 14.45

	8
	МАУ ДО  СДЮСШОР  «Зал борьбы», 

ул. Арбузова, 112 Г
	14.45-15.00

	9
	МБОУ ДО  «Дом  школьников»
	15.00 - 15.30

	10
	МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»
	15.30 – 16.15

	11
	МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»
	16.15 – 17.00

	
	
	

	
	
09 августа 2017 года
	

	1
	МБОУ « Средняя  общеобразовательная школа №3»
	8.15 – 9.30

	2
	МКОУ«  Основная  общеобразовательная школа №17»
	9.30 – 10.45

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (старший блок)
	10.45 - 11.15

	4
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (младший блок)
	11.15 - 11.45

	5
	МБОУ ДО «Станция юных техников»
	11.45 - 12.15

	6
	МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка»
	12.15-12.45

	7
	МБДОУ «Детский сад № 1 «Капитошка»
	12.45– 13.15

	
	Обед (д/с «Капитошка»)
	13.15 - 14.00

	8
	МБДОУ «Детский сад № 11 «Одуванчик»
	14.00 - 14.30

	9
	МАДОУ «Детский сад № 6 » ( ул. К. Маркса д. 30а)
	14.30 -15.00

	10
	МАДОУ «Детский сад  № 6 » (8 микрорайон д.4а)
	15.30- 16.00

	11
	МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №1»
	16.00 - 17.00

	
	
	

	
	
10 августа 2017 года
	

	1
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 »
	8.15 - 9.30

	2
	МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко»
	9.30 - 10.15

	3
	МБУ ДО «ДЮСШ», стадион «Строитель»
	10.15 - 10.30

	4
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 »
	10.30 - 11.30

	5
	МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»
	11.30 - 12.15

	6
	МБДОУ «Детский сад  № 12 «Сибирячок » 
	12.15- 13.00

	
	Обед ( д/с  №  12 ««Сибирячок  » )
	13.00 – 14.00

	7
	МБДОУ «Детский сад №  24  «Колосок»

	14.00 - 14.45

	8
	МАОУ« Средняя общеобразовательная школа №7»
	14.45 - 15.45

	9
	МАДОУ «Детский сад  №  9   «   Калинка  »
(ул. 30Лет ВЛКСМ д. 63а)
	15.45 - 16.15

	10
	МАДОУ «Детский сад  №  9   «   Калинка  »
(ул. Борисенко д.4а)
	16.15- 16.45

	11
	МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»
	16.45- 17.15

	
	
	

	
	
11 августа 2017 года
	

	1
	МАУ ДО «ДЮСШ», стадион им. В.М. Семенкова
	8.15 – 8.45

	2
	МАУ ДО «ДЮСШ», «Зал силового троеборья»
стадион им. В.М. Семенкова
	8.45 - 9.15

	3
	МАУ ДО  ДЮСШ  «Зал бокса» 

ул. Карла Маркса 
	9.15 – 9.30

	4
	МАУ ДО «ДЮСШ», поселок Горняк
	9.30 - 10.45

	5
	МАУ ДО «СДЮСШОР», «Зал «Энергия» 

(8 -й -  микрорайон)
	10.45 – 11.00

	6
	МАУ ДО СДЮСШОР» «Зал борьбы», 

ул. Парковая, 43 А
	11.00 – 11.15

	7
	МАУ ДО СДЮСШОР»  «Лыжная база»

ул. К. Маркса
	11.15-12.00


* Допускается проведение приемки государственными надзорными органами по специальному графику.
PAGE  

