Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2019 

                 г. Назарово

              № 572  -п
О подготовке муниципальных 
образовательных организаций 

к 2019 – 2020 учебному году

На основании Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города, в целях организации подготовки муниципальных образовательных организаций к 2019 - 2020 учебному году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к 2019 - 2020 учебному году (приложение 1).

2. Создать муниципальный штаб по подготовке муниципальных образовательных организаций к 2019 - 2020 учебному году, утвердить его состав (приложение 2).

3. Утвердить план работы муниципального штаба (приложение 3).

4. Создать муниципальную комиссию по приемке муниципальных образовательных организаций к 2019 - 2020 учебному году, утвердить ее состав (приложение 4).


5. Муниципальной комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций (Курилович):

5.1. Провести приемку образовательных организаций к 2019 - 2020 учебному году согласно графику (приложение 5);


5.2. Направить до 20.08.2019 информацию об итогах работы муниципальной комиссии в министерство образования  Красноярского края.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя главы города по социально-экономическим вопросам С.И. Куриловича. 
Глава   города                                                                                    С.И. Сухарев
Приложение 1








к постановлению









администрации города








от 23.04.2019  № 572 - п


План мероприятий 
по подготовке муниципальных образовательных организаций
к началу 2019 – 2020 учебного года
	№ п /п
	 Мероприятие 
	Сроки исполнения
	ответственные

	1.
	Организационно – управленческие действия

	1.1
	Заседания муниципального штаба по контролю за ходом подготовки муниципальных образовательных организаций к 2019 – 2020 учебному году
	май – август 2019 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.2
	Совещания руководителей образовательных организаций по вопросам подготовки образовательных организаций к началу учебного года. 
	Май – июнь 2019 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.3
	Аппаратные совещания с приглашением руководителей образовательных организаций 

«Анализ подготовки муниципальных образовательных организаций к 2019 – 2020 учебному году»
	апрель – июнь 2019 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.4
	Совещание с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций по вопросам о комплектовании 1 – х , 10 – х классов
	апрель  2019 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.5
	Сбор и анализ информации о предварительном распределении выпускников 9 – х классов
	май 2019 года
	директора муниципальных общеобразовательных организаций

	1.6
	Комплектование 1 – х классов:

- отслеживание информации в БД КИАСУО о зачислении в ОО 
	март-август 2019 года

	директора муниципальных общеобразовательных организаций

	1.7
	Заключение договоров с издательствами образовательными организациями на поставку учебной литературы,  предоставление их в министерство образования  Красноярского края
	апрель 2019
	И.В. Кузнецова, методист
директора муниципальных общеобразовательных организаций 

	1.8
	Экспертиза в общеобразовательных организациях курсов по выбору, элективных курсов.
	Март 2019 года
	директора муниципальных общеобразовательных организаций

	1.9
	Заседание муниципального совета по образованию «Подготовка муниципальных образовательных организаций к 2018 – 2019 учебному году»
	май 2019 года
	С.В.Гаврилова, 

руководитель управления образования

	1.10
	Организация и проведение акции «Помоги пойти учиться»
	15.08. –

01.10.2019
	Русанова Л.В. – заведующий отделом по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

	1.11
	Августовская конференция руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования
	27 – 28.08.2019
	Цветцых Н.Д., директор МКУ НММЦ

	1.12
	Выдача  учащимся учебников из фондов  школьных библиотек
	до 01.09.2019
	директора муниципальных общеобразовательных организаций

	1.13
	Согласование в управлении образования тарификационных списков образовательных организаций 
	до 05.09.2019
	директора и заведующие муниципальных образовательных организаций

	1.14
	Приобретение учебно – наглядного оборудования 
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	1.15
	Обеспечение доступа к сети «Интернет»
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	1.16
	Разработка организационно – распорядительных документов по безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за безопасное состояние образовательных организаций, инструкций по мерам безопасности, планов эвакуаций и др.)
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.
	Пожарная безопасность

	2.1
	Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.2
	Заключение договоров на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.3
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 
(МБОУ «СОШ №4»,  МБОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №14», МКОУ «ООШ № 17») МБОУ «СОШ №2»,  
	до

13.08.2019
	Л.Ю. Щербачева, директор МБОУ«СОШ №4»; В.А.Сутугин, директор МБОУ«СОШ №11»; В.Ф. Цветцых, директор  МБОУ «СОШ №14»;  А.Ю. Дьяков,  директор МКОУ «ООШ № 17»; А.С. Пиппаринен, директор МБОУ «СОШ №2».

	2.4
	Обучение по пожарному минимуму
	       до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.5
	Замеры сопротивления изоляции электрической сети  
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	2.6
	Установка противопожарных дверей (выход на кровлю)  
МАОУ « СОШ № 7»
	до 13.08.2019
	О.А. Слепцова, директор

МАОУ«СОШ № 7»

	2.7
	Установка противопожарных люков (выход на кровлю) 
 МБОУ « СОШ № 9»
	до 13.08.2019 
	О.В. Моисеенко, директор

МБОУ «СОШ № 9»

	2.8
	Выполнение работ по монтажу, пусконаладке и тестированию  объектной станции «Мониторинг –Стрелец», МБОУ « СОШ № 4»
	
	Л.Ю. Щербачева, директор МБОУ «СОШ №4»,  

	2.9
	Обучение по электробезопасности и  теплобезопасности
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	3.
	Санитарно – гигиенические требования

	3.1
	Организация горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях
	с 01.09.2019
	директора общеобразовательных организаций

	3.2
	Прохождение медицинского осмотра персоналом
	по отдельному графику
	директора и заведующие образовательных организаций

	3.3
	Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей ростовозрастным особенностям учащихся
	до 13.08.2019
	директора общеобразовательных организаций

	3.4
	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	3.5
	Провести санитарно-гигиеническое обучение персонала 
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	4.
	Антитеррористическая безопасность

	4.1
	Организация охраны образовательных организаций (заключение договоров )
	до 01.09.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	4.2
	Организация пропускного режима в организации
	с 01.09.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	4.3
	Инструктажи с работниками школы о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
	до 01.09.2019
	директора общеобразовательных организаций

	4.4
	Инструктаж с учащимися о правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
	с 01.09.2019
	директора общеобразовательных организаций

	5.
	Ремонтные работы

	5.1
	Проведение косметического текущего ремонта муниципальных образовательных организаций 
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	5.2
	Промывка  и опрессовка  системы отопления
	до 13.08.2019
	директора и заведующие образовательных организаций

	5.3
	Частичная замена оконных блоков МБОУ «СОШ 1», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3» МБОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7»,  МБОУ «СОШ № 9»,    
	до

13.08.2019 


	Н.А Якутова, директор МБОУ «СОШ № 1»; А.С. Пиппаринен, директор МБОУ «СОШ № 2»; Е.В. Петров, директор МБОУ «СОШ № 3»; Л.Ю. Щербачева, директор МБОУ «СОШ № 4», О.В. Моисеенко, директор

МБОУ«СОШ № 9», директор 

МАОУ«СОШ № 7» О.А. Слепцова

	5.4
	Текущий ремонт покрытия пола  в кабинете ИЗО  МБОУ «СОШ № 3»
	до

13.08.2019  


	Е.В. Петров, директор  МБОУ «СОШ № 3»;

	6.
	Доступная среда

	6.1
	Установка перил вдоль стен внутри здания МАДОУ «Детский сад № 6


	до 

13.08.2019


	Л.А.Линникова, заведующая МАДОУ «Детский сад № 6

	6.2
	Приобретение специального 

оборудования 


	до 

13.08.2019


	Л.А.Линникова, заведующая МАДОУ «Детский сад № 6

	6.3
	Оборудование комнаты психологической разгрузки                                     
	до 

13.08.2019


	Л.А.Линникова, заведующая МАДОУ «Детский сад № 6

	7.
	Обеспечение безопасности при организации перевозок детей на школьных автобусах

	7.1
	Согласование маршрутов школьных автобусов
	до 1.09.2019
	Н.А. Якутова, директор МБОУ «СОШ №1»;

О.А. Слепцова, директор МАОУ «СОШ №7»»

В.Ф. Цветцых, директор  МБОУ «СОШ №14»


Приложение 2








к постановлению









администрации города








от 23.04.2019  № 572 - п

Состав штаба по контролю за подготовкой муниципальных общеобразовательных организаций к 2019 – 2020 учебному году
Сухарев  С.И.
- глава  города,  руководитель штаба

Курилович  С.И.
          - первый заместитель главы города по социально-  

                                           экономическим вопросам,





  заместитель руководителя штаба

Огульян Г.В.
- специалист по охране труда МКУ НММЦ, 
секретарь штаба

Члены штаба:

1. Бакарева Т.А.
- инспектор по пропаганде ОГИБДД 


МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
 2. Гаврилова С.В.          - руководитель управления образования   

                                          администрации города,

3. Гурулев Н.Н. 
- начальник отдела культуры администрации города

4. Коробицын Д.В.
- начальник  ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району  УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю капитан внутренней службы (по согласованию)

5. Милицын В.С.
- главный врач КГБУЗ «Назаровская  районная больница» (по согласованию)

6. Стариков Л.Б.
- начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города 
7. Удович  С.А.               - руководитель финансового управления  

8. Фомин А.И.
- начальник полиции  МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
9. Чуркина  Е.А.   
- заместитель председателя городского Совета депутатов (по согласованию)
10. Шахматов А.Г.
- директор МКУ «Управление городским хозяйством»
Приложение 3








к постановлению









администрации города








от 23.04.2019  № 572 - п

План работы муниципального штаба по контролю за подготовкой образовательных организаций к 2019– 2020 учебному году
	Дата заседания штаба
	Вопросы, рассматриваемые на заседании штаба
	Ответственные

	21.05.2019
	О плане подготовки муниципальных образовательных организаций к 2019 – 2020 учебному году

Об исполнении муниципальными образовательными организациями предписаний надзорных органов
	С.В. Гаврилова –  руководитель управления образования

Н.Н. Гурулев – начальник отдела культуры 
Коробицын Д.В.  начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району


	28.05.2019
	Об исполнении предписаний надзорных органов муниципальными дошкольными образовательными организациями и организациями дополнительного образования детей
	заведующие дошкольных организаций; директора организаций дополнительного образования

	04.06.2019
	О подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к новому учебному году
	директора общеобразовательных организаций

	11.06.2019
	О  подготовке муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования к новому учебному году
	заведующие дошкольных организаций; директора организаций дополнительного образования 

	25.06.2019
	Об итогах выездной проверки хода подготовки образовательных  организаций к новому учебному году
	С.И. Курилович -первый заместитель главы города по социально-экономическим вопросам

	06.08.2019
	О готовности муниципальных образовательных организаций к 2019– 2020 учебному году
	С.В.Гаврилова –руководитель управления образования


                                                                            Приложение 4
                                                                                               к постановлению








администрации города








от 23.04.2019  № 572 - п

Состав муниципальной комиссии по проведению приемки муниципальных образовательных организаций к 2019 – 2020 учебному году

Курилович  С.И.
- первый  заместитель главы города по социально-экономическим вопросам, председатель комиссии

Гаврилова  С.В.
- руководитель управления образования, 


заместитель председателя комиссии

Огульян  Г.В.
- специалист  по охране труда МКУ  КЦ УО, 


секретарь комиссии

Члены комиссии:
1. Бакарева Т.А.
- инспектор по пропаганде ОГИБДД 


МО МВД России «Назаровский» (по согласованию)
2. Вершинская Т.С. 
- главный специалист по дошкольному образованию управления образования

3. Гаврилова Н.П.
- главный специалист отдела градостроительства администрации города
4. Кузнецова  И.В.
- методист по библиотекам МКУ «НММЦ»
5. Шилов В.Л.                – начальник  ресурсного отдела МКУ  КЦ УО
6.Половкина Л.Д.
- зав. отделением детской поликлиники КГБУЗ «НРБ» организации мед. помощи детям в организованных организациях  (по согласованию)
7. Ровенская А.С.
- председатель Назаровской территориальной 


(городской) организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)

8. Коробицын Д.В.
- начальник ОНД и ПР по г. Назарово и Назаровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю капитан внутренней службы, (по согласованию)
9. Шкуратова О.В.
- заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ПДН МО МВД России «Назаровский» 
(по согласованию)
10. Ожегова А.А.            – главный специалист по школам управления образования

11. Савченко М.А           - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД  МО  МВД России «Назаровский»
( по согласованию)

12. Андрюшкин  А.Н.     - главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города 

13. Грунтман  И.В.          –начальник  ОВО по Назаровскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю «Назаровский» (по согласованию)
Приложение 5








к постановлению









администрации города








от 23.04.2019  № 572 - п

График проведения приемки
 муниципальных образовательных организаций (далее – ОО) г. Назарово к 2019 – 2020 учебному году
	№ п/п
	Наименование 

образовательного  учреждения
	Время проверки  образовательного учреждения муниципальной комиссией

	
	13 августа 2019 года
	

	     1
	МАОУ « Лицей  № 8 » г. Назарово  (младший блок)
	8.15 – 9.15

	2
	МАОУ « Лицей № 8 »  г. Назарово (старший блок)
	9.15 - 10.00

	 3
	МБДОУ «Детский сад № 11 «Вишенка»
	10.0 – 10.30

	     4
	МАОУ« СОШ № 7»
	10.30 - 11.30

	5
	МАДОУ «Детский сад  № 6 » (8 микрорайон д.4а)
	11.030 - 12.00

	6
	МАДОУ «Детский сад № 6 » ( ул. К. Маркса д. 30а)
	       12.00 – 14.45

	7
	МБДОУ «Детский сад №  24  «Колосок»
	       13.30 - 14.00

	8
	МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок»
	       14.00 - 14.45

	9
	МАДОУ «Детский сад  №  9   «Калинка»

(ул. 30Лет ВЛКСМ д. 63а)
	       14.45 - 15.15

	10
	МАДОУ «Детский сад  №  9   «   Калинка  »

(ул. Борисенко д.4а)
	       15.15 - 16.00

	11
	МБДОУ «Детский сад   «Капитошка»
	       16.00 - 16.30

	12
	МБДОУ «Детский сад   «Одуванчик»
	       16.30 - 17.00

	
	
	

	
	14 августа 2019 года
	

	1
	МБОУ «СОШ  № 4 » г. Назарово
	8.15 - 9.30

	2
	МБОУ «СОШ № 4 » г. Назарово  «Детский сад  «Солнышко»
	9.30 - 10.15

	3
	МАУ  «СШ» г.Назарово, стадион «Строитель»
	10.15 - 10.30

	4
	МБОУ «СОШ  № 11 » г. Назарово
	10.30 - 11.30

	5
	МБДОУ «Детский сад № 13 «Тополек»
	11.30 - 12.30

	6
	МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка»
	12.30 - 13.00

	7
	МБОУ «СОШ № 9 » г. Назарово
	13.45 - 14.45

	8
	МБОУ «СОШ  №14» г. Назарово
	14.45 - 15.45

	9
	МАУ  СШОР г. Назарово, 

«Зал борьбы», Арбузова д.89 Б
	15.45 - 16.00

	10
	МБДОУ «Детский сад № 23 «Катюша»
	16.00 - 16.30

	11
	МКДОУ «Детский сад № 4 «Березка»
	16.30 - 17.00

	
	15 августа 2019 года
	

	1
	МБОУ « СОШ № 3» г. Назарово
	8.15 – 9.30

	2
	МКОУ«  ООШ №17» г. Назарово (старший блок)
	9.30 – 10.00

	3
	МКОУ«  ООШ  №17» г. Назарово (младший блок)
	10.00 – 10.45

	4
	МБОУ «СОШ №2» г. Назарово (старший блок)
	10.45 - 11.15

	5
	МБОУ «СОШ №2» г. Назарово (младший блок)
	11.15 - 11.45

	6
	МБОУ ДО «Станция юных техников» г. Назарово
	11.45 - 12.15

	7
	МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок»
	12.15 - 13.00

	8
	МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №1»
	14.00 - 15.00

	9
	МБУ ДО ДШИ «Назаровская школа искусств»
	15.00 - 15.15

	10
	МБУ ДО ДХШ «Детская художественная школа»
	15.15 - 15.30

	11
	МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка»
	15.30 - 16.15

	12
	МАУ  СШОР  «Зал борьбы» г. Назарово, 

ул. Арбузова, 112 Г
	16.15 - 16.30

	13
	МБОУ ДО  «ДШ» г. Назарово
	16.30 - 17.00

	
	
	

	
	16 августа 2019 года
	

	1
	МАУ  «СШ» г. Назарово, стадион им. В.М. Семенкова
	8.15 – 8.45

	2
	МАУ  «СШ» г. Назарово, «Зал силового троеборья»

стадион им. В.М. Семенкова
	8.45 - 9.15

	3
	МАУ   «СШ» г. Назарово  «Зал бокса» 

ул. Карла Маркса 
	9.15 – 9.30

	4
	МАУ ФСЦ «Лидер»
	9.30 - 10.00

	5
	МАУ  «СШ» г. Назарово, поселок Горняк
	10.00 - 10.45

	6
	МАУ  СШОР г. Назарово, «Зал «Энергия» 

(8 -й -  микрорайон)
	10.45 – 11.00

	7
	МАУ СШОР г. Назарово «Зал борьбы», 

ул. Парковая, 43 А
	11.00 – 11.15

	8
	МАУ  СШОР г. Назарово  «Лыжная база»

ул. К. Маркса
	11.15-12.00


* Допускается проведение приемки государственными надзорными органами по специальному графику

Руководитель  управления 

образования администрации г. Назарово                                   С.В. Гаврилова
PAGE  

