Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2020					г. Назарово                        № 212 -п

О проведении мероприятий,

связанных с весенним паводком

в  г. Назарово в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,статьи 7 Устава города Назарово,  в целяхпредупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и безаварийного пропуска паводковых вод на реках Чулым и Ададым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии по организации безаварийного пропуска паводковых вод  согласно приложению 1.

2. Утвердитьплан предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в паводковый период   на территории города  согласно  приложению 2.

3. Главному специалисту отдела безопасности и мобилизационной работы  администрации города Азаровой Л.Е. организовать оперативный сбор, обобщение и анализ информации по складывающейся паводковой обстановке, своевременно информировать городскую и краевую комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности в случае обострения паводковой ситуации.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Экран-информ-РЕГИОН» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

5.Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава города           С.И. Сухарев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 26.02.2020  № 212-п

Состав

противопаводковой комиссии города Назарово

| № п\п | Ф.И.О. | Должность. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сухарев Сергей Иванович | Глава города – председатель комиссии |
| 2. | Курилович Сергей Иванович | Первый заместитель главы города – заместитель председателя комиссии |
| 3. | Азарова Людмила Евгеньевна | Главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города – секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 4. | Матвеев Николай Владимирович | И.о.директора МКУ «УГХ» |
| 5. | Шахматов Александр Георгиевич | Директор МКУ «ЕДДС» |
| 6. | Лукьянов Евгений Петрович | Директор МАУ «СШОР» |
| 7. | Дивинец Юрий Геннадьевич | Директор МАУ «СШ» |
| 8. | Лебедева Людмила Владимировна | Руководитель ТО КГКУуправления социальной защиты населения по городу Назарово |
| 9. | Удович Светлана Александровна | Заместитель главы города - руководитель финансового управления администрации города |
| 10. | Милицын Владимир Сергеевич | Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» (по согласованию) |
| 11. | Карманова Ирина Алексеевна | Главный врач КГБУЗ «Назаровская ССМП» (по согласованию) |
| 12. | Юцкий Павел Яникович | Начальник 81 ПСЧ2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| 13. | Коробицын Дмитрий Валерьевич | Начальник ОНДи ПР по г.Назарово и Назаровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| 14. | Карзов Александр Владимирович | Начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) |
| 15. | Пестерев Евгений Викторович | Начальник РЭС АО «МРСК-Сибири» филиал «Красноярскэнерго» (по согласованию) |
| 17. | Гордеев Михаил Валентинович | Начальник ЛТЦ Назаровского района Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 18. | Гейнрих Александр Владимирович | Начальник Назаровского участка ГП КК «Ачинское ДРСУ»(по согласованию) |
| 19. | Садовская Елена Васильевна | Директор ООО «Водоканал» (по согласованию) |
| 20. | Ворошилов Олег Анатольевич | Директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 26.02.2020 № 212-п

План предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безопасности населения города, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в паводковый период

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить ливневую канализациюк пропуску паводковых вод. | До 25.03.2020 | Матвеев Н.В. |
| 2. | Подготовить пункты временного размещения граждан на базе гостиниц МАУ СШОР, МАО СШ к приему и размещению эвакуируемых из зон затопления, с распределением обязанностей по приему, размещению и учету эвакуируемого населения. | До 25.03.2020 | ЛукьяновЕ.П. Дивинец Ю.Г. |
| 3. | На базе ТО КГКУ управления социальной защиты населения по городу Назаровона паводковый период создать мобильные группы для оказания помощи малоподвижным группам населения при угрозе затопления и спасения материальных ценностей. | На период паводка | Лебедева Л.В. |
| 4. | Установить наблюдение за уровнем воды на р.Чулым и р. Ададым: - автомобильный мост р. Чулым - автомобильный мост р. Ададым | апрель-май | Противопаводковая комиссия города, Матвеев Н.В. |
| 5. | В СМИ проводитьинформирование населения о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, запрета выхода населения и выезда техники на ослаблены лед, доведение контактных телефонов дежурных служб. | Паводковый период | Противопаводковая комиссия города, Азарова Л.Е. |
| 6. | Организовать распространение памяток среди населения частного сектора,подпадающего в зону возможного подтопления, о порядке действий в случае подтопления. | Паводковый период | Противопаводковая комиссия Азарова Л.Е. Матвеев Н.В. |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением о необходимости очистки водостоков на территории частных подворий. | Паводковый период | Противопаводковая комиссия Азарова Л.Е. Матвеев Н.В. |
| 8. | Провести уточнение списка домов подпадающих в зоны возможного подтопления в паводковый период. | До 25.03.2020 | Противопаводковая комиссия Азарова Л.Е. |
| 9. | Провести уточнение объектов социальной сферы, линий электропередач, дорожной сети подпадающих в зоны возможных подтоплений паводковыми водами. | До 25.03.2020 | Противопаводковая комиссия Азарова Л.Е. |
| 10. | Организовать экстренное оповещение населения при возникновении угрозы подтопления в паводковый период. | Паводковый период | Противопаводковая комиссия Азарова Л.Е., Шахматов А.Г., Гордеев М.В. |