Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.04.2020                                  г. Назарово                       №  385-п      
О проведении весеннего и осеннего  двухмесячников по благоустройству и санитарно-экологической очистке города в 2020 году
На основании ст.16 Федерального  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.2 ст. 39  Федерального закона  от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»,  ст. 7 Устава города, в  целях улучшения архитектурного облика и благоустройства города,  дальнейшего формирования благоприятных и комфортных условий среды жизнедеятельности населения, экологического и эстетического состояния территорий города,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению города с 19.04.2020 по 19.06.2020.
2. Организовать 24 апреля 2020 года весенние общегородские субботники по уборке улиц, парков, скверов и газонов, внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, транспортных и других предприятий и учреждений всех форм собственности.
3. Провести осенний двухмесячник по благоустройству и озеленению города с 01.09.2020 по 01.11.2020.
4. Организовать 25 сентября 2020 года осенние общегородские субботники по уборке улиц, парков, скверов и газонов, внутридомовых территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, транспортных и других предприятий и учреждений всех форм собственности.
5. Утвердить состав рабочей группы по  организации проведения  весеннего и осеннего двухмесячников по благоустройству  и санитарно-экологической очистке города в 2020 году, согласно приложению 1.
6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в период действия постановления администрации города «О проведении весеннего и осеннего  двухмесячников по благоустройству и санитарно-экологической очистке города в 2020 году».
7. Утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению:

- весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению города согласно приложению 2;
- весеннего общегородского субботника по благоустройству согласно приложению 3;
- осеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению города согласно приложению 4;
- осеннего общегородского субботника по благоустройству согласно приложению 5.
8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений,   независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным  предпринимателям:

   -  до 15.04.2020 разработать и утвердить  мероприятия по проведению двухмесячника по благоустройству и озеленению закрепленных территорий; 

 - определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению, сведения направить в администрацию города;

- до 29.04.2020  привести закрепленные территории, фасады зданий  и сооружений, вывески в соответствие с санитарными нормами,  при необходимости  - восстановить малые архитектурные формы;

- до 20.06.2020  информацию  (отчет) о проведении мероприятий предоставить в МКУ «Управление городским хозяйством» г. Назарово;
- осуществлять контроль за проведением работ по  расконсервации городских фонтанов  до 30.04.2020 и их запуску 09.05.2020 в 08:00;
- осуществлять контроль за проведением работ по консервации городских фонтанов до 30.09.2020.
Рекомендовать управляющим компаниям ООО «Маяк» (Астафьев), ООО «Тепло-Плюс» (Гердт), ООО УК «Причулымье» (Сенченко) ООО «Орион» (Тыжнов), ООО «Стандарт» (Витрук),  ООО «Регион ЖКХ» (Згура):
 - провести работы по благоустройству и очистке подведомственных и прилегающих территорий, а так же произвести  ремонт элементов внешнего благоустройства  с привлечением    собственников жилых и нежилых помещений;
 - оказывать инициативным группам граждан помощь в обеспечении материалами, средствами защиты (перчатки - безвозмездно), инструментами и техникой для производства работ по благоустройству и озеленению придомовых территорий;

 - организовать проведение субботников по уборке незакреплённых территорий, прилегающих к обслуживаемому жилому фонду. 

9.  Рекомендовать  ООО  «Эко-Транспорт» (Арне), ООО ТСК (Костюков), ООО «Тепло плюс» (Гердт), ООО «Стройдом Ани» (Арабян),  ООО «Водоканал» (Садовская), ООО «Агропром 2000» (Гусенов), ОАО «Назаровская ГРЭС» (Ворошилов), АО «Разрез Назаровский» (Прокопьев), ОАО «Фирма Энергозащита» (Ауль), ООО «Сибагросервис» (Артеменко) оказывать помощь в предоставлении автотранспорта учреждениям, организациям социальной сферы в вывозе твердых бытовых отходов.  

10. Управлению образования администрации города (Гаврилова),  отделу культуры администрации города (Гурулев), МАУ СШ (Дивинец), МАУ СШОР (Лукьянов), территориальный отдел КГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Назарово и Назаровскому району» (Лебедева), с целью содержания  в образцовом порядке  территорий привлечь, в установленном порядке,  работников учреждений для уборки и благоустройства территорий, закрепленных за учреждениями и обеспечить дальнейшее поддержание порядка.

11. Рекомендовать КГБУЗ «Назаровская РБ» (Милицын), КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» (Волхонская), КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева (Мальцев), КГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей «Назаровский детский дом №1» (Козлова), с целью содержания  в образцовом порядке  территорий привлечь, в установленном порядке,  работников учреждений для уборки и благоустройства территорий, закрепленных за учреждениями и обеспечить дальнейшее поддержание порядка.
12. МКУ «УГХ» (Матвеев) усилить контроль и организацию работы  в части  исполнения муниципального заказа по содержанию городского кладбища, городских дорог и тротуаров,  организовать проведение субботников по благоустройству и озеленению  на улицах частного сектора, на территории Березовой рощи, в лесном массиве п. Бор.
13. Рекомендовать предприятиям города и управляющим компаниям совместно с жителями проводить еженедельные санитарные пятницы, экологические субботники.

14. Рекомендовать МО МВД России «Назаровский» (Карзов) совместно с административной комиссией администрации города усилить работу отдела участковых уполномоченных полиции по выявлению и привлечению лиц, нарушающих Правила благоустройства и озеленения города, к административной   ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
15. Постановление  подлежит опубликованию  в газете «Советское Причулымье» и размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.
16. Контроль  исполнения  настоящего постановления   возложить на первого заместителя главы города С. И. Куриловича.
17. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
  Глава города                                                                                      С.И. Сухарев
Приложение  1                                                                                        

                                                                                              к постановлению                                                                                              

                                                                                                       администрации города 

                                                                                        № 385  - п от 08.04.2020
С О С Т А В  
рабочей группы по  организации проведения  весеннего и осеннего двухмесячников по благоустройству  и санитарно-экологической очистке города в 2020 году 
Председатель комиссии-

Курилович С.И. - Первый заместитель главы города 
Секретарь комиссии-

Жукова О.И.      -  Специалист МКУ «УГХ»

Члены комиссии:
Матвеев Н.В.     – И.о директора МКУ «УГХ»;

Ищенко  С.В.      - Начальник отдела   градостроительства          

                              администрации города;

Карзов А.В.         - Начальник МО МВД России «Назаровский» (по

                              согласованию);

Макарова Т.А. – Начальник отдела экономического развития              администрации города;

Щербина П.В.     – Главный специалист МКУ «УГХ». 

                                                                               Приложение 2
                                                                                           к постановлению


   администрации города

№ 385  - п от 08.04.2020

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника 

по благоустройству и озеленению города 

	Наименование 

мероприятий
	Ответственный

исполнитель

(контроль)
	Сроки

исполнения

	I. Организационные мероприятия

	1. Проведение совещания 

с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по благоустройству и озеленению города
	Первый заместитель главы города  
	 17.04.2020

	2. Закрепление территорий за предприятиями и организациями с определением границ участков и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и озеленение участков
	Заместители главы города


	 17.04.2020

	3. Определение лиц, ответственных за организацию   и проведение двухмесячника на территории города, из числа работников администрации 
	Заместители главы города
	 17.04.2020

	4. Привлечение автотранспорта и его распределение по бюджетным организациям для вывоза мусора в период двухмесячника 
	Руководители предприятий, предприниматели
	в течение двухмесячника

	5. Обеспечение участия

школьников, студентов 

и иной учащейся молодежи в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства закрепленной территории
	Заместитель главы города 
	в течение двухмесячника

	6. Обеспечение участия жителей города в проведении очистки внутридомовых территорий (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), выделение инвентаря и организация вывоза мусора
	Руководители  управляющих компаний

	в течение двухмесячника

	II. Мероприятия по благоустройству

	7. Организация приведения в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории города
	Заместитель главы города, начальник отдела культуры администрации города
	в течение двухмесячника

	8. Организация приведения в порядок, обновление внешнего облика помещений торговых предприятий и павильонов 
	Начальник отдела градостроительства администрации города, начальник отдела экономического развития администрации города
	в течение двухмесячника

	9. Организация проведения ревизии состояния, ремонта и покраски дорожных ограждений, указателей и остановок общественного транспорта
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством» 
	апрель–май

	10. Организация приведения в порядок светофоров и дорожно-знаковой информации: ремонт светофоров;

ремонт и помывка дорожных знаков 
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	29.05.2020

	11. Организация очистки поверхностей опор, ограждений, стен  зданий, павильонов на остановках пассажирского транспорта 

от объявлений, плакатов и афиш
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	08.06.2020

	12. Организация ремонта и покраски малых архитектурных форм во дворах, замена не пригодных к эксплуатации мусорных контейнеров и организация покраски имеющихся на площадках контейнеров
	Руководители управляющих компаний
	В течение двухмесячника

	13. Организация ремонта           и покраски, комплектования необходимым оборудованием павильонов – остановок городского пассажирского транспорта
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	15.06.2020

	14. Организация и проведение работ по нанесению дорожной разметки 
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	До 01.06.2020

	15. Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	16. Организация работ по восстановлению благоустройства в местах производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций и сооружений
	Начальник отдела градостроительства администрации города
	До 01.06.2020

	17. Организация расконсервации фонтанов, находящихся на обслуживании предприятий 
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	До 25.05.2020

	III. Мероприятия по озеленению

	18. Организация работ по сносу аварийных и сухостойных деревьев, раскорчевке и удалению пней и стволов погибших деревьев
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	26.06.2020

	19. Организация подготовки клумб и посадки цветов


	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	июнь

	IV. Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника,

координации действий городских служб, информированию населения

	20. Координация и контроль подготовки и проведения двухмесячника
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	21. Освещение в средствах массовой информации проведения двухмесячника
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника


                    Приложение 3
к постановлению


                    администрации города

                                                                                              № 385  - п от 08.04.2020

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 

весеннего общегородского субботника по благоустройству

	Наименование мероприятий
	Ответственный

исполнитель

(контроль)
	Сроки

исполнения

	1. Проведение совещания с руководителями предприятий, всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения субботника
	Первый заместитель главы города
	до 17.04.2020

	2. Закрепление территорий в городе за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков благоустройства и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние территорий 
	Заместители главы города


	до 17.04.2020

	3. Определение работников администрации, ответственных за организацию и проведение субботника на конкретной территории
	Заместители главы города
	до 17.04.2020

	4. Обеспечение участников субботника необходимым количеством инвентаря, инструментов и мешками для сбора мусора 
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в день

проведения субботника

	5. Привлечение автотранспорта и его распределение по организациям для вывоза мусора
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в день

проведения субботника

	6. Побелка нижней части стволов деревьев
	Политические партии и общественные организации 
	до 27.04.2020

	7. Организация участия школьников, студентов и другой учащейся молодежи в проведении санитарной очистки территорий, закрепленных за учебными заведениями
	Заместитель главы города 
	до 27.04.2020

	8. Организация уборки конечных остановок пассажирского транспорта и территорий диспетчерских пунктов
	Автоперевозчики
	до 27.04.2020

	9. Приглашение жителей города для участия в очистке придомовых территорий, приведении в порядок подъездов жилых домов, очистке подвалов, чердаков; обеспечение саженцами, инвентарем, инструментами; организация вывоза мусора
	Руководители управляющих компаний
	до 27.04.2020

	10. Организация проведения субботника работниками администрации города на закрепленной территории
	Заместители главы города 
	27.04.2020

	11. Организация работы по благоустройству городских кладбищ
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	до 27.04.2020

	12. Обеспечение контроля за ходом подготовки к субботнику 
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	постоянно,

до 27.04.2020

	13. Представление материалов о подготовке и проведении субботника для публикации в средствах массовой информации
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение

апреля

	14. Анализ отчетов руководителей в городе и муниципальных предприятий о проведении субботника, подведение итогов субботника
	Заместители главы города, И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	06.05.2020
в 14:00


                                                                               Приложение 4
                                                                            к постановлению


     администрации города

                                                                                        № 385  - п от 08.04.2020

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению осеннего двухмесячника 

по благоустройству и озеленению города 

	Наименование

мероприятий
	Ответственный

исполнитель
(контроль)
	Сроки

исполнения



	I. Организационные мероприятия

	1. Проведение совещания 

с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по благоустройству и озеленению города
	Первый заместитель главы города  
	до 01.09.2020

	2. Закрепление территорий за предприятиями и организациями с четким определением границ участков и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и озеленение участков
	Заместители главы города


	до 01.09.2020

	3. Определение лиц, ответственных за организацию   и проведение двухмесячника на территории города, из числа работников администрации
	Заместители главы города
	до 01.09.2020

	4. Привлечение автотранспорта и его распределение по бюджетным организациям для вывоза мусора в период двухмесячника
	Руководители предприятий, предприниматели
	в течение двухмесячника

	5. Обеспечение участия

школьников, студентов 

и иной учащейся молодежи в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства закрепленной территории
	Заместитель главы города 
	в течение двухмесячника

	6. Обеспечение участия жителей города в проведении очистки внутридомовых территорий (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), выделение инвентаря и организация вывоза мусора
	Руководители  управляющих компаний
	в течение двухмесячника

	7. Организация приведения в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории города
	Заместитель главы города, начальник отдела культуры администрации города
	в течение двухмесячника

	8. Организация приведения в порядок, обновление внешнего облика помещений торговых предприятий и павильонов
	Начальник отдела градостроительства администрации города, Начальник отдела экономического развития администрации города
	в течение двухмесячника

	9. Организация проведения ревизии состояния, ремонта и покраски дорожных ограждений, указателей и остановок общественного транспорта
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	10. Организация приведения в порядок светофоров и дорожно-знаковой информации: ремонт светофоров;

ремонт и помывка дорожных знаков
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	11. Организация очистки поверхностей опор, ограждений, стен  зданий, павильонов на остановках пассажирского транспорта 

от объявлений, плакатов и афиш
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	12. Организация ремонта и покраски малых архитектурных форм во дворах, замена не пригодных к эксплуатации мусорных контейнеров и организация покраски имеющихся на площадках контейнеров
	Руководители управляющих компаний
	в течение двухмесячника

	13. Организация ремонта           и покраски, комплектования необходимым оборудованием павильонов – остановок городского пассажирского транспорта
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника



	14. Организация и проведение работ по нанесению дорожной разметки
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	15. Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории районов в городе
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	16. Организация выполнения ямочного ремонта дорожного покрытия магистральных улиц города
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	17. Организация проведения ремонта и покраски ограждений мостов, путепроводов, скверов в пределах предусмотренных в бюджете города средств
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	18. Организация консервации фонтанов, находящихся на обслуживании предприятий
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	до 30.09.2020

	19. Организация работ по сносу аварийных и сухостойных деревьев, раскорчевке и удалению пней и стволов погибших деревьев
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	20. Координация и контроль подготовки и проведения двухмесячника
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника

	21. Освещение в средствах массовой информации проведения двухмесячника
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение двухмесячника


                     Приложение 5
                         к постановлению


                     администрации города

                       № 385  - п от 08.04.2020

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

осеннего общегородского субботника по благоустройству

	Наименование мероприятий
	Ответственный

исполнитель
(контроль)
	Сроки

исполнения



	1. Проведение совещания с руководителями предприятий, всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения субботника
	Первый заместитель главы города
	до 16.08.2020

	2. Закрепление территорий в городе за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков благоустройства и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние территорий
	Заместители главы города
	до 16.08.2020

	3. Определение работников администрации, ответственных за организацию и проведение субботника на конкретной территории
	Заместители главы города
	до 16.08.2020

	4. Обеспечение участников субботника необходимым количеством инвентаря, инструментов и мешками для сбора мусора
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в день

проведения субботника

	5. Привлечение автотранспорта и его распределение по организациям для вывоза мусора
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в день

проведения субботника

	6. Организация участия школьников, студентов и другой учащейся молодежи в проведении санитарной очистки территорий, закрепленных за учебными заведениями
	Заместитель главы города 
	до 25.09.2020

	7. Организация уборки конечных остановок пассажирского транспорта и территорий диспетчерских пунктов
	Автоперевозчики
	до 25.09.2020

	9. Приглашение жителей города для участия в очистке придомовых территорий, приведении в порядок подъездов жилых домов, очистке подвалов, чердаков; обеспечение саженцами, инвентарем, инструментами; организация вывоза мусора
	Руководители управляющих компаний
	до 25.09.2020

	10. Организация проведения субботника работниками администрации города на закрепленной территории
	Заместители главы города
	до 25.09.2020

	11. Организация работы по благоустройству городских кладбищ
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	до 25.09.2020

	12. Обеспечение контроля за ходом подготовки к субботнику
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	постоянно, до 25.09.2020

	13. Представление материалов о подготовке и проведении субботника для публикации в средствах массовой информации
	И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	в течение сентября-октября

	14. Анализ отчетов руководителей в городе и муниципальных предприятий о проведении субботника, подведение итогов субботника
	Заместители главы города, И.о директора МКУ «Управление городским хозяйством»
	до 01.11.2020


