Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.09.2020				 	г.Назарово				№891-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 23.04.2020                      № 431-п «О начале работ по разработке проекта«Схемы водоснабжения и водоотведения города Назаровона 2020-2037 годы. Актуализация»»

В соответствии со ст. 16Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред.постановлений Правительстваот 18.03.2016 № 208, от 13.12.2016 № 1346, от 31.05.2019 № 691), ст.7Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление администрации города от 23.04.2020 № 431-п «О начале работ по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назаровона 2020-2037 годы. Актуализация»», следующего содержания:

  - Приложение 1 постановления изложить в новой редакции (приложение).

- Общему отделу администрации города (Забудская)разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет и в газете «Советское Причулымье» настоящее постановление.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением постановленияоставляю за собой.

Глава города                                                                                          С.И. Сухарев

Приложение1 к постановлению

администрации города Назарово

от 07.09.2020 № 891-п

План мероприятий

по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация»

| № этапа | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города от 23.04.2020 № 431-п «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация». | ## до 04.09.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко |
| 2. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация». (с указанием страницы, на которой размещеныдействующие схемы водоснабжения и водоотведения). | ## до 04.09.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел ## О.В. Забудская |
| 3. | Разработка проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация». | ## до 30.10.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, при участии ООО ## «Водоканал» ## Е.В.Садовская |
|  | - размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте; - опубликование сведений о размещении на официальном сайте и в средствах массовой информации; - возвращение на доработку схем, в случае если схемы не соответствует требованиям законодательства (рассматривается рабочей группой). | ## до 07.11.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел ## О.В. Забудская |
| 4. | ## Сбор замечаний и предложений попроекту «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация». | ## до 14.11.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко |
| 5. | Подготовка проекта постановления администрации города о проведении публичных слушаний. | ## до 21.11.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко |
| 6. | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний. | до 28.11.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел ## О.В. Забудская |
| 7. | Проведение публичных слушаний. | до 05.12.2020 | ## Отдел градостроительства С.В. Ищенко |
| 8. | Подготовка, оформление и размещение протокола публичных слушаний на официальном сайте. | до 11.12.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел О.В. Забудская |
| 9. | Утверждение«Схем водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. Актуализация» главой города. | до 18.12.2020 | ## Отдел градостроительства С.В. Ищенко |
| 10. | Размещение Схем водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2020-2037 годы. Актуализацияна официальном сайте | до 23.12.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел О.В. Забудская |
| 11. | Размещение на официальном сайте и на официальных источниках опубликования информации о размещении на сайте схем водоснабжения и водоотведения. Актуализации. | до 25.12.2020 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел ## О.В. Забудская |