Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.03.2021                                г. Назарово                                          № 199 -п

О проведении мероприятий, связанных с весенним паводком в  г. Назарово в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьи 7 Устава города Назарово, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и безаварийного пропуска паводковых вод на реках Чулым и Ададым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии по организации безаварийного пропуска паводковых вод согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в периоды паводков и весеннего половодья на территории города согласно  приложению 2.

3. Главному специалисту отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города Азаровой Л.Е. организовать оперативный сбор, обобщение и анализ информации по складывающейся паводковой обстановке, своевременно информировать городскую и краевую комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в случае обострения паводковой ситуации.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское причулымье» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от  10.03.2021  № 199-п

Состав

противопаводковой комиссии города Назарово

| № п\п | Ф.И.О. | Должность. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сухарев Сергей Иванович | Глава города – председатель комиссии |
| 2. | Курилович Сергей Иванович | Первый заместитель главы города – заместитель председателя комиссии |
| 3. | Азарова Людмила Евгеньевна | Главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города – секретарь комиссии |
| 4. | Матвеев Николай Владимирович | И.о.директора МКУ «УГХ» |
| 5. | Шахматов Александр Георгиевич | Директор МКУ «ЕДДС» |
| 6. | Лукьянов Евгений Петрович | Директор МАУ «СШОР» |
| 7. | Дивинец Юрий Геннадьевич | Директор МАУ «СШ» |
| 8. | Голикова Людмила Васильевна | ДиректорКГКУ СО КЦСОН «Назаровский» (по согласованию) |
| 9. | Удович Светлана Александровна | Заместитель главы города - руководитель финансового управления администрации города |
| 10. | Милицын Владимир Сергеевич | Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» (по согласованию) |
| 11. | Карманова Ирина Алексеевна | Главный врач КГБУЗ «Назаровская ССМП» (по согласованию) |
| 12. | Юцкий Павел Яникович | Начальник 81 ПСЧ2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| 13. | Коробицын Дмитрий Валерьевич | Начальник ОНДи ПР по г.Назарово и Назаровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
| 14. | Карзов Александр Владимирович | Начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) |
| 15. | Пестерев Евгений Викторович | Начальник РЭС АО «МРСК-Сибири» филиал «Красноярскэнерго» (по согласованию) |
| 17. | Гордеев Михаил Валентинович | Начальник ЛТЦ Назаровского района Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 18. | Горлушкин Евгений Владимирович | Руководитель ООО «ТСК» (по согласованию) |
| 19 | Мартынов Александр Никанорович | Директор ООО «Автотранс» |
| 20 | Борисенко Ольга Анатольевна | Директор ООО «Спецмаш» |
| 21 | Лукин Олег Николаевич | Руководитель ГПКК ЦРКК (по согласованию) |
| 22 | Ворошилов Олег Анатольевич | Директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 10.03.2021 № 199 -п

План

мероприятий по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в периоды паводков и весеннего половодья на территории города в 2021 году

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести комиссионное обследование, обеспечить контроль за состоянием, эксплуатацией и безопасным функционированием гидротехнических сооружений АО «Назаровская ГРЭС», АО «Разрез Назаровский». Обеспечить резерв и аварийный запас материалов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | До 20.03.2021, постоянно | Руководители АО «Назаровская ГРЭС», АО «Разрез Назаровский» |
|  | Ограничить условия эксплуатации ГТС, в т.ч. выполнение принудительного спуска аварийных прудов и малых водохранилищ при развитии неблагоприятных гидрологических и метеорологических условий, а также в случаях нарушений законодательства о безопасности ГТС. | До 01.04.2021 | Руководители АО «Назаровская ГРЭС», АО «Разрез Назаровский» |
|  | Провести проверку готовности сил и средств ТП РСЧС города. Уточнить планы действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом паводковой обстановки на территории города | До 01.04.2021, в период весеннего половодья и снеготаяния | Противопаводковая комиссия, Администрация города, МКУ «ЕДДС» |
|  | Обеспечить необходимый запас резервов финансовых и материальных ресурсов для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения | До 01.04.2021, в период весеннего половодья и снеготаяния | Администрация города |
|  | Обеспечить готовность водоочистных и канализационных сооружений: соблюдать технологию водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях; осуществлять производственный контроль в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации; обеспечить население частного сектора водой гарантированного качества, обеззараживание воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев); взять под контроль обеспечение достаточным количеством реагентов и обеззараживающими средствами с учетом расхода реагентов в сутки. | До 01.04.2021, в период весеннего половодья и снеготаяния | ГПКК ЦРКК |
|  | Обеспечить наличие дезинфекционных средств и заключение предварительных договоров с дезинфекционными организациями на проведение дезинфекционных работ при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. | До 01.04.2021, в период весеннего половодья и снеготаяния | Администрация города |
|  | Провести профилактические работы с целью исключения попадания нефтепродуктов в период снеготаяния на нефтебазах и местах их хранения. | До 01.04.2021, в период весеннего половодья и снеготаяния | Руководители организаций |
|  | Провести уточнение списка домов подпадающих в зоны возможного подтопления в паводковый период. | До 25.03.2021 | Противопаводковая комиссия, Отдел безопасности и мобилизационной работы |
|  | Провести уточнение списка объектов социальной сферы, линий электропередач, дорожной сети подпадающих в зоны возможных подтоплений паводковыми водами. | До 25.03.2021 | Противопаводковая комиссия, Отдел безопасности и мобилизационной работы |
|  | Актуализировать списки жителей частного сектора, домовладения которых подвержены риску подтопления, в том числе маломобильных граждан, многодетных семей, пенсионеров. | До 25.03.2021 | Противопаводковая комиссия, МКУ «УГХ» ТО КГКУ «УСЗН» |
|  | Провести проверку за хранением минеральных удобрений и агрохимикатов | До 01.04.2021 | Противопаводковая комиссия, отдел экономического развития города |
|  | Принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных отрывом прибрежных льдин, запрету выхода населения и выезда техники на ослабленный лед. Создать мобильные группы по выявлению несанкционированных мест выезда автотранспорта на лед и принятию мер по их закрытию. Выставить соответствующие информационные знаки. | В период паводка и весеннего половодья | Противопаводковая комиссия, МО МВД «Назаровский», 81 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС, МКУ «УГХ» |
|  | Произвести расчистку уличной ливневой канализации, водопропускных труб и подземных водостоков, уборку от снежного покрова придомовых территорий и вывоз снега с территории города. | До 01.04.2021 | МКУ «УГХ», ООО «ТСК», управляющие компании. |
|  | Подготовить пункты временного размещения граждан на базе гостиниц МАУ СШОР, МАО СШ к приему и размещению эвакуируемых из зон вероятного затопления, с распределением обязанностей по приему, размещению и учету эвакуируемого населения. | До 25.03.2021 | руководители МАУ СШОР, МАО СШ |
|  | Подготовить места складирования имущества эвакуируемого населения, места размещения выводимого из подтапливаемой зоны скота. | До 01.04.2021 | ООО «Автотранс» |
|  | Спланировать транспортное обеспечение мероприятий по эвакуации населения из зон вероятного подтопления | До 01.04.2021, в период весеннего половодья и снеготаяния | ООО «Авторанс», ООО «Спецмаш» |
|  | На базе КГКУ СО КЦСОН «Назаровский» на паводковый период создать мобильные группы для оказания помощи малоподвижным группам населения при угрозе затопления и спасения материальных ценностей. | До 25.03.2021 | КГБУ СО КЦСОН «Назаровский» |
|  | Установить наблюдение за уровнем воды на р.Чулым и р. Ададым: - автомобильный мост р. Чулым - автомобильный мост р. Ададым | В период весеннего половодья и снеготаяния | Противопаводковая комиссия города, МКУ «ЕДДС» |
|  | В СМИ проводить информирование населения о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, необходимости очистки водостоков, вывоза снега с территорий частных подворий, запрета выхода населения и выезда техники на ослаблены лед, доведение контактных телефонов дежурных служб. | Паводковый период | Противопаводковая комиссия города, Администрация города |
|  | Организовать распространение предупредительных памяток среди населения частного сектора, подпадающего в зону возможного подтопления, о порядке действий в случае подтопления. | Паводковый период | Противопаводковая комиссия Администрация города |
|  | Организовать экстренное оповещение, эвакуацию населения и материальных ценностей при возникновении угрозы подтопления в паводковый период. | Паводковый период | Противопаводковая комиссия Эвакуационная комиссия |