Приложение к постановлению  администрации города Назарово

от 10.11.2021 № 1248-п

П

Паспорт

- муниципальной программы города Назарово «Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»

- на 2022 год и плановый  период 2023-2024 годов

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Назарово |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципальных контрактов» г. Назарово (далее - МКУ «СМК»), Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово (далее - МКУ «УГХ») |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) | Подпрограмма № 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово» Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово» Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово» Подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» |
| Цели муниципальной программы | повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для увеличения объемов ввода жилья; Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда; Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; Приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2024 годы |
| Целевые индикаторы | Целевые показатели: - доля земельных участков обеспеченных документацией по планировке и межеванию территорий (нарастающим итогом) к 2024 году-14,3%; - доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой (ежегодно): 2022 г.- 0%; 2023 г.-0%; 2024 г. -100%. - доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда к 2024 году – 0,33 %; - доля молодых семей, реализовавших свои права по выданным свидетельствам к количеству получивших свидетельства о выделении социальных выплат (ежегодно): 2022 год – 100%; 2023 год – 100 %; 2024 год – 100 %. - доля детей сирот обеспеченных жилой площадью 2022 год – 100%; 2023 год – 100 %; 2024 год – 100 %. Показатели результативности: - разработка документации по межеванию территории в целях установления границ земельных участков - 1 проект (за период реализации программы); - годовой объем ввода жилья (ежегодно): 2022г. – 6637,9 кв.м; 2023г. – 7067,0 кв.м; 2024г. – 9476,0 кв.м. - количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей к 2024 году – 447 участков; -площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей (ежегодно): 2022г. – 0 га; 2023г. – 0 га; 2024г. – 44,7 га. -объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда (ежегодно): 2022г. – 0,00 кв. м; 2023г. – 0,00 кв. м; 2024г. – 0,00 кв. м. - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований (ежегодно): 2022г. – 0,00 человек; 2023г. –0,00 человек; 2024г. – 0,00 человек. - площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в многоквартирном жилом доме по ул. Арбузова, 86, строение 1(ежегодно): 2022 г.- 1736,9 кв.м; 2023 г.-0,00 кв.м; 2024 г.-0,00 кв.м. - количество граждан, переселенных их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (ежегодно): 2022г. – 94 человека; 2023г. – 0 человек; 2024г. – 0 человек - количество молодых семей, получивших социальную выплату (ежегодно) 2022 год – 3; 2023 год – 3; 2024 год – 3; -увеличение удельного веса детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования программы –180239,00 тыс. руб., в том числе: 2022 год –138195,7тыс. руб.; 2023 год – 23510,80 тыс. руб.; 2024 год – 18532,50 тыс. руб. - средства краевого бюджета – 177088,1 тыс. руб.: 2022 год – 136945,4 тыс. руб.; 2023 год – 22560,50 тыс. руб.; 2024 год – 17582,20 тыс. руб. - средства местного бюджета –3150,9тыс. руб.: 2022 год – 1250,30 тыс. руб.; 2023 год – 950,30 тыс. руб.; 2024 год – 950,30 тыс. руб. |

- I. Общая характеристика текущего состояния жилищной сферы социально-экономического развития города Назарово, основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.

Жилищная политика, проводимая Правительством края, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, федеральной целевой программы «Жилище».

Вместе с тем в сфере жилищного обеспечения населения города Назарово имеется ряд проблем:

      - Показатель жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2021 года к 2022 году должен составлять 28-30 м2 на одного жителя. В городе Назарово в 2020 году указанный показатель составил 25,88 кв. м.  на одного жителя, что говорит о недостатке объема ввода жилья для достижения показателя жилищной обеспеченности.

Реализация законов Красноярского края, принятых в период 2002 - 2017 годов по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, не решила проблему ликвидации аварийного жилищного фонда в городе Назарово.

      - Отсутствие утвержденной документации по планировке и межеванию территорий может привести к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчетные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.

Обеспечение финансирования разработки документации по планировке и межеванию территорий позволит не только упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения и позволит планировать этапность их реализации.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для  определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. При формировании земельных участков постоянно возникает спор  по правильному расположению межи или ранее сформированному участку.

Наличие утверждённых проектов межевания территорий даёт основание приложение № 3 постановления Правительства РФ от 10.10.2013 № 903 "О федеральной целевой программе "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" участвовать в отборе на получение средств, направляемых в краевой бюджет  в виде субсидии из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ. Под комплексными кадастровыми работами понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов земельных участков сведения Единого государственного реестра недвижимости, о которых не соответствуют требования к описанию местоположения границ земельных участков, земельных участков занятых зданиями или сооружениями, площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования, образование которых предусмотрено утверждённым в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, проектом межевания территории, зданий, сооружений, а также объектов незавершённого строительства, права на которые зарегистрированы в установленном порядке.

В итоге, внесение в государственный кадастр недвижимости (Единый государственный реестр недвижимости) точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках, наличие которых позволит администрации города качественно управлять и распоряжаться объектами недвижимости, приведет к повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей земельных участков, устранению кадастровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков, снижению количества земельных споров, а также увеличению поступлений в консолидированный бюджет, получаемых от сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос  аварийного жилья.

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2023 года являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города Назарово.

- В целях обеспечения населения города Назарово доступным и комфортным жильем определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства, которые являются основой построения прогнозов деятельности отрасли.

- Объем ввода жилых домов:

2022г. – 6637,9 кв.м;

2023г. – 7067,0 кв.м;

2024г. – 9476,0 кв.м.

Для достижения цели программы – повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Назарово, необходимо решить поставленные задачи:

создание условий для увеличения объемов ввода жилья;

обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Реализовать поставленные задачи планируется посредством следующих направлений:

Обеспечение документацией по планировке и межеванию территории для получения дополнительного дохода от сбора земельного налога и налога на имущество;

обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой для предоставления семьям, имеющим трех и более детей;

создание условий для применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов.

По итогам реализации программы планируется:

обеспечить выполнение ежегодного темпа роста ввода жилья;

обеспечить долю земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой

расселить из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в многоквартирном жилом доме по ул. Арбузова, 86, строение 1- 1736,9 кв. м.;

переселить из аварийного жилищного фонда города Назарово к 2023 году 94 человека.

Сроки реализации муниципальной программы 2022 – 2024 годы.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм.

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

Подпрограмма № 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово».

Задача подпрограммы: Создание условий для увеличения объемов ввода жилья.

В перечень мероприятий подпрограммы входят:

-   разработка документации по планировке и межеванию территории;

-   строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры с разработкой проектно-изыскательской документации.

Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Назарово».

Задача подпрограммы: Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово.

В перечень мероприятий подпрограммы входят:

- строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах города Назарово, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово»

- предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилого дома;

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы отражается в перечне согласно приложению 2 к настоящей муниципальной программе.

Подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан».

Задачи подпрограммы: обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Мероприятия подпрограммы:

- осуществление полномочий по обеспечению мер социальной поддержки детям –сиротам;

- приобретение жилых помещений и их предоставление по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы отражается в перечне согласно приложению 2 к настоящей муниципальной программе.

III. Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять для достижения конечных результатов муниципальной  программы, с отражением основных положений и сроков принятия размещен в приложении 3 к муниципальной программе.

- Перечень целевых индикаторов и показателей результативности

муниципальной программы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограмм взаимосвязаны с обозначенными целевыми индикаторами:

Подпрограмма № 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово».

- Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

- доля земельных участков обеспеченных документацией по планировке и межеванию территорий от общей потребности;

-  доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

- обеспечить документацией по межеванию территорий на которых не предполагается комплексная застройка:

1. квартал 1 от ул. Автомобилистов до р. Ададым-планируемый дополнительный ввод жилья на земельных участках, обеспеченных (частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, с целью развития строительства жилья экономического класса;

2. квартал в границах кадастрового квартала ул. Садовая за жилыми домами ул. Космонавтов, ул. Фрунзе;

3. квартал от объектов элеватора до зеленого массива, от гаражного кооператива № 7 до ул. Безымянная;

4. квартал в границах кадастрового квартала от ул. 30 лет ВЛКСМ, учетом всех объектов до ул. Паровозная – для приведения в соответствие с действующим законодательством и решения судебных споров;

5. квартал бывшего садового общества «Сельмаш» - для дальнейшего формирования земельных участков и получения дополнительного дохода от сбора земельного налога и налога на имущество).

Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Назарово».

- Целевым индикатором подпрограммы является:

- снижение доли аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда.

В результате реализации мероприятий планируется достигнуть следующих показателей результативности:

Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в многоквартирном жилом доме по ул. Арбузова, 86, строение 1(ежегодно):

2022 г.- 1736,0 кв.м.;

2023 г.-0,00 кв.м;

2024 г.-0,00 кв.м.

Количество граждан, переселенных их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (ежегодно):

2022г. – 94 человек;

2023г. – 0 человек;

2024г. – 0 человек.

Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово»

- Целевым индикатором подпрограммы является:

Доля молодых семей, реализовавших свои права по выданным свидетельствам к количеству получивших свидетельства о выделении социальных выплат:

2022 год – 100%;

2023 год – 100 %;

2024 год – 100 %.

В результате реализации мероприятий планируется достигнуть следующих показателей результативности:

Количество молодых семей, получивших социальную выплату (ежегодно)

2022 год – 3;

2023 год – 3;

2024 год – 3.

Подпрограмма № 4 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

Целевым индикатором подпрограммы является:

-доля детей сирот, обеспеченных жилой площадью.

В результате реализации мероприятий планируется достигнуть следующих показателей результативности:

- увеличение удельного веса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения: к 2024 г. – 18,2%.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Общий объем финансирования программы –180239,00 тыс.руб., в том числе:

2022 год – 138195,7 тыс. руб.;

2023 год – 23510,80115 тыс. руб.;

2024 год – 18532,50115 тыс. руб.

- Подпрограммы муниципальной программы

- Паспорт подпрограммы №1

- «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово»

| Наименование подпрограммы | «Стимулирование жилищного строительства на территории города Назарово» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Назарово, Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово (далее - МКУ «УГХ») |
| Цель подпрограммы | Обеспечение увеличения объемов ввода жилья |
| Задачи подпрограммы | формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |
| Показатели результативности подпрограммы | - разработка документации по планировке и межеванию территории в целях установления границ земельных участков- 1 проект (за период реализации программы); - годовой объем ввода жилья (ежегодно): 2022г. – 6637,9 кв.м; 2023г. – 7067,0 кв.м; 2024г. – 9476,0 кв.м. - количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей к 2024 году – 447 участков; -площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей (ежегодно): 2022г. – 0 га; 2023г. – 0 га; 2024г. – 44,7 га. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы |
| Объемы и источник финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет–300,0 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 300,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. в том числе: - средства местного бюджета – 300,0 тыс. руб.: 2022 год – 300,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |

- Основные разделы подпрограммы

- 1. Постановка общегородской проблемы

подпрограммы

Для достижения поставленной цели программой предусмотрена реализация двух направлений:

разработка  документации по планировке  и межеванию территорий;

строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей с разработкой проектно-изыскательской документации.

  - Разработка  документации по

- планировке и межеванию территории.

В связи с ограниченностью средств местного бюджета нет возможности самостоятельно разработать проекты планировки и межевания территорий. Данные документы необходимы для дальнейшего развития территорий (выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур).

Отсутствие разработанной документации по планировке и межеванию территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям, а также затрудняет получение дополнительного дохода от сбора земельного налога и налога на имущество.

Таким образом, в качестве мероприятий программы определена разработка документации по планировке и межеванию территорий.

В целях обеспечения надлежащего планирования развития города Назарово комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения Градостроительного кодекса РФ необходимо осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий администрации города с Правительством Красноярского края по обеспечению территории необходимыми документами территориального планирования, необходимо использование программно-целевого метода решения проблемы.

1.2. Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей с разработкой проектно-изыскательской документацией

По данным отдела муниципального имущества и земельных отношений администрации города на 01.09.2021 года принято 649 заявлений о постановке на учет и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно от многодетных семей, из них 469 земельных участков предоставлены (400 участков предоставлено в микрорайоне «Западный»), 180 семей нуждаются в предоставлении.

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить земельные участки объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры, предоставить земельные участки для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей и в течении 10 лет осуществить строительство 447 индивидуальных жилых дома, что составляет 44,7 тыс. кв. метров.

- 2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является:

обеспечение увеличения объемов ввода жилья.                                                 Задачей подпрограммы является:

формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Сроки реализации подпрограммы - 2022 - 2024 годы:

Этапы программой не предусмотрены.

В 2022 году реализуется:

- мероприятие по началу строительства объектов коммунальной инфраструктуры микрорайона «Западный», а именно сетей водопровода в целях предоставления семьям, имеющим трех и более детей земельных участков для индивидуального жилищного строительства. (447 участков с объектами социально-бытовой инфраструктуры)

- мероприятие по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Западный» в целях предоставления семьям, имеющим трех и более детей земельных участков для индивидуального жилищного строительства. (447 участков с объектами социально-бытовой инфраструктуры) с разработкой проектно-изыскательской документации транспортной инфраструктуры.

- мероприятие по разработке документации по планировке и межеванию территорий:

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

- обеспечить документацией по межеванию территорий на которых не предполагается комплексная застройка:

1. квартал 1 от ул. Автомобилистов до р. Ададым-планируемый дополнительный ввод жилья на земельных участках, обеспеченных (частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, с целью развития строительства жилья экономического класса;

2. квартал в границах кадастрового квартала ул. Садовая за жилыми домами ул. Космонавтов, ул. Фрунзе;

3. квартал от объектов элеватора до зеленого массива, от гаражного кооператива № 7 до ул. Безымянная;

4. квартал в границах кадастрового квартала от ул. 30 лет ВЛКСМ, учетом всех объектов до ул. Паровозная – для приведения в соответствие с действующим законодательством и решения судебных споров;

5. квартал бывшего садового общества «Сельмаш» - для дальнейшего формирования земельных участков и получения дополнительного дохода от сбора земельного налога и налога на имущество).

Информация о целевых индикаторах представлена в приложении 1 к  программе.

- 3. Механизм реализации подпрограммы

- В рамках подпрограммы предусмотрена реализация двух мероприятий:

мероприятие 1. «Разработка документации по планировке и межеванию территорий»;

мероприятие 2. «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры с разработкой проектно-изыскательской документации».

Текущее управление реализацией программы осуществляется администрацией города Назарово.

Администрация города Назарово предоставляет в министерство строительства Красноярского края необходимые отчеты в рамках реализации подпрограммы.

Администрация города Назарово несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и нецелевое использование финансовых средств, выделяемых на ее выполнение.

3.1. Механизм реализации подпрограммы в части разработки документации по планировке и межеванию территорий

Администрация города Назарово направляет в муниципальное казенное учреждение «Служба муниципальных контрактов» г. Назарово (далее – МКУ «СМК») следующие документы:

техническое задание на разработку документации по планировке и межеванию территорий;

смету на выполнение проектных работ.

На основании технического задания и смет МКУ «СМК» разрабатывает аукционную документацию и производит размещение заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторонами муниципального контракта являются заказчик - администрация города и подрядчик - проектировщик.

Муниципальный контракт заключается с соблюдением порядка и условий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для перечисления субсидии бюджету муниципального образования в виде аванса в размере 30% от годового объёма финансирования на разработку документации по планировке, администрация города Назарово – получатель бюджетных средств, представляет в Министерство строительства  Красноярского края следующие документы:

выписку из нормативного правового акта представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего расходование средств местного бюджета на осуществление долевого финансирования мероприятий программы, с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации;

утвержденную муниципальную программу города Назарово «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Назарово»;

копии документов о проведении торгов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке документации по планировке и межеванию территорий;

муниципальные контракты;

техническое задание на разработку документации по планировке и межеванию территорий;

смету на выполнение проектных работ;

календарный график объемов выполненных работ.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенные главой города Назарово или уполномоченным им лицом.

Для дальнейшего получения средств краевого бюджета по факту выполненных объемов работ, превышающих сумму аванса по выполненным и принятым работам (услугам), администрация города - получатель бюджетных средств ежеквартально в срок до 20 числа последнего месяца квартала представляют в министерство строительства Красноярского края для проверки следующие документы:

акт приемки выполненных работ согласно календарному графику объемов выполненных работ;

документы, подтверждающие оплату работ за счет средств местного бюджета.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенные главой города Назарово или уполномоченным им лицом.

Администрация города представляет в министерство строительства Красноярского края следующие отчеты:

- ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о финансировании и фактическом исполнении;

- ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении бюджета;

- ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об использовании межбюджетных трансфертов.

Администрация города Назарово (отдел градостроительства) согласно статей 45,46 Градостроительного Кодекса осуществляет подготовку и утверждение документации по планировке территорий города Назарово.

3.2. Механизм реализации программы в части строительства объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры с разработкой проектно-изыскательской документации

Администрация города Назарово распоряжением возлагает функции заказчика на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры на МКУ «УГХ».

- МКУ «УГХ» в качестве муниципального заказчика передает в МКУ «СМК» документацию подготовленную на основании Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, необходимую для заключения  муниципального контракта.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам, представлен в приложениях 
№ 5,7 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы  №2

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы.

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Назарово» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация города Назарово, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципальных контрактов» г. Назарово (далее - МКУ «СМК») |
| Цель подпрограммы | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы | Строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. |
| Показатели результативности подпрограммы | -объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда (ежегодно): 2022 г. – 0,00 кв.м; 2023 г. – 0,00 кв.м; 2024 г. – 0,00 кв.м. - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований (ежегодно): 2022г. – 0 человека; 2023г. – 0 человека; 2024г. – 0 человек. Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в многоквартирном жилом доме по ул. Арбузова, 86, строение 1(ежегодно): 2022 г.- 1736,0 кв.м; 2023 г.-0,00 кв.м; 2024 г.-0,00 кв.м. Количество граждан, переселенных их жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (ежегодно): 2022г. – 94 человек; 2023г. – 0 человек; 2024г. – 0 человек |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет –118118,6 тыс. руб., в том числе: 2022 год –118118,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. в том числе: - средства краевого бюджета на долевое финансирование – 118118,6 тыс. руб.: 2022 год – 118118,6 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. |

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества. Муниципальное образование город Назарово не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как не строит нового жилья, учитывая высокую степень дотационности бюджета, и не имеет свободного жилищного фонда.

Реализация законов Красноярского края, принятых в период 2002 - 2017 годов по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, не решила проблему ликвидации аварийного жилищного фонда в городе Назарово.

С целью стимулирования рынка жилья в условиях сложной экономической ситуации финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо формировать не только за счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования, но и с привлечением средств федерального бюджета.

При включении в подпрограмму приоритет имел перечень многоквартирных домов города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными, в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов собственниками, а также многоквартирных домов города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными, где жилые и нежилые помещения являются муниципальной собственностью.

2. Основная цель, задачи, этапы,

сроки выполнения и показатели подпрограммы

Цель подпрограммы: расселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Задачи подпрограммы: строительство (приобретение)  жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Сроки реализации подпрограммы:  2022 – 2024 годы.

Информация о целевых индикаторах представлена в приложении 1 к  программе.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого и местного бюджетов.

Главным распорядителем средств финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств краевого и местного бюджетов является администрация города Назарово.

Расселению подлежат аварийные дома на территории города Назарово, признанные таковыми  с 01.01.2012 до 01.01.2017 года.

Общая площадь жилых помещений, планируемая к расселению в многоквартирных жилых домах города Назарово, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации после 01.01.2012 года, до 01.01.2017 года составляет 4157,06 кв.м.

Общая площадь жилых помещений, планируемая в 2021-2022 гг.                              к расселению в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:                        г. Назарово, ул. Арбузова, д. 86, стр. 1, признанного в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 30.10.2019, составляет 2509,90 кв.м.

Этапы подпрограммы (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы муниципальным образованием город Назарово не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. Этап 2024 года программы должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2025 года.

Мероприятия по расселению многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, д. 86, стр. 1, должны быть реализованы не позднее 31 декабря 2022 года.

Средства Фонда, средства краевого и местного бюджетов расходуются на строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, на выплату возмещения гражданам, на предоставление субсидии собственникам.

Строящиеся многоквартирные дома или приобретаемые жилые помещения в многоквартирных домах в рамках подпрограммы должны соответствовать требованиям, предусмотренным Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 N 65/пр.

Планируемый объем средств местного бюджета на реализацию подпрограммы в пределах этапа по муниципальному образованию должен быть не менее 1 процента от планируемого объема средств.

Планируемый объем средств Фонда и средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию, определяется как разница между планируемым объемом средств на реализацию программы в пределах этапа подпрограммы и планируемым объемом средств местного бюджета на реализацию подпрограммы в пределах этапа по муниципальному образованию.

Фактический объем средств местного бюджета определяется в соответствии с муниципальным контрактом, но не должен быть менее планируемого объема средств местного бюджета.

Средства, образовавшиеся в результате возникновения разницы между ценой заключенного муниципального контракта и ценой муниципального контракта, рассчитанной в соответствии с планируемым объемом средств, уменьшаются пропорционально между средствами Фонда и средствами краевого бюджета.

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы определяется в зависимости от выбранных способов переселения, с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Объем средств, необходимых для строительства многоквартирных домов, в рамках подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение экспертизы, полученной в установленном порядке, а также на основании положительного заключения о достоверности сметной стоимости.

Объем средств, необходимых для приобретения у застройщиков жилых помещений, в рамках подпрограммы определен на основании проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема предложений по продаже застройщиками жилых помещений в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

Объем средств, необходимых для приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках подпрограммы определен на основании проведенного анализа предложений по продаже жилых помещений лицами, не являющимися застройщиками, в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

Объем средств, необходимый для выплаты возмещения расселяемой площади аварийных жилых домов, в рамках подпрограммы определен на основании учета собственников и проведенного анализа предложений по продаже аналогичных жилых помещений в соответствующем районе муниципального образования.

Объем средств, необходимый для предоставления субсидии собственникам, определен на основании учета собственников, общей площади жилого помещения, принадлежащего собственнику, проведенного анализа стоимости жилых помещений, среднего размера возмещения, предоставляемого собственнику и рассчитанного в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, осуществляется в домах не позднее 1991 года постройки.

В случае отсутствия на территории муниципального образования строительства новых домов приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, осуществляется в домах позднее 1991 года постройки.

3.2. Исполнителями мероприятий подпрограммы являются администрация города Назарово, Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципальных контрактов» г. Назарово (далее - МКУ «СМК»). Муниципальным заказчиком является администрация города Назарово.

3.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

а) собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается возмещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется другое жилое помещение;

б) предоставляется субсидия собственникам при соблюдении следующих условий:

на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также на дату подачи заявления о предоставлении субсидии у собственника отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

собственник приобрел право собственности на занимаемое жилое помещение до признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением собственников, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствовали иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения социального использования;

ранее собственник не пользовался правом на получение субсидии в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых на территории Красноярского края;

собственником после признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не совершались действия по отчуждению жилых помещений, пригодных для постоянного проживания, находящихся в его собственности.

В случае наличия у собственника нескольких жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, расселяемый в рамках подпрограммы, предоставление ему в связи с переселением из таких жилых помещений субсидии, предусмотренной Порядком, осуществляется в отношении только одного жилого помещения. Жилое помещение, в отношении которого осуществляется предоставление субсидии, собственник определяет самостоятельно.

Собственник вправе принять решение о расходовании средств субсидии на оплату:

цены договора купли-продажи одного или нескольких жилых помещений (квартиры, комнаты, индивидуального жилого дома), приобретаемого в индивидуальную, общую долевую, совместную собственность, участником которой является получатель субсидии (далее - договор купли-продажи);

цены договора участия в долевом строительстве, предметом которого является жилое помещение, в том числе путем размещения средств субсидии на счете эскроу (далее - договор участия в долевом строительстве);

цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома (далее - договор подряда);

в) гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

3.4. При приобретении для предоставления гражданам жилых помещений большей площади, в случае отсутствия подходящего по площади помещения в связи с проектным решением, разница стоимости в 30 % оплачивается за счет средств краевого бюджета.

3.5. Указанные в пункте 3.1 подпрограммы жилые помещения приобретаются на основании муниципальных контрактов, заключаемых в рамках реализации подпрограммы, в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6. Для получения субсидий администрация города Назарово представляет в министерство следующие документы:

- при строительстве многоквартирных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (при строительстве);

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при строительстве);

копию сводного сметного расчета утвержденной проектной документации (при строительстве);

копию муниципального контракта на строительство многоквартирных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством многоквартирного дома (при строительстве);

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством (при строительстве);

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (при участии в долевом строительстве);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года;

- при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплате возмещения гражданам:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копию соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд или копию решения суда об изъятии жилого помещения (при выплате возмещения);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года.

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, рекомендуется осуществлять в многоквартирных домах после 1990 года постройки. В случае отсутствия на территории муниципального образования построенных после 1990 года многоквартирных домов в объеме, необходимом для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, осуществляется в многоквартирных домах до 1991 года постройки.

- при предоставлении субсидии собственникам:

копии соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд;

копии договора купли-продажи жилого помещения (при приобретении);

копии договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома или копии договора участия в долевом строительстве, зарегистрированном в установленном порядке (при строительстве).

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

Документы представляются в министерство нарочным либо посредством почтовой связи с сопроводительным письмом, которое регистрируется министерством в государственной межведомственной информационной системе электронного документооборота Правительства Красноярского края и иных органов исполнительной власти Красноярского края "Енисей-СЭД" в день поступления.

Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 3.6 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством, а также проверяет комплектность документов, представленных в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 3.6 настоящего раздела, требованиям, предъявляемым действующим законодательством, комплектности представленных документов министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, предъявляемым действующим законодательством, и (или) некомплектности представленных документов министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в министерство финансов Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

3.7. Администрация города Назарово, ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство следующие документы о реализации программы:

- при строительстве многоквартирных домов:

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг) (при строительстве);

копии отчетов о стоимости незавершенного строительством объекта (при участии в долевом строительстве);

копии выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения муниципального образования Красноярского края (при участии в долевом строительстве);

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой.

- при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками:

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой.

копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой города Назарово или уполномоченным им лицом.

3.8. Цена муниципального контракта формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений, на приобретение которых размещается заказ. Указанная цена одного квадратного метра не должна превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации.

Объемы финансирования в муниципальном контракте указываются отдельно по каждому источнику финансирования:

объем финансирования за счет средств Фонда;

объем финансирования за счет средств краевого бюджета на долевое финансирование;

объем финансирования за счет средств местного бюджета.

Администрация города Назарово несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и нецелевое использование финансовых средств, выделяемых на ее выполнение.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам, представлен в приложениях

№ 5,7 к муниципальной программе.

- Паспорт подпрограммы №3

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово»

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Назарово» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация города Назарово |
| Цель подпрограммы | Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | 1) Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилого дома; 2) Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе, ипотечные жилищные кредиты. |
| Показатели результативности подпрограммы | Количество молодых семей, получивших социальную выплату (ежегодно) 2022 год – 3; 2023 год – 3; 2024 год – 3. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 2 850,90 тыс. рублей: 2022 г. – 950,30 тыс. руб., 2023 г. – 950,30 тыс. руб., 2024 г. – 950,30 тыс. руб. местный бюджет: всего 2 850,90 тыс. рублей: 2022 г. – 950,30 тыс. руб., 2023 г. – 950,30 тыс. руб., 2024 г. – 950,30 тыс. руб. |

Основные разделы подпрограммы

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является одной из первоочередных задач государственной жилищной политики. Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п утверждена государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан», которая одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Государственная и муниципальная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в городе Назарово осуществляется с 2006 года в соответствии с краевыми целевыми программами «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006 - 2008 годы, «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009 - 2011 годы», долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы», подпрограммой «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2014 – 2019 годы государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-п.  С 2006 года по 2021 год 59 молодых семей получили свидетельства о выделении государственной помощи, улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилья. На 2022 год, согласно сформированного списка участников программы, количество   молодых семей составило 17 семей.

Практика реализации мероприятий 8 Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - мероприятие 8), подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п,  показывает, что государственная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями.

Интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения реализации подпрограммы.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе Назарово.

2. Основная цель, задачи,

сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы

Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачами подпрограммы являются:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Период реализации Программы 2022-2024 гг.

Показателями результативности, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

Молодые семьи, получившие социальную выплату 3 (ежегодно) к 2024 году.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Общие положения.

3.1.1. Механизм реализации программы устанавливает порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (далее - Правила) и цели предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а также использования таких выплат.

3.1.2. Участие в «Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» (далее - субсидия) является добровольным.

3.1.3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.

3.1.4. Социальная выплата может быть использована:

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья);

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение, приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи;

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства;

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - жилой дом);

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

3.1.4.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).

3.1.5. Участником субсидии может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет;

признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 механизма реализации;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Условием участия в Субсидии и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.1.6. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;

признанные для цели участия в Субсидии органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

3.1.7. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, установлены Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224 «Об отдельных вопросах правового регулирования предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (далее - Закон края N 13-6224).

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 № 506-п)

3.2.  Порядок признания молодой семьи участником Субсидии и формирование списков молодых семей-участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

3.2.1. Для участия в Субсидии в целях использования социальной выплаты  молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

1) заявление в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

3) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).

3.2.1.1. Молодая семья представить в орган местного самоуправления по месту жительства:

1) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в Субсидии молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

2) документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Законом края № 13-6224;

3) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);

4) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина и членов его семьи (представляется по собственной инициативе заявителя). В случае непредставления указанного документа заявителя запрашивается органом местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

3.2.1.2. Для участия в Субсидии, в целях использования социальной выплаты, в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 1 настоящих Правил молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Правилам в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);

4) копию кредитного договора (договора займа);

5) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

6) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома;

7) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина и членов его семьи (представляется по собственной инициативе заявителя). В случае непредставления указанного документа заявителя запрашивается органом местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

3.2.2.1. Молодая семья, указанная в пункте 3.2.1.2.  настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в орган местного самоуправления по месту жительства:

1) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в Субсидии молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

2) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.

3.2.3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

3.2.4. Орган местного самоуправления в 10-дневный срок со дня получения документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего раздела, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участником Субсидии.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого бюджетов орган местного самоуправления направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.

3.2.5. Орган местного самоуправления регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в Субсидии, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью должностного лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью органа местного самоуправления. В ней не допускаются подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномоченного органом местного самоуправления, и печатью.

3.2.6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Субсидии являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 5 раздела 1 Правил;

2) непредставление или неполное представление документов, предусмотренных в подпунктах 1 - 3 пункта 1, в подпунктах 1 - 7 пункта 2 настоящего раздела;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

3.2.7. Повторное обращение с заявлением об участии в Субсидии допускается после устранения оснований для отказа в признании молодой семьи участником Субсидии, предусмотренных в пункте 6 настоящего раздела.

3.2.8. Органы местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего планируемому, формируют из молодых семей, признанных участниками Субсидии, списки молодых семей - участников мероприятия 8, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников), утверждают их и до 7 июня года, предшествующего планируемому, представляют эти списки в министерство строительства Красноярского края.

3.2.9. Органы местного самоуправления формируют списки молодых семей - участников Субсидии в хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Субсидии, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя в неполной семье).

3.2.10. Для включения в списки молодых семей - участников на планируемый год молодые семьи, состоявшие в списках молодых семей - участников Субсидии, участников мероприятия 13 2015 - 2016 годах и участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке», но не получившие социальные выплаты, представляют в орган местного самоуправления в срок до 15 мая года, предшествующего планируемому.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений представляет в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с учета (исключения из списка молодых семей - участников) в соответствии подпунктом 7 пункта 14 настоящего раздела.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)

3.2.11. Министерство на основании списков молодых семей - участников, поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в Субсидии, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование Субсидии из бюджета Красноярского края и (или) из местных бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации Субсидии, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии с очередностью, установленной пунктом 8 настоящего раздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников Субсидии, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников).

После утверждения сводного списка молодых семей - участников на планируемый год внесение в него изменений в части увеличения состава молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в мероприятии 9 подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы при соответствии условиям мероприятия 9 подпрограммы 4.

3.2.12. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого года на едином краевом портале "Красноярский край" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krskstate.ru сведения из сводного списка молодых семей - участников:

о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи;

о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Красноярского края, в котором молодая семья поставлена на учет для участия в Субсидии.

3.2.13. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей - участников, ее жилищных условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, она подает в орган местного самоуправления заявление с приложением подтверждающих документов. На основании представленных документов орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в список молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство. Министерство учитывает произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем году.

3.2.14. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников) принимается органом местного самоуправления в случаях:

1) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого бюджетов на приобретение или строительство жилья кем-либо из членов молодой семьи;

2) переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное место жительства;

3) выявления недостоверных сведений в представленных документах;

4) письменного отказа молодой семьи от участия в Субсидии;

5) расторжения брака молодой семьей, не имеющей детей;

6) достижения возраста 36 лет одним из супругов;

7) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;

8) выявления факта несоответствия условиям Субсидии либо невыполнения условий Субсидии, в соответствии с которыми молодая семья была признана участником Субсидии.

3.2.15. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента установления обстоятельств, указанных в пункте 14 настоящего раздела, принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников) и уведомляет об этом министерство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.

Министерство готовит приказ об исключении молодой семьи из сводного списка молодых семей - участников в течение 10 рабочих дней с момента получения решения о снятии молодой семьи с учета от органа местного самоуправления.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с заявлением на участие в Субсидии производится на общих основаниях.

3.3. Формирование списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в текущем году.

3.3.1. После доведения ответственным исполнителем федеральной программы сведений о размере субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации на планируемый (текущий) год, до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерство на основании сводного списка молодых семей - участников Субсидии и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в краевом бюджете и местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование Субсидии, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации Субсидии, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

При формировании списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат министерство вправе установить квоту для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный список по муниципальным образованиям Красноярского края.

В случае если на момент формирования министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей - участников Субсидии.

Список молодых семей - претендентов формируется в порядке очередности, установленной в сводном списке молодых семей - участников.

3.3.2. Министерство в течение 10 дней со дня утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников Субсидии решение министерства по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

3.3.3. Внесение изменений в список молодых семей - претендентов производится в следующих случаях:

1) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;

2) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;

3) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок;

4) изменения объемов финансирования Субсидии в текущем году.

3.3.4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящего раздела, орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме.

3.3.5. После утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат при внесении в него изменений, министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения решения от органа местного самоуправления о соответствующих изменениях у молодой семьи готовит приказ о внесении соответствующих изменений в указанный список.

О произведенных изменениях в списке молодых семей - претендентов министерство уведомляет органы местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в список молодых семей - претендентов.

3.3.6. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края, предназначенной для предоставления социальных выплат, направляет органам местного самоуправления уведомление о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета бюджету Красноярского края местным бюджетам, предназначенных для предоставления социальных выплат.

3.4. Определение размера социальной выплаты.

3.4.1. Социальная выплата, предоставляемая участнику Субсидии, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Субсидии, для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Субсидии, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).

3.4.2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника Субсидии и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список участников Субсидии. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления Красноярского края, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

3.4.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека.

3.4.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список молодых семей - участников;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи.

3.4.5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей - претендентов, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство) и остается неизменным в течение всего срока его действия.

3.5. Правила выдачи и реализации свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

3.5.1. Право молодой семьи - участницы Субсидии на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. Для свидетельств, выданных в 2020 году, срок действия составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)

Выдача свидетельства осуществляется по форме согласно приложению N 1 к Правилам предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации") органом местного самоуправления в соответствии с выпиской из утвержденного министерством списка молодых семей - претендентов.

3.5.2. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

3.5.3. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты, направляет в орган местного самоуправления, принявший решение о признании молодой семьи участницей Субсидии, заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

2) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);

3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

4) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.

Пункты 2 - 4 предоставляются по инициативе заявителя.

3.5.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 1 направляет в орган местного самоуправления по месту жительства заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

2) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется) (предоставляется по инициативе заявителя);

3) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

4) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома;

5) копию кредитного договора (договора займа);

6) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

3.5.5. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в настоящих Правилах.

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего раздела, заверяются должностным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

3.5.6. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3 или 4 настоящего раздела.

3.5.7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:

непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 3 настоящего раздела или абзацем первым пункта 4 настоящего раздела;

непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктами 1 - 4 пункта 3 или подпунктами 1 - 6 пункта 4 настоящего раздела;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 16, 17 раздела 5 Правил.

3.5.8. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам в соответствии со списком молодых семей - претендентов, утвержденным министерством.

3.5.9. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в текущем году обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющее на уменьшение размера социальной выплаты (расторжение брака, смерть членов семьи).

В течение 30 дней с даты получения заявления о замене свидетельства орган местного самоуправления, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, установленному на момент выдачи замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, остается неизменным.

3.5.10. Полученное свидетельство молодая семья (далее - владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации Субсидии осуществляется комиссией, созданной в министерстве. В отношении свидетельств, выданных в 2020 году, срок для предоставления в банк составляет 3 месяца с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)

Критерии отбора банков определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации.

По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заключает с ними соглашения.

Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации Субсидии, оформляются соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.

Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации Субсидии, положение о комиссии по отбору банков устанавливаются министерством.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.

3.5.11. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячного срока с даты его выдачи, а в 2020 году - предоставленное в банк по истечении 3-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего раздела, в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.

(п. 11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 14.07.2020 N 506-п)

3.5.12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

3.5.13. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

3.5.14. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.

3.5.15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в орган местного самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома).

3.5.16. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.

3.5.17. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым, восьмым пункта 4 раздела 1 Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 1 Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительство жилого дома.

3.5.18. Приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

3.5.19. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

3.5.20. Молодые семьи - участники Субсидии могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

3.5.21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк:

1) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на строительство жилого дома:

кредитный договор (договор займа);

договор банковского счета;

договор строительного подряда;

2) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения:

кредитный договор (договор займа);

договор банковского счета;

договор купли-продажи жилого помещения;

3) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилья или строительство жилого дома:

договор банковского счета;

кредитный договор (договор займа);

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого государственного реестра недвижимости (предоставляется по собственной инициативе), или документы на строительство - при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома;

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;

4) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения:

договор банковского счета;

договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

выписку из Единого государственного реестра недвижимости;

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных (заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилого помещения;

5) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома:

договор банковского счета;

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, планируемого к строительству, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома;

6) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации:

договор банковского счета;

договор с уполномоченной организацией.

Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Субсидии, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья;

7) при использовании социальной выплаты для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;

выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;

копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участника мероприятия 8;

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива;

8) в случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, распорядитель счета представляет в банк:

договор банковского счета;

договор участия в долевом строительстве;

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

3.5.22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к стандартному жилью, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

3.5.23. В случае принятия банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

3.5.24. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета.

3.5.25. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего раздела, направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов, а также копии указанных документов.

3.5.26. Орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо несоответствии представленных документов условиям Субсидии перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.

3.5.27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

3.5.28. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:

1) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на строительство и документы, предусмотренные пунктом 21 настоящего раздела, но оплата не произведена;

2) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 настоящего раздела.

3.5.29. Социальная выплата считается предоставленной участнику Субсидии со дня исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные абзацами вторым - седьмым пункта 4 раздела 1 Правил.

3.5.30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 8 настоящего раздела, считаются недействительными.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий включает в себя перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам, представлен в приложениях

№ 5,7 к муниципальной программе.

Паспорт подпрограммы №4

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Управление образования администрации города Назарово; отдел по собственности и землепользованию администрации города Назарово |
| Цель подпрограммы | Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. |
| Показатели результативности подпрограммы | - удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения: к 2024 г. – 18,2%. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2024годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Всего по подпрограмме на 2022-2024 годы – 58969,5 тыс. руб. в том числе: 2022 год – 18826,8 тыс. руб.; 2023 год - 22560,5 тыс. руб.; 2024 год – 17582,2 тыс. руб. по источникам финансирования: Краевой бюджет – 58969,5 тыс. руб. в том числе: 2022 год – 18816,8 тыс. руб.; 2023 год – 22560,5 тыс. руб.; 2024 год –17582,2 тыс. руб. |

1. Постановка проблемы и обоснование необходимости

разработки подпрограммы

На  01.09.2021 в  городе Назарово проживает 330  ребенка, оставшихся без попечения родителей.

На учете на получение жилых помещений в администрации города состоит 26 человек, относящихся к категории  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на учете в министерстве образования и науки Красноярского края на 01.09.2021 года  состоит 160 человек.

По краевой целевой программе в 2021 году было приобретено 16 жилых помещений для граждан, из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Основная цель, задачи, сроки выполнения
  и показатели подпрограммы

Целью данной подпрограммы является оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Для достижения цели необходимо обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Показатели результативности подпрограммы:

- удельный вес детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения.

В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:

- улучшение жилищных условий детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет приобретения жилых помещений.

Перечень показателей результативности отражен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2022 по 2024 годы.

- Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется  муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии с Законом Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5328 «О мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусмотрена возможность получить сертификат, обеспечивающий социальную выплату на приобретение собственной жилплощади.

Порядок реализации мероприятий, осуществляемых за счет средств федерального и регионального бюджетов, регулируются соответствующими нормативно – правовыми документами.

Порядок и условия реализации мероприятий, осуществляемых за счет средств муниципального бюджета, устанавливаются настоящей подпрограммой администрации города.

Разработчиками порядка реализации мероприятий являются исполнители подпрограммных мероприятий.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется управлением образования администрации города Назарово и отделом по собственности и землепользованию администрации города Назарово в рамках полномочий.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках Подпрограммы  «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» будут реализованы мероприятия, направленные на выполнение поставленных подпрограммой задач.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 5 и № 7 к Программе.