Российская  Федерация

Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.01.2022				г. Назарово			  	   № 70-п

О начале работ по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2022-2037 годы. Актуализация»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред.от 22.05.2020 № 728), ст.7 Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Отделу градостроительства (Ищенко) начать работу по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2022-2037 годы. Актуализация».

- Утвердить план мероприятий по разработке и утверждению проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2022-2037 годы. Актуализация», согласно приложению 1.

- Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2022-2037 годы. Актуализация», согласно приложению 2.

- Общему отделу администрации города (Забудская):

- разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет и в газете «Советское Причулымье» настоящее постановление.

- разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет уведомление о начале разработки проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2022-2037 годы. Актуализация», с указанием на страницу официального сайта, на которой размещены действующие схемы водоснабжения и водоотведения города.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы города                                                                               С.И. Курилович

Приложение1 к постановлению

администрации города Назарово

от 24.01.2022 № 70-п

План мероприятий

по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2022-2037 годы. Актуализация»

| № этапа | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие администрацией города решения о разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2021-2037 годы. Актуализация». | ## до 01.02.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко |
| 2. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2021-2037 годы. Актуализация» (с указанием страницы, на которой размещеныдействующие схемы водоснабжения и водоотведения). | ## до 03.02.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел ## О.В. Забудская |
| 3. | Разработка проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2021-2037 годы. Актуализация». | ## до 30.04.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, при участии Государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» |
|  | - размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте; - опубликование сведений о размещении на официальном сайте и в средствах массовой информации; - возвращение на доработку схем, в случае если схемы не соответствует требованиям законодательства (рассматривается рабочей группой). | ## до 08.05.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел ## О.В. Забудская |
| 4. | ## Сбор замечаний и предложений попроекту «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2021-2037 годы. Актуализация». | ## до 26.05.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко |
| 5. | Подготовка проекта постановления администрации города о проведении публичных обсуждений. | ## до 26.05.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко |
| 6. | Размещение на официальном сайте уведомления о проведении публичных обсуждений. | до 03.06.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел ## О.В. Забудская |
| 7. | Проведение публичных слушаний (обсуждений). | до 12.06.2022 | ## Отдел градостроительства С.В. Ищенко |
| 8. | Подготовка, оформление и размещение протокола публичных слушаний на официальном сайте. | до 14.06.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко |
| 9. | Утверждение«Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2021-2037 годы. Актуализация» главой города. | до 24.06.2022 | ## Отдел градостроительства С.В. Ищенко |
| 10. | Размещение «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2021-2037 годы. Актуализация» на официальном сайте | до 08.07.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел О.В. Забудская |
| 11. | Размещение на официальном сайте и вофициальных источниках опубликования информации о размещении на сайте «Схемы водоснабжения и водоотведения на 2021-2037 годы. Актуализация» | до 11.07.2022 | ## Отдел градостроительства ## С.В. Ищенко, ## общий отдел ## О.В. Забудская |

Приложение 2 к постановлению

администрации города Назарово

от 24.01.2022 № 70 -п

СОСТАВ

рабочей группы по разработке проекта «Схемы водоснабжения и водоотведения города Назарово на 2022-2037 годы. Актуализация»

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Курилович С.И. | первый заместитель главы города |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Ищенко С.В. | начальник отдела градостроительства администрации города |
| Секретарь комиссии: |  |
| Миненкова Н.В. | ведущий специалист отдела градостроительства администрации города |
| Члены комиссии: |  |
| Лукин О.Н. | директор ГПКК «ЦРКК» (по согласованию) |
| Лютенко И.И. | начальник отдела по собственности и землепользованию администрации города |
| Никулин Н.А. | начальник юридического отдела администрации города |