Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.02.2023 | г. Назарово | № 232 -п |
| --- | --- | --- |

О проведении мероприятий, связанных с весенним паводком в г. Назарово в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 7 Устава города Назарово, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и безаварийного пропуска паводковых вод на реках Чулым и Ададым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии по организации безаварийного пропуска паводковых вод согласно приложению 1.

- Утвердить план мероприятий по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в периоды паводков и весеннего половодья на территории города согласно приложению 2.

- Начальнику отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города организовать оперативный сбор, обобщение и анализ информации по складывающейся паводковой обстановке, своевременно информировать городскую и краевую комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в случае обострения паводковой ситуации.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм:

  - Организовать выполнение мероприятий согласно плану мероприятий по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в периоды паводков и весеннего половодья на территории города

  - Организовать проведение наблюдений за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования заторов льда, повышением уровней воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего паводка.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава города |  | В.Р. Саар |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 28.02.2023  №  232 -п

Состав
противопаводковой комиссии города Назарово

| № п/п | Ф.И.О | Должность. |
| --- | --- | --- |
|  | Гейнрих Александр Владимирович | Первый заместитель главы города –председатель комиссии |
|  | Туник Ольга Владимировна | Заместитель главы города, председатель эвакуационной комиссии |
|  | Шахматов Александр Георгиевич | Директор МБУ «УГХ» - заместитель председателя комиссии |
|  | Мельников Юрий Владимирович | Начальник отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города – секретарь комиссии |
|  | Стариков Лев Борисович | Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города |
|  | Лукьянов Евгений Петрович | Директор МАУ «СШОР» |
|  | Дивинец Юрий Геннадьевич | Директор МАУ «СШ» |
|  | Мальцев Николай Алексеевич | Директор МКУ «ЕДДС» |
|  | Гаврилова Светлана Владимировна | Начальник управления образования |
|  | Голикова Людмила Васильевна | Директор КГКУ СО КЦСОН «Назаровский» (по согласованию) |
|  | Удович Светлана Александровна | Заместитель главы города - руководитель финансового управления администрации города |
|  | Милицын Владимир Сергеевич | Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» (по согласованию) |
|  | Карманова Ирина Алексеевна | Главный врач КГБУЗ «Назаровская ССМП» (по согласованию) |
|  | Юцкий Павел Яникович | Начальник 81 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
|  | Коробицын Дмитрий Валерьевич | Начальник ОНДи ПР по г.Назарово и Назаровскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию) |
|  | Карзов Александр Владимирович | Начальник МО МВД России «Назаровский» (по согласованию) |
|  | Черемисин Сергей Валерьевич | Руководитель Ачинского ПСО КГКУ «Спасатель» |
|  | Пестерев Евгений Викторович | Начальник РЭС АО «МРСК-Сибири» филиал «Красноярскэнерго» (по согласованию) |
|  | Гордеев Михаил Валентинович | Начальник ЛТЦ Назаровского района Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
|  | Горлушкин Евгений Владимирович | Руководитель ООО «ТСК» (по согласованию) |
|  | Мартынов Александр Никанорович | Директор ООО «Автотранс» (по согласованию) |
|  | Борисенко Ольга Анатольевна | Директор ООО «Спецмаш» (по согласованию) |
|  | Курилович Сергей Иванович | Руководитель Назаровского ПО ГПКК ЦРКК (по согласованию) |
|  | Ворошилов Олег Анатольевич | Директор АО «Назаровская ГРЭС» (по согласованию) |
|  | Губанов Виктор Александрович | Управляющий филиалом АО «СУЭК Красноярск» «Разрез Назаровский» (по согласованию) |
|  | Горелкина Елена Алексеевна | Руководитель МУП «КШП» |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 28.02.2023  №  232 -п

План

мероприятий по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в периоды паводков и весеннего половодья на территории города в 2023 году

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке и ходе выполнения мероприятий по подготовке территории и объектов города к весеннему паводку и обеспечить представление данной информации в Единую дежурно диспетчерскую службу города Назарово (далее - ЕДДС). | Постоянно | Председатель комиссии, Начальник отдела Б и МР |
|  | Обеспечить устойчивую работу технических средств связи и автоматизированной системы централизованного оповещения г. Назарово в период весеннего паводка. ЕДДС осуществлять оперативное информационное обеспечение в период весеннего паводка. ЕДДС в первоочередном порядке оперативно информировать 81 ПСЧ2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю и Ачинское поисково-спасательное отделение КГКУ «Спасатель» при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате изменения гидрологической обстановки на территории города Назарово и прилегающей акватории рек Чулым и Ададмка. | Постоянно | ОБ и МР, МКУ «ЕДДС», Группа компаний «Пирамида», ЛТЦ Назаровского района Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» |
|  | Подготовить планы проведения противопаводковых мероприятий организаций, попадающих в зону возможного затопления и принимающих участие в выполнении противопаводковых мероприятий на территории г. Назарово. Планы представить в отдел Б и МР администрации города. | Март | Руководители организаций |
|  | Предложить МО МВД России «Назаровский» и 12, 81 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю разработать планы мероприятий по подготовке подразделений к несению службы в условиях возможного затопления города. Планы представить в отдел Б и МР администрации города | Март | Руководители МО МВД России «Назаровский»; 12, 81 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС |
|  | Обеспечить подготовку сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. | Март | Руководители организаций города, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению безопасности на водных объектах |
|  | Принять участие в штабные тренировки с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по теме: «Организация управления мероприятиями по защите населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком». | 28.02.2023 | Глава г. Назарово, Председатель городской КЧС и ПБ, Начальник ОБ и МР, Члены КЧС и противопаводковой комиссии |
|  | Провести комиссионное обследование, обеспечить контроль за состоянием, эксплуатацией и безопасным функционированием гидротехнических сооружений АО «Назаровская ГРЭС», ГПКК «ЦРКК». Обеспечить резерв и аварийный запас материалов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | До 20.03.2023, постоянно | Руководители АО «Назаровская ГРЭС», АО «Разрез Назаровский», ПО Назарово ГП КК «ЦРКК» |
|  | Ограничить условия эксплуатации ГТС, в т.ч. выполнение принудительного спуска аварийных прудов и малых водохранилищ при развитии неблагоприятных гидрологических и метеорологических условий, а также в случаях нарушений законодательства о безопасности ГТС. | До 01.04.2023 | Руководители АО «Назаровская ГРЭС», АО «Разрез Назаровский», ПО Назарово ГП КК «ЦРКК» |
|  | Провести проверку готовности сил и средств ТП РСЧС города. Уточнить планы действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом паводковой обстановки на территории города | До 01.04.2023, в период весеннего половодья и снеготаяния | Противопаводковая комиссия, Администрация города, МКУ «ЕДДС» |
|  | Провести проверку готовности системы оповещения гражданской обороны г. Назарово к работе в паводкоопасный период. | Март | МКУ «ЕДДС» ОБ и МР |
|  | Обеспечить необходимый запас резервов финансовых и материальных ресурсов для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения | До 01.04.2023, в период весеннего половодья и снеготаяния | Первый заместитель главы города |
|  | Осуществлять контроль за исполнением муниципальных контрактов на выполнение работ по чернению, пилению льда в целях безаварийного пропуска льда (предотвращения заторов льда) на реке Чулым. | До 01.04.2017 | Первый заместитель главы города |
|  | Обеспечить готовность водоочистных и канализационных сооружений: соблюдать технологию водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях; осуществлять производственный контроль в процессе водоподготовки и в разводящей сети с учетом паводковой ситуации; обеспечить население частного сектора водой гарантированного качества, обеззараживание воды децентрализованных систем водоснабжения (каптажей, общественных колодцев); подготовить автоцистерны для подвоза питьевой воды в места нарушенного водоснабжения; взять под контроль обеспечение достаточным количеством реагентов и обеззараживающими средствами с учетом расхода реагентов в сутки. | До 01.04.2023, в период весеннего половодья и снеготаяния | ПО Назарово ГПКК ЦРКК |
|  | Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске обеспечить выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей города Назарово в период паводка и весеннего половодья. | До 01.04.2023, в период весеннего половодья и снеготаяния | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Ачинске |
|  | Рекомендовать главному врачу КГБУЗ "Назаровская РБ": - уточнить до 1.04.2023 года планы медицинского обеспечения населения города Назарово, находящегося в зоне ЧС при прохождении паводка и весеннего половодья; - зарезервировать необходимые лекарственные средства и перевязочные материалы, обеспечить их безопасное хранение; - обеспечить при угрозе подтопления районов города Назарово совместно с руководителями медицинских учреждений вывоз тяжелобольных жителей в медицинские учреждения согласно плану эвакуации. | До 01.04.2023, в период весеннего половодья и снеготаяния | КГБУЗ "Назаровская РБ" |
|  | Провести профилактические работы с целью исключения попадания нефтепродуктов в период снеготаяния на нефтебазах и местах их хранения. | До 01.04.2023 | Руководители организаций |
|  | Провести уточнение списка домов, подпадающих в зоны возможного подтопления в паводковый период. | До 15.03.2023 | МБУ «УГХ», Отдел безопасности и мобилизационной работы |
|  | Провести уточнение списка объектов социальной сферы, линий электропередач, дорожной сети подпадающих в зоны возможных подтоплений паводковыми водами. | До 15.03.2023 | МБУ «УГХ», Отдел безопасности и мобилизационной работы |
|  | Актуализировать списки жителей частного сектора, домовладения которых подвержены риску подтопления, в том числе маломобильных граждан, многодетных семей, пенсионеров. | До 01.03.2023 | Противопаводковая комиссия, МБУ «УГХ» ТО КГКУ «УСЗН» |
|  | Принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных отрывом прибрежных льдин, запрету выхода населения и выезда техники на ослабленный лед. Создать мобильные группы по выявлению несанкционированных мест выезда автотранспорта на лед и принятию мер по их закрытию. Выставить соответствующие информационные знаки. | В период паводка и весеннего половодья | Противопаводковая комиссия, МО МВД «Назаровский», 81 ПСЧ ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС, МБУ «УГХ» |
|  | МБУ «УГХ», ПО Назарово, АО «Назаровская ГРЭС», ГПКК «ЦРКК», ООО «ТСК»: - обеспечить устойчивое функционирование системы ливневой канализации, насосных станций, водопропускных труб и коллекторов, автомобильных дорог, мостов и путепроводов, попадающих в зоны возможного подтопления; - провести подготовительные мероприятия по снижению риска возможных повреждений систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи в результате паводка и весеннего половодья; - привлекать в необходимых случаях для выполнения работ в период паводка и весеннего половодья местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, спасательные средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности (по согласованию). | До 01.04.2023 | МБУ «УГХ», ПО Назарово, ГПКК «ЦРКК» ООО «ТСК», АО «Назаровская ГРЭС», управляющие компании. |
|  | Подготовить пункты временного размещения граждан на базе гостиниц МАУ СШОР, МАО СШ к приему и размещению эвакуируемых из зон вероятного затопления, с распределением обязанностей по приему, размещению и учету эвакуируемого населения. | До 25.03.2023 | Руководители МАУ СШОР, МАО СШ |
|  | Подготовить места складирования имущества эвакуируемого населения, места размещения выводимого из подтапливаемой зоны скота. | До 01.04.2023 | ООО «Автотранс» |
|  | Спланировать транспортное обеспечение мероприятий по эвакуации населения из зон вероятного подтопления | До 01.04.2023 | ООО «Авторанс», ООО «Спецмаш» |
|  | На базе КГКУ СО КЦСОН «Назаровский» на паводковый период создать мобильные группы для оказания помощи малоподвижным группам населения при угрозе затопления и спасения материальных ценностей. | До 25.03.2023 | КГБУ СО КЦСОН «Назаровский» |
|  | Установить наблюдение за уровнем воды на р. Чулым и р. Ададым: - автомобильный мост р. Чулым - автомобильный мост р. Ададым | В период весеннего половодья и снеготаяния | МБУ «УГХ», МКУ «ЕДДС» |
|  | Подготовить и направить запросы в Гидрометцентр Красноярска: - об оценке распределения снежного покрова в бассейне реки Чулым; - о прогнозе подъема уровня воды в реке Чулым в период весеннего паводка. На основании представленных сведений уточнить границы зон возможного затопления города. |  | ОБ и МР МКУ «ЕДДС» |
|  | Обеспечить готовность аварийных служб (бригад), привлекаемых к устранению аварий на инженерных коммуникациях, вызванных весенним паводком, в том числе оснащение имуществом и техникой указанных служб (бригад). | март-апрель | ПО Назарово ГПКК «ЦРКК», РЭС АО «МРСК-Сибири», управляющие компании |
|  | Подготовить личный состав, плавсредства и автотранспорт к действиям по эвакуации населения города из зон затопления в период весеннего паводка | до 01.04. | Ачинское ПСО КГКУ «Спасатель» |
|  | Сформировать резерв сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период возможного весеннего паводка. Привлечь для проведения спасательных работ в период наводнения маломерные суда организаций и населения. | до 01.04. | НОБ и МР, Ачинское ПСО КГКУ «Спасатель», Руководители МАУ СШОР, МАО СШ |
|  | Провести целевые инструктажи с аварийными службами на тему: «Действия аварийных служб в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком». | до 01.04. | Руководители организаций |
|  | Провести занятия с работниками и обучающимися образовательных организаций на тему: «Действия во время возможной чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком». | До 11.04. | Управление образования, руководители образовательных организаций |
|  | В СМИ проводить информирование населения о мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, необходимости очистки водостоков, вывоза снега с территорий частных подворий, запрета выхода населения и выезда техники на ослаблены лед, доведение контактных телефонов дежурных служб. | Паводковый период | Противопаводковая комиссия города, Администрация города |
|  | Организовать распространение предупредительных памяток среди населения частного сектора, подпадающего в зону возможного подтопления, о порядке действий в случае подтопления. | Паводковый период | ОБ и МР, МБУ «УГХ», ТО КГКУ «УСЗН |
|  | Обеспечить регулярное информирование населения города о развитии паводковой обстановки и своевременное оповещение при угрозе затопления. | Апрель - май | МБУ «УГХ» МКУ «ЕДДС» |
|  | Организовать экстренное оповещение, эвакуацию населения и материальных ценностей при возникновении угрозы подтопления в паводковый период. | Паводковый период | Председатель противопаводковой комиссии, Эвакуационной комиссии |

| Начальник отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города Назарово |  | Ю.В. Мельников |
| --- | --- | --- |