Протокол № 7

заседание общественной комиссии по развитию

комфортной городской среды в г. Назарово

26.10.2017				11 час. 00 мин.				г. Назарово

Присутствовали члены комиссии:

Представители администрации города:

Даньшин Владимир Петрович – Председатель Комиссии			Первый заместитель руководителя администрации города

Ищенко Светлана Валентиновна – Заместитель председателя Комиссии 	Начальник отдела градостроительства администрации города

Костяная Алена Сергеевна – Секретарь Комиссии				Заместитель директора МКУ «Управление городским хозяйством»

Члены комиссии

Шахматов Александр Георгиевич		Директор МКУ «Управление городским хозяйством»

Васильев Юрий Алексеевич		Ведущий инженер «Управление городским хозяйством»

Представители независимых экспертов:

Гердт Елена Борисовна		Главный инженер ООО «Тепло плюс»

Каурова Любовь Петровна			Начальник ПТО ООО «Жилкомсервис»

Суокас Юлия Владимировна		Инженер ПТО ООО «Жилкомсервис»

Представители Назаровского городского Совета депутатов:

Тыжнов Максим Сергеевич		Депутат

Ченцов Игорь Витальевич			Депутат

Представители общественности:

Максимова Елена Леонидовна		Член общественной Палаты г.Назарово

Кочнева Людмила Филипповна		Председатель общественной организации «Дети войны погибших защитников отечества»

Ровенская Альбина Сергеевна		Представитель РО Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Красноярском крае

Дъякова Людмила Илиодоровна		Представитель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов

Донченко Ольга Анатольевна		Представитель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов

Приглашенные:

Агафонов Анатолий Михайлович		Индивидуальный предприниматель

Платонова Анна Сергеевна			Директор ООО «УК Регион-ЖКХ»

Кворум имеется.

Комиссия правомочна принимать решения.

- Повестка дня.

Утвердить перечень дворовых территорий и общественных пространств для принятия и утверждения для включения в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год и плановые периоды 2019-2022 годы.

По дворовым территориям.

Выбрано для утверждения 25 дворовых территорий, из них находятся под управлением и обслуживанием управляющих компаний:

ООО «Жилфонд» - 2 дома

ООО «Жилкомсервис» - 7 домов

ООО «Тепло плюс» - 3 дома

ООО «Горняк» - 4 дома

ООО «Стандарт» - 2 дома

ООО «Визит» - 3 дома

ООО «УК-Регион – ЖКХ» - 4 дома.

Комиссия предварительно провела обследование каждой из 25 выбранных территорий и пришла к выводу, что часть дворовых территорий не так остро нуждаются в заявленном благоустройстве, а именно:

ул. Арбузова, 92 А

ул. Арбузова, 90 А

ул. Абрамова, 11

ул. Арбузова, 86-1

ул. Борисенко, 11

Даньшиным В.П. было предложено дополнить перечень дворовых территорий другими.

Предварительный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году отражен в приложении № 1.

В данный перечень вошло 21 дом.

Комиссия проголосовала:

«за» - 15 человек

«против» - нет

«воздержался» - нет

В виду того, что начальная сметная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий превысила сумму выделенных субсидий на 430 769,69 рублей, УК было рекомендовано пересмотреть объемы и виды работ на дворовых территориях и сметную стоимость, соответственно.

  - Обсуждение объемов и видов работ  по наиболее посещаемым трем территориям.

- Территория сквера в районе школы № 14.

- Территория вдоль ул. Центральная (резервная площадка под соц. объекты в п. Южный).

- Территория между улицами Котовского и Яблочная (п. Строителей).

Территория сквера около 14 школы

1 Заасфальтировать тропинки и сделать более безопасный проход вдоль дороги, восстановить асфальтобетонное покрытие дороги.

2 Установить освещение на всей территории сквера.

3 Увеличить количество урн.

4 Выкорчевать деревья.

5 Установить информационный щит, на котором будет размещена информация об

истории сквера.

Территория вдоль ул. Центральная (резервная площадка под соц. объекты в п. Южный).

Территория между улицами Котовского и Яблочная (п. Строителей).

1 Установить детский игровой (спортивный) комплекс.

2 Выполнить освещение территории.

3 Устроить беговую дорожку.

«за» - 15 человек

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение общественной комиссии:

- Утвердить перечень дворовых территорий многоквартирных домов для включения в программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 год» в количестве 21.

- Включить в программу «Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы» перечень дворовых территорий многоквартирных домов, не вошедших в перечень домов по благоустройству на 2017-2018 годы и имеющих паспорта инвентаризации.

- Утвердить перечень общественных пространств города для участия в общественных обсуждениях (голосования) в количестве 3.

- Включить в программу «Формирование комфортной городской среды на 2019-2022 годы» перечень общественных пространств города, не вошедших в перечень общественных пространств по благоустройству на 2017-2018 годы и имеющих паспорта инвентаризации.

- Разместить на официальном сайте г. Назарово опрос населения по выбору общественной территории для  благоустройства в 2018 году с 01.11.2017.

- Организовать урны для голосования по выбору общественной территории для  благоустройства в 2018 году для населения в здании КДО «Энергетик», спорткомплекс «Строитель», абонентском отделе ГК «Пирамида».

Председатель комиссии							В.П. Даньшин

Секретарь комиссии								А.С. Костяная