Приложение

к постановлению администрации города Назарово

от 31.01.2018 г.  № 128-п  " О внесении  изменений в

постановление администрации города Назарово

от 10.11.2017 №1513-п «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2018-2022 годы

| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2018-2022 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | # Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; # Приказ Минстроя России от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы"; # Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» Постановление администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово» Распоряжение администрации города Назарово от 12.07.2017 №211-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Назарово на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» |
| - Ответственный исполнитель | Администрация города Назарово (отдел градостроительства администрации города) |
| Участники Программы | МКУ «УГХ» города Назарово Управляющие организации города Назарово Граждане, проживающие в городе Назарово Предприятия, организации, учреждения |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | Реализация подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена |
| Цели программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Назарово |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единого облика города Назарово 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Назарово, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Назарово |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Целевые показатели: - Увеличение благоустроенных дворовых территорий на 130 ед. за период реализации программы; - Увеличение благоустроенных муниципальных территорий общего пользования на 5 ед. за период реализации программы; Показатели результативности: - Рост доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве; - Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве; - Увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования - Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Назарово проживающего в МКД); |
| - Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2022 годы 1 этап: 2018-2019 годы 2 этап: 2020-2021 годы 3 этап: 2022 год |
| - Объемы и источники финансирования Программы, тыс. рублей | - Общий объем финансирования программы составляет 22 993,743 тыс. рублей, из них: - в 2018 году – 22 993,743 тыс. рублей; - в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; - в том числе: - средства федерального бюджета – 13 813,080 тыс. рублей, из них: - в 2018 году – 13 813,080 тыс. рублей; - в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; - средства краевого бюджета – 8 503,920 тыс. рублей, из них: - в 2018 году – 8 503,920 тыс. рублей; - в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 676,743тыс. рублей, из них: - в 2018 году – 676,743 тыс. рублей; - в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; - в 2022 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение уровня благоустройства территории города Назарово |

- 2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства г. Назарово с указанием основных показателей социально-экономического развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Комфортное проживание современного горожанина – одна из актуальных проблем сегодняшнего времени и является важнейшей сферой деятельности муниципалитета. Сделать город красивым, чистым, благоустроенным, доступным – основная задача администрации. Из года в год ведётся планомерная работа в этом направлении – ставятся цели, устанавливаются приоритеты, намечаются задачи, составляются планы и, самое главное, делается всё возможное для их реализации.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок).

Современный город должен быть обеспечен транспортными коммуникациями, комфортным общественным пространством, качественной застройкой, социальной инфраструктурой и сервисами коммуникации между гражданами и властью.

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программы формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией г. Назарово (постановление администрации города Назарово «Об утверждении положения о формированииобщественной комиссиипо развитию комфортнойгородской среды в г. Назарово» от 01.03.2017 № 260-п), контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводится обсуждение проекта правил благоустройства г. Назарово. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход с соблюдением принципа преемственности. Формирование муниципальной программы на 2018-2022 годы осуществляется с учетом проведенного градостроительного анализа и  на основании приоритетов, отраженных в паспорте Приоритетного проекта, стратегических документах по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования, Генерального плана города, Правил благоустройства города Назарово,  и иных документах стратегического планирования. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Личная ответственность. За реализацию программы отвечает Глава городаНазарово. На собственников (арендаторов) возлагается ответственность за содержание объектов недвижимости (земельных участков), прилегающих территорий.

- Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Реализация данного принципа способствует формированию взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории г. Назарово, развитию конкуренции.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы предполагается создание условий для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектовблагоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Одним из полномочий органов местного самоуправления предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является благоустройство территории города Назарово, включая освещение улиц, озеленение территории, содержание уже существующих парков и скверов и т.д.)

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Назарово решением Назаровского городского Совета депутатов от 06.09.2017 № 47-439утверждены «Правила благоустройства города Назарово».

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Ежегодно проводятся работы по благоустройству территории города: ремонт дорожного покрытия, восстановление газонов, строятся новые или проводятся восстановительные работы  детских и спортивных площадок, организовываются дополнительные парковочные места, обустраиваются пешеходные дорожки, устанавливаются газонные ограждения, скамейки, «лежачие полицейские» и многое другое.

За период с 2012 г. по 2016г.  благоустройство дворовых территорий проводилось в рамках договоров пожертвования, заключенных между «СУЭК-регионам» и администрацией города, а также при реализации проектов в рамках присуждения гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство».  За весь период проведения конкурсов установлены малые формы во дворах по ул.Гуськова, №4; ул.Арубузова, №84, №86.

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории города расположено 332  многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 332 дворов общей площадью 1 027 123,34 м2, из  них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) только 225 дворов (67,77) площадью 696 092,6 м2.

Планируется привлечение жителей к софинансированию, что позволит более бережно содержать в порядке свою дворовую территорию МКД, установленные малые архитектурные формы, активнее принимать участие в приёмке выполненных работ от подрядной организации. Важно вовлечь жителей в процесс улучшения облика дворовых территорий МКД, а это в свою очередь улучшит и эстетическое состояние всего города.

Кроме того, к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий планируется привлечение студенческих отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Также заинтересованные лица могут обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по всем муниципальным образованиям – получателям субсидии.

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В виду недостаточности финансирования, остается много проблем в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий г. Назарово:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- утрачен внешний облик газонов, недостаточное озеленение дворовых территорийи отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Другой важной задачей в концепции развития территории является увеличение доступности к объектам, создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками. Городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории г. Назарово являются отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств и недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств для привлечения населения и создания обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории г. Назарово с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спортивных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жилых домов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 50 лет. Из всех дворовых территорий, расположенных на территорииг. Назарово, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 8 процентов дворов. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях.Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние парковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах.

Для достижения цели Программы и обеспечения формирования единого благоустроенного облика муниципального образования, а также для привлечения к благоустройству территории города Назарово не только граждан, проживающих в многоквартирных домах необходимы мероприятия по заключению соглашений с гражданами, имеющими в собственности индивидуальные жилые дома и территории юридических лиц и предпринимателей.

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных территорий и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

- Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной Программы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворовых территорий, оценивается следующими показателями:

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |
| - Количество многоквартирных домов | ед. | 355 |
| - Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 332 |
| - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень), из них: | ед. | 225 |
|  | кв.м. | - 092,6 |
| 3.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 67 |
|  | кв.м. | 208 824,6 |
| - Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 225 |
|  | кв.м | 696 092,6 |
|  | % | 63,38% |
| - Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 107 |
|  | кв.м | 331 030,74 |
|  | % | 32,23 |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) |  |  |
| - Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед | 27 |
|  | кв.м | 229 227,0 |
| площадь | ед/кв.м | 3/26 980,0 |
| парк | ед/кв.м | 0/0 |
| сквер | ед/кв.м | 9/97 066,0,0 |
| набережная | ед/кв.м | 0/0 |
| иные |  | 15/105181,0 |
| - Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 8 |
|  | кв.м | 38 352,0 |
|  | % | 29,63 |
| площадь | ед/кв.м | 1/12 600,0 |
| парк | ед/кв.м | 0/0 |
| сквер | ед/кв.м | 0/0 |
| набережная | ед/кв.м | 0/0 |
| иные |  | 7/25 752,0 |
| - Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 19 |
|  | кв.м | 190 875,0 |
|  | % | 70,37 |
| площадь | ед/кв.м | 2/14 380,0 |
| парк | ед/кв.м | 0/0 |
| сквер | ед/кв.м | 9/97 066,0 |
| набережная | ед/кв.м | 0/0 |
| иные |  | 8/79 429,0 |
| - Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0,76 |
| - Иные показатели: озеленение; освещение; твердое покрытие дорог и т.д. |  |  |

В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», выполнены работы:

- благоустройство 27-и дворовых территорий: на 4-х дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 12-ти территориях, установлены урны и лавочки; на 9-ти территориях выполнены работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования; на 5-ти территориях оборудованы детские спортивные площадки, на 2-х территориях оборудованы автомобильные парковки,

- благоустройство общественной территории — выполнены работы по благоустройству центральной площади города, определенной гражданами г. Назарово по итогам интерактивного голосования.

Помимо инфраструктурной части большое внимание уделяется и событийному наполнению парковых зон: в течение летнего сезона на них проводится более 25 мероприятий спортивного и культурного плана.

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды г. Назарово в рамках данной Программы сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения общественности города, в том числе в виде софинансирования реализуемых мероприятий.

- Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий г. Назарово, включенных для благоустройства в Программу приведены в Приложениях № 4, № 5 к настоящей Программе.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской» создаёт условия для достижения цели – повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований.

- 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере формирования современной городской среды, описание основных целей и задач  муниципальной программы, прогноз развития сферы формирования комфортной городской среды

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства определены паспортом Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства городской среды являются:

- обеспечение надлежащего содержания и благоустройства общественных территорий;

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

- создание новых общественных территорий, объектов и элементов благоустройства;

- создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории города Назарово;

- повышение комфортности условий проживания, в том числе обеспечение доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения;

- формирование городской среды, сочетающей современное жилищное строительство и историко-архитектурное прошлое, обеспечивающей комфорт и безопасность проживания, заинтересованность жителей вкладывать свои ресурсы и силы в свой город и связывать собственное благополучие с развитием города.

Цель муниципальной программы - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Назарово.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной программы необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

Мероприятие 1.1. Применение правил благоустройства г.Назарово.

Согласно п.25 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов.

Правила благоустройства г. Назарово приведены в соответствие рекомендациям министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденным приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены Решением Совета депутатов г. Назарово от 06.09.2017 № 47-439 на основании публичных слушаний, проведенных на основании ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Уставом г. Назарово и Положением о публичных слушаниях в г. Назарово, и предусматривает заблаговременное оповещение жителей г. Назарово о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей г. Назарово, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания по проекту правил прошли 24.08.2017 года. По результатам публичных слушаний принято решение рекомендовать Главе города - Председателю Назаровского городского Совета депутатов утвердить Правила благоустройства города Назарово.

В публичных слушаниях приняли участие  26 чел., что составляет 0,05% от общего количества жителей г. Назарово.

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необходимо учитывать потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которыми можно пользоваться.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден Решением Совета депутатов г. Назарово от 08.11.2017 № 3-13 «О создании административной комиссии г. Назарово».

Анализ работы административной комиссии в течение 9 месяцев  2017 года показал, что из рассмотренных 102 протоколов об административных правонарушениях, составленных членами административной комиссии 9 протоколов были составлены по ст.5.1. «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов».

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи  были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление администрации г. Назарово от 22.08.2017 № 1153-п  «Об утверждении порядка формирования общественной комиссии по развитию комфортной городской среды в г. Назарово»;

- постановление администрации г. Назарово от 22.08.2017 № 1154-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в г. Назарово на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации г. Назарово от 21.08.2017 № 1152-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу " Формирование комфортной городской среды в г. Назарово на 2018-2022 годы " муниципальных территорий общего пользования города Назарово, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы»;

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 5 к Программе.

Порядок предоставления субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержден постановлением администрации города Назарово.

Адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц общественной комиссией по развитию комфортной городской среды, состав которой утвержден постановлением администрации города Назарово от 22.08.2017 № 1153-п.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 4 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена паспортами благоустройства общественных территорий  по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной 01.08.2017 г. Постановлением администрации города Назарово  от 14.08. 2017 № 1110-п утвержден перечень общественных территорий города Назарово.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение:

- постановление администрации г. Назарово от 22.08.2017 № 1154-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в г. Назарово на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации г. Назарово от 21.08.2017 № 1152-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу " Формирование комфортной городской среды в г. Назарово на 2018-2022 годы " муниципальных территорий общего пользования города Назарово, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы»;

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий (центральной улицы, площади, набережной и др.), предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

- субсидии из бюджета Российской Федерации,

- субсидии из бюджета Красноярского края,

- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой субсидий в размере 1%, разработку дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории, получение заключения краевой государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости в размере руб.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятие 2.3. Благоустройство объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями правил благоустройства формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации (приложение №6 к настоящей Программе).

Мероприятие 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Адресный перечень ИЖС подлежащих благоустройству (приложение №7), формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей программы реализуются следующие принципы:

- участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение квалифицированного участия заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте администрации г. Назарово достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого общественного обсуждения;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен в приложении №1 к муниципальной Программе.

- Таким образом, разработка и реализация программы должна обеспечить комплексный подход к благоустройству территории г. Назарово, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

- 3.1 Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного, федерального и краевого бюджетов. Муниципальный заказчик, получатель бюджетных средств – Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово.

Основными исполнителями программы являются администрация города (отдел архитектуры и градостроительства) и муниципальное казённое учреждение «Управление городским хозяйством» г. Назарово.

Главными распорядителями бюджетных средств являются: администрация города Назарово.

Средства краевого и федерального бюджетов на финансирование мероприятий Программы выделяются на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Администрацией города Назарово.

Администрация несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Администрацией города осуществляется:

мониторинг реализации мероприятий Программы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;

подготовка отчетов о реализации Программы;

ежегодная оценка эффективности реализации Программы .

- Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется Администрацией города Назарово,  финансовым управлением администрации города, МКУ «Контрольно-счетная палата                    г.Назарово».

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и внутриквартальных проездов выполняется на следующих условиях:

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

* ремонт дворовых проездов;

*обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

* установку скамеек;

* установку урн для мусора.

Минимальный перечень работ исчерпывающий и дополнению не подлежит.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок;

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий: выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Желание и готовность собственников по финансовому и (или) трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории по минимальному или дополнительному перечню будет учтена при принятии решения о предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.

Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где создан и работает совет многоквартирного дома, уровень сбора за жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах и т.д.

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Доля финансового участия заинтересованных лиц по решению общественной комиссии по развитию современной городской среды может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств городского бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

В 2018 году в первоочередном порядке подлежат благоустройству дворовые территории, по которым заинтересованными лицами в 2017 году было принято решение о финансовом и трудовом участии в минимальном и (или) дополнительном перечне, но предложения заинтересованных лиц не были включены в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

В 2018 году на реализацию мероприятий по выполнению дополнительного перечня направляется не более 24% от общего объема средств на благоустройство дворовых территорий.

Одним из условий участия в проекте по благоустройству дворовой территории, является принятие решения собственниками о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.

В случае принятия указанного решения, орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета.

Включение дворовых территорий в настоящую Программу регулируется постановлением администрации города Назарово от 22.08.2017 № 1154-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в г. Назарово на 2018-2022 годы».

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием указан в приложении № 8 к настоящей Программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными  лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой территории общего пользования указан в приложении № 9 к настоящей Программе.

План реализации по благоустройству дворовых территорий  на территории  города Назарово на 2018 год указан в приложении №10 к настоящей Программе.

Образцы элементов благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню на территории города Назарово на 2017 год указаны в приложении №11 к настоящей Программе.

Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), определяется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Получателем субсидии являются юридические лица или некоммерческие организации победившие в конкурсе на право заключения контракта на выполнение работ на благоустройство общественных территорий.

Адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц общественной комиссией по развитию комфортной городской среды, состав которой утвержден постановлением администрации города Назарово от 01.03.2017 № 260-п.

Субсидии перечисляются бюджету муниципального образования города Назарово в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Предоставление субсидий из краевого бюджета, указанных в пункте 3.1 настоящей Программы, осуществляется при условии выполнения за счет средств местного бюджета обязательств по долевому финансированию указанных расходов в доле не менее  1 % от суммы субсидии.

Выполнение работ, определенных разделом 3.1. настоящей Программы, должно происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Администрация города Назарово обязуется привлечь к выполнению работ по благоустройству дворовых    территорий студенческих строительных отрядов.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере формирования комфортной городской среды

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повысить уровень благоустройства территории города Назарово и сформировать современную городскую среду.

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются изменение  качественных показателей:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Реализация Программы приведет к созданию современной среды проживания и жизнедеятельности населения, сложится качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

Результатом реализации Программы является изменение количественных показателей:

- увеличение количества, площади и доли благоустроенных дворовых территорий г. Назарово;

- увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий общего пользования г. Назарово;

Реализация муниципальной программы позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития г. Назарово:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.).

При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут привести к изменению сроков и препятствовать достижению планируемых результатов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом городского бюджета и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программ и т. д.

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Показатели  (индикаторы) результативности программы приведены в приложении № 1 к Программе.

5. Информация по подпрограммам,

отдельным мероприятиям Программы

В рамках Программы реализацияПодпрограмм и отдельных мероприятий  не предусмотрены.

7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
города Назарово за счет средств бюджета города, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы города Назарово за счет средств бюджета города, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, а также по годам реализации программы приведена в приложениях 
№№ 2,3 к  Программе.

8. Информация об источниках финансирования  Программы

- Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов составит   
22 993,743 тыс. рублей, из них:

- в 2018 году –  22 993,743 тыс. рублей;

- в 2019 году –           0,00 тыс. рублей;

- в 2020 году  –          0,00 тыс. рублей.

- в 2021 году –           0,00 тыс. рублей;

- в 2022 году  –          0,00 тыс. рублей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы  с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей

| N п/п | Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города Назарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы: 1. Обеспечение формирования единого облика города Назарово 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Назарово, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Назарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Х | Управляющие организации, ТСЖ, паспорт благоустройства дворовых территорий | 27 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 |
| 2 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | Х | Управляющие организации, ТСЖ, паспорт благоустройства дворовых территорий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели результативности Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве (ежегодно) | % |  | МКУ «УГХ» | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,7 | 7,1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве (ежегодно) | % |  | МКУ «УГХ» | 20,77 | 19,27 | 28,24 | 46,55 | 93,33 | 100,00 |
| 3 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. |  | МКУ «УГХ» | 38 352 |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения г. Назарово проживающего в МКД) | % |  | МКУ «УГХ» | 70,3 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

Информация о распределении планируемых расходах муниципальной программы

тыс.руб.

| N п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на текущий год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода | Итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа |  | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы | всего |  |  |  |  | 22 993,743 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Назарово |  |  |  |  | 22 993,743 |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 | Применение правил благоустройства г.Назарово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие 2 | Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 3 | Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 4 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего |  |  |  |  | 17 450,073 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Назарово ФБ | 162 | 0503 | 14900R5550 | 812 | 10 693,760 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация г.Назарово КБ | 162 | 0503 | 14900R5550 | 812 | 6 583,540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация г.Назарово МБ | 162 | 0503 | 14900L5550 | 812 | 172,773 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 5 | Благоустройство общественных пространств | всего |  |  |  |  | 5 443,680 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Назарово ФБ | 162 | 0503 | 14900R5550 | 244 | 3 119,320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация г.Назарово КБ | 162 | 0503 | 14900R5550 | 244 | 1 920,380 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация г.Назарово МБ | 162 | 0503 | 14900L5550 | 244 | 403,980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 6 | Разработка фор-эскизов по трем общественным территориям г. Назарово | всего |  |  |  |  | 99,990 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация г.Назарово МБ | 162 | 0503 | 14900L5550 | 244 | 99,990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды на территории  города Назарово» на 2018-2022 годы

Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам и направлениям расходования средств

(тыс. рублей)

| N п/п | Источники и направления финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2018-2022 годы | 22 993,743 | 22 993,743 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1. Бюджет города | 676,743 | 676,743 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 2. Краевой бюджет | 8 503,920 | 8 503,920 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 3. Федеральный бюджет | 13 813,080 | 13 813,080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 4. Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес общественной территории |  |  |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории, кв.м. | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитек-турных форм на общественной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования (муниципаль-ного района/ городского округа/ сельско-го поселения) | тип населенного пункта | Наименование населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назна-чение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Микрорайон «п. Бор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Горького, №5 «Б» | Территория центральной площади микрорайона п. Бор | Площад-ка отдыха | отсутствует | 2 380,0 | да/6 | да/4 | да/6 | нет | да |
| 2. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Ленина, № 2А | Территория пешеходного бульвара по ул. Ленина | Площад-ка отдыха | отсутствует | 4 200,0 | нет | да/4 | да/6 | нет | да |
| 3. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Сибирская, №12 «А» | Территория лесного фонда вокруг микрорайона «п. Бор», общей площадью 1 415 000,00 кв.м | Площадка отдыха, спорта, пеших прогулок | отсутствует | 10 000,0 | нет | нет | нет | нет | да |
| Микрорайон «п. Строителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Котовского, №2 «Б» | Территория между улицами Котовского и Яблочная | Детская площадка | отсутствует | 600,0 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Центральная часть города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Назарово | город |  | г. Назарово, микрорайон «Привокзальный № 1 «Г» | Территория в районе школы №3 – аллея им. Мурашова | Культур-но-исто-рическая площадка | отсутствует | 2 700,0 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Труда, №11«К» | Территория сквера у строительного техникума | Площадка спорта | отсутствует | 3 100,0 | нет | нет | нет | нет | да |
| 7. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Арбузова, № 87Г | Территория во дворах ж/д №87, 89 ул. Арбузова | Площадка спорта | отсутствует | 1 800,0 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул.Кузнечная, №8«А» | Территория сквера в районе школы №14 | Культур-но-исто-рическая площадка | отсутствует | 20 250,0 | да/4 | да/4 | да/4 | нет | да |
| 9. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Арбузова, № 81Б | Территория между ж/д №83, 83 «А» ул.Арбузова | Площадка спорта | отсутствует | 3 240,0 | нет | нет | нет | нет | да |
| 10. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Арбузова, № 96 Д | Территория пешеходного бульвара по ул. Арбузова (четная сторона) | Зона отдыха и пеших прогулок | отсутствует | 2 352,0 | нет | нет | нет | нет | да |
| 11. | Назарово | город |  | г.Назарово, ул. К. Маркса, №44 «М» | Территория памятника «Скорбящая мать» и аллея Шахтерской славы | Культу-рно-исто-рическая площадка, площадка отдыха, спорта | отсутствует | 11 228,0 | да/16 | да/30 | да/21 | нет | да |
| 12. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. К.Маркса, № 21В | Территория центральной площади города | Культу-рно-исто-рическаяплощадка, площадка отдыха | отсутствует | 12 600,0 | да/16 | да/6 | да/24 | нет | да |
| 13. | Назарово | город |  | г. Назарово, 8-й микрорайон, № 11 "Б" | Территория детского городка «Радуга детства» | Площадки отдыха, спорта и детские | отсутствует | 10 240,0 | да/34 | да/28 | да/34 | да | да |
| 14. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Арбузова, № 110В | Территория в районе городского суда и гостиницы | Зона отдыха и пеших прогулок | отсутствует | 1 200,0 | нет | нет | нет | нет | да |
| 15. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Арбузова, № 96 «Г» | Территория в районе ж/д №96 «А», 100 «А» ул. Арбузова | Площадка спорта | отсутствует | 6 800,0 | нет | нет | нет | нет | да |
| 16. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Революционная, № 26 | Территория вдоль ул. Революционная от ул. Советская до ул. Арбузова и от ул. Арбузова до ул. 30 лет ВЛКСМ | Зона отдыха и пеших прогулок | отсутствует | 36 400,0 | нет | нет | нет | нет | да |
| 17. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Арбузова, № 120В | Территория ул. Арбузова от ул. Революционная в районе школы искусств | Площадка спорта | отсутствует | 2 720,0 | нет | нет | нет | нет | да |
| 18. | Назарово | город |  | г. Назарово, 8 микрорайон, №2 «В» | Территория сквера у памятника «Братская могила семи советско-партийных работников, погибших при ликвидации сережского контрреволюционного вооруженного мятежа в 1920 году» | Культур-но-исто-рическая площадка, площадка отдыха | отсутствует | 10 000,0 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19. | Назарово | город |  | г. Назарово, 8 микрорайон, №18 «Г» | Территория мемориального комплекса воинам – Назаровцам, погибшим в Великой Отечественной войне | Культур-но-исто-рическая площадка, площадка отдыха | отсутствует | 12 000,0 | да/12 | да/21 | да/27 | нет | да |
| 20. | Назарово | город |  | г. Назарово, 8 микрорайон, №17 «Г» | Территория вдоль ул. К. Маркса до районной администрации | Культур-но-исто-рическая площадка, площадка для пеших прогулок | отсутствует | 6 400,0 | да/6 | нет | да/1 | нет | да |
| 21. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Арбузова, № 86 «Г» | Территория в районе ж/д № 86 ул.Арбузова, вдоль ул. Чехова | Площадка отдыха и спорта | отсутствует | 2 700,0 | да/4 | да/1 | да/4 | нет | да |
| 22. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Арбузова, № 62 «Б» | Территория сквера им. М.А. Ладыниной | Культур-но-исто-рическая площадка, площадка отдыха, спорта | отсутствует | 13 640,0 | да/15 | да/14 | да/16 | да/1 | да |
| 23. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. К. Маркса, № 60 «А» | Территория по ул. К. Маркса от 30 лет ВЛКСМ до лыжной базы | Площадка отдыха, спорта | отсутствует | 3 900,0 | нет | да/3 | нет | нет | нет |
| 24. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, № 80 «А» | Территория в районе ж/д №80 ул. 30 лет ВЛКСМ | Культур-но-исто-рическая площадка, площадка отдыха | 24:54:0104011:1673 | 1 148,0 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 25. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Парковая, № 35 «А» | Территория березовой рощи, общей площадью 1560000,0 | Площадка отдыха, спорта, пеших прогулок | отсутствует | 25 000,0 | нет | да/5 | нет | нет | да |
| Микрорайон «п. Южный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Центральная, № 17 «Г» | Территория вдоль ул. Центральная (резервная площадка под соц.объекты) | Площадка отдыха, спорта | отсутствует | 16 500,0 | нет | нет | нет | нет | нет |
| 27. | Назарово | город |  | г. Назарово, ул. Гуськова, № 4 | Территория у торгового центра по ул. Гуськова – детская спортивная школа | Площадка спорта | 24:54:0106009:703 | 6 129,0 | нет | нет | нет | нет | да |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

| Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местно-го самоуправ-ления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. |  |  |  |  | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | ул. Советская | 12 | 8144,9 | Протокол б/н от 04.09.2017 | 09.10.2017 | 1 481 504,30 | 1 481 504,30 |  | 2,1 |  | субботник | ООО "Жилфонд" |
| 2 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 102 А | 4389,2 | Протокол б/н от 29.09.2017 | 09.10.2017 | 1 037 446,70 | 1 037 446,70 |  | 2 |  | субботник | ООО "Жилкомсервис" |
| 3 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 49 | 1638,4 | Протокол б/н от 03.09.2017 | 09.10.2017 | 487 281,00 | 487 281,00 |  | 2,2 |  | субботник | ООО "Жилкомсервис" |
| 4 | ул. Арбузова | 75 | 3751,6 | Протокол б/н от 18.10.2017 | 19.10.2017 | 793 577,46 | 793 577,46 |  | 2,2 |  | субботник | ООО "Жилкомсервис" |
| 5 | ул. Арбузова | 83 А | 7608,5 | Протокол б/н от 12.10.2017 | 13.10.2017 | 2 008 889,82 | 2 008 889,82 |  | 2 |  | субботник | ООО "Жилкомсервис" |
| 6 | ул. Арбузова | 77 А | 737 | Протокол б/н от 25.09.2017 | 09.10.2017 | 307 561,10 | 307 561,10 |  | 2,2 |  | субботник | ООО "Жилкомсервис" |
| 7 | ул. Абрамова | 9 | 694,1 | Протокол б/н от 10.03.2017 | 19.10.2017 | 501 271,40 | 501 271,40 |  | 2 |  | субботник | ООО "Тепло плюс" |
| 8 | ул. Абрамова | 11 | 694 | Протокол б/н от 10.03.2017 | 19.10.2017 | 432 998,10 | 432 998,10 |  | 2 |  | субботник | ООО "Тепло плюс" |
| 9 | ул. Трудовых резервов | 5 | 968,2 | Протокол б/н от 10.03.2017 | 19.10.2017 | 715 515,42 | 715 515,42 |  | 2 |  | субботник | ООО "Тепло плюс" |
| 10 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 92 А | 2013,9 | Протокол б/н от 09.03.2017 | 19.10.2017 | 690 961,98 | 690 961,98 |  | 2 |  | субботник | ООО "Тепло плюс" |
| 11 | ул. Заречная | 1 А | 696,1 | Протокол б/н от 09.03.2017 | 19.10.2017 | 597 824,58 | 597 824,58 |  | 2 |  | субботник | ООО "Тепло плюс" |
| 12 | ул. Заречная | 1 Б | 678,3 | Протокол б/н от 10.03.2017 | 19.10.2017 | 389 690,28 | 389 690,28 |  | 2 |  | субботник | ООО "Тепло плюс" |
| 13 | мкр. 8 | 5 | 2365 | Протокол б/н от 20.10.2017 | 20.10.2017 | 498 686,02 | 498 686,02 |  | 7 |  | субботник | ООО "Визит" |
| 14 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 57 А | 6053,4 | Протокол б/н от 20.10.2017 | 20.10.2017 | 1 587 702,08 | 1 587 702,08 |  | 7 |  | субботник | ООО "Визит" |
| 15 | ул. Арбузова | 91 | 6805,4 | Протокол б/н от 20.10.2017 | 20.10.2017 | 1 276 548,92 | 1 276 548,92 |  | 7 |  | субботник | ООО "Визит" |
| 16 | ул. Сибирская | 6 А | 470,5 | Протокол № 3 от 21.08.2017 | 25.08.2017 | 359 731,00 | 359 731,00 |  | 2 |  | субботник | ООО "Стандарт" |
| 17 | ул. Горького | 2 | 1930 | Протокол № 3 от 21.08.2017 | 25.08.2017 | 892 171,00 | 892 171,00 |  | 2 |  | субботник | ООО "Стандарт" |
| 18 | ул. Арбузова | 86-2 | 3032,9 | Протокол № 2 от 18.09.2017 | 20.10.2017 | 778 722,40 | 778 722,40 |  | 2 |  | субботник | ООО "УК Регион-ЖКХ" |
| 19 | ул. Арбузова | 84-2 | 3488,9 | Протокол № 2 от 18.09.2017 | 20.10.2017 | 629 613,00 | 629 613,00 |  | 2 |  | субботник | ООО "УК Регион-ЖКХ" |
| 20 | мкр. 10-й | 2 | 6102,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 21 | мкр. 10-й | 3 | 7567,5 | Протокол б/н от 25.09.2017 | 19.10.2017 | 1372992,68 | 1372992,68 |  | 5 |  | субботник | УК- ЖКС |
| 22 | мкр. 8-й | 2 | 5986,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 23 | мкр. 8-й | 4 | 7898,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Визит |
| 24 | мкр. 8-й | 5 | 2364 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Визит |
| 25 | мкр. 8-й | 6 | 6186,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 26 | мкр. 8-й | 8 | 6075,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 27 | мкр. 8-й | 9 | 8873,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 28 | мкр. 8-й | 10 | 14728,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 29 | мкр. 8-й | 11 | 11208,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 30 | мкр. 8-й | 13 | 9209 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 31 | мкр. 8-й | 13А | 5656,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 32 | мкр. 8-й | 14 | 2900,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 33 | мкр. 8-й | 15 | 2865 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 34 | мкр. 8-й | 16 | 2723,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 35 | мкр. 8-й | 17 | 6785,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 36 | мкр. 8-й | 17А | 4081,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 37 | мкр. 8-й | 18 | 4320,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 38 | мкр. 8-й | 18А | 4335,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 39 | мкр. 8-й | 19 | 3452 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 40 | мкр. 8-й | 20 | 5745,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 41 | мкр. 8-й | 21 | 5803,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 42 | мкр. Заречный | 4/1 | 2326,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 43 | мкр. Заречный | 4/2 | 2462,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 44 | мкр. Заречный | 4/2 | 1974,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 45 | мкр. Заречный | 4/3 | 4638,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 46 | мкр. Заречный | 4/4 | 3761,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 47 | мкр. Привокзальный | 1 | 6066,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 48 | мкр. Привокзальный | 2 | 5606,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 49 | мкр. Привокзальный | 3 | 5601,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 50 | мкр. Привокзальный | 4 | 4423,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 51 | мкр. Промышленный узел | 10А стр.2 | 4843 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 52 | мкр. Промышленный узел | 10А стр.1 | 4964,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 53 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 7 | 631,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 54 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 12А | 3220,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 55 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 25А | 621,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 56 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 25Б | 2724,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 57 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 25В | 3373,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 58 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 27А | 1280,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 59 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 27Б | 3273 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 60 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 27В | 3533,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 61 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 27Г | 4897,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 62 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 29 | 836,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 63 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 31 | 525,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 64 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 33 | 528,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 65 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 36 | 525,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 66 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 36А | 3521,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 67 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 36Б | 3225,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 68 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 37 | 523,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 69 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 38 | 532,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 70 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 38А | 735,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 71 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 38Б | 3253,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 72 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 39 | 826,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 73 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 40А | 3236,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 74 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 41 | 855,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 75 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 42 | 3549,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 76 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 42А | 4436,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 77 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 43 | 512,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 78 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 46 | 2101 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 79 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 47 | 1522 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 80 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 48 | 1929,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 81 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 50 | 757,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ - ЖИЛФОНД |
| 82 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 52 | 1921,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 83 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 55 | 4555 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 84 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 57 | 4411,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 85 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 58 | 1639,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 86 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 59 | 4634,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 87 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 59А | 4512,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 88 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 61 | 3499,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 89 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 63 | 3133 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 90 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 65 | 3069,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 91 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 67 | 4404,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 92 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 69 | 4465,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 93 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 70 | 1958,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 94 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 71 | 4449,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 95 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 73 | 3452,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 96 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 76 | 1266,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 97 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 78 | 3136,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 98 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 80 | 3094,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 99 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 81А | 6026,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 100 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 82 | 3206,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 101 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 83 | 5217,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 102 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 83А | 3243,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 103 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 84 | 4043,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 104 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 85 | 6281,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 105 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 87 | 5700,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 106 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 89 | 2881,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 107 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 90 | 625,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 108 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 91 | 2903,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 109 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 92 | 637,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 110 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 93 | 7180,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 111 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 96 | 3204,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСН" Удача" Тепло плюс |
| 112 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 98 | 3537,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСН" Удача" Тепло плюс |
| 113 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 102 | 5764,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 114 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 104 | 3580,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 115 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 106 | 3461,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 116 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 108 | 2458,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 117 | ул. 30 лет ВЛКСМ | 110 | 3227 |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ЖКХ " |
| 118 | ул. Абрамова | 1 В | 1967,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 119 | ул. Абрамова | 10 | 782,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-Горняк |
| 120 | ул. Арбузова | 66 | 4633,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Экосервис |
| 121 | ул. Арбузова | 69А | 711,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 122 | ул. Арбузова | 71 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 123 | ул. Арбузова | 71А | 5183,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 124 | ул. Арбузова | 71Б | 5218,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 125 | ул. Арбузова | 73 | 623 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 126 | ул. Арбузова | 75А | 3333,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 127 | ул. Арбузова | 75Б | 2723,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 128 | ул. Арбузова | 75В | 2768,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 129 | ул. Арбузова | 75Г | 2761,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 130 | ул. Арбузова | 77 | 713,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 131 | ул. Арбузова | 77Б | 9073,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 132 | ул. Арбузова | 79 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 133 | ул. Арбузова | 79А | 753,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 134 | ул. Арбузова | 83 | 2205,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 135 | ул. Арбузова | 84А | 2066,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Экосервис |
| 136 | ул. Арбузова | 84 стр.1 | 2960,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Экосервис |
| 137 | ул. Арбузова | 85А | 2828,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 138 | ул. Арбузова | 85Б | 3942,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 139 | ул. Арбузова | 85Г | 5452,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 140 | ул. Арбузова | 86А-1 | 1983,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Экосервис |
| 141 | ул. Арбузова | 86А-2 | 3809,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Экосервис |
| 142 | ул. Арбузова | 86 стр.1 | 3100,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Экосервис |
| 143 | ул. Арбузова | 87 | 10179,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 144 | ул. Арбузова | 87А | 6832,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 145 | ул. Арбузова | 88 | 3164,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 146 | ул. Арбузова | 89 | 13357,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 147 | ул. Арбузова | 89 Б | 5322,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 148 | ул. Арбузова | 89Г | 4911,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 149 | ул. Арбузова | 90 | 4232,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 150 | ул. Арбузова | 90А | 4479,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 151 | ул. Арбузова | 91А | 9023,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 152 | ул. Арбузова | 92 | 3316,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 153 | ул. Арбузова | 92А | 4417,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 154 | ул. Арбузова | 94 | 4425,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 155 | ул. Арбузова | 96 | 3176,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 156 | ул. Арбузова | 96А | 4499,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 157 | ул. Арбузова | 98 | 3146,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 158 | ул. Арбузова | 100 | 3156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 159 | ул. Арбузова | 100А | 4384,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 160 | ул. Арбузова | 102 | 3083,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 161 | ул. Арбузова | 104 | 3479,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 162 | ул. Арбузова | 106 | 12950 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 163 | ул. Арбузова | 112 | 5255,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 164 | ул. Арбузова | 112А | 5677 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 165 | ул. Арбузова | 114 | 5024,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 166 | ул. Арбузова | 114А | 4122,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 167 | ул. Арбузова | 116 | 3926,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 168 | ул. Арбузова | 118 | 4993,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 169 | ул. Арбузова | 120 | 4120,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 170 | ул. Арбузова | 120А | 5650,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 171 | ул. Арбузова | 125А | 5712,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 172 | ул. Арбузова | 127 | 4423 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 173 | ул. Арбузова | 127А | 6903,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 174 | ул. Арбузова | 129 | 6774,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 175 | ул. Арбузова | 129А | 6878,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 176 | ул. Арбузова | 131 | 633 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 177 | ул. Арбузова | 133 | 617,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 178 | ул. Борисенко | 4А | 2707 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 179 | ул. Борисенко | 11 | 3541,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Экосервис |
| 180 | ул. Борисенко | 22 | 537,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 181 | ул. Вокзальная | 1 | 4482,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 182 | ул. Вокзальная | 1А | 1793,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 183 | ул. Горького | 1 | 2004,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 184 | ул. Горького | 3 | 2018,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 185 | ул. Горького | 5 | 3144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 186 | ул. Горького | 7 | 1987,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 187 | ул. Горького | 8 | 1972,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Стандарт |
| 188 | ул. К.Маркса | 18 | 5288,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 189 | ул. К.Маркса | 18А | 4078,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 190 | ул. К.Маркса | 20А | 4881,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 191 | ул. К.Маркса | 22 | 4231 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 192 | ул. К.Маркса | 23 | 2815,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-Тепло плюс |
| 193 | ул. К.Маркса | 24 | 7075,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 194 | ул. К.Маркса | 25 | 3153,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 195 | ул. К.Маркса | 26 | 4348,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 196 | ул. К.Маркса | 28 | 7231,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 197 | ул. К.Маркса | 28А | 7789 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 198 | ул. К.Маркса | 30 | 5338,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 199 | ул. К.Маркса | 44 | 3363,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 200 | ул. К.Маркса | 44А | 4480,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 201 | ул. К.Маркса | 44Б | 4477,8 | Протокол б/н от 15.10.2017 | 19.10.2017 | 1260804,18 | 1260804,18 |  | 5,1 |  | субботник | УК- ЖКС |
| 202 | ул. К.Маркса | 46 | 3154,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 203 | ул. К.Маркса | 48 | 2558,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 204 | ул. К.Маркса | 50 | 2898,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 205 | ул. К.Маркса | 52 | 2889,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 206 | ул. К.Маркса | 54 | 3126,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 207 | ул. К.Маркса | 56 | 2539,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 208 | ул. Клубная | 1 | 448,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 209 | ул. Клубная | 3 | 446,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 210 | ул. Клубная | 5 | 459,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 211 | ул. Коминтерна | 7 | 623,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 212 | ул. Коминтерна | 11 | 624,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 213 | ул. Кравченко | 1 | 4490,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК - ЖИЛФОНД |
| 214 | ул. Кузнечная | 2 | 4043,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 215 | ул. Курчатова | 6 | 698,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-Горняк |
| 216 | ул. Курчатова | 6А | 585,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-Горняк |
| 217 | ул. Ленина | 3 | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 218 | ул. Ленина | 4 | 2008,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 219 | ул. Ленина | 5 | 2021,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 220 | ул. Ленина | 5А | 3167,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 221 | ул. Ленина | 6 | 1984,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 222 | ул. Ленина | 6А | 3221 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 223 | ул. Ленина | 7 | 1984,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 224 | ул. Ленина | 8 | 2026,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 225 | ул. Мира | 1 | 1961,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 226 | ул. Мира | 1А | 697 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 227 | ул. Мира | 2 | 619,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 228 | ул. Мира | 4 | 637,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 229 | ул. Мира | 13А | 628,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 230 | ул. Мира | 15 | 631,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 231 | ул. Мира | 22 | 627,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 232 | ул. Молодежная | 7 | 984,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 233 | ул. Молодежная | 7А | 939,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 234 | ул. Молодежная | 8А | 988,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 235 | ул. Молодежная | 8Б | 960,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 236 | ул. Молодежная | 9 | 951,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 237 | ул. Молодежная | 12 | 764,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 238 | ул. Московская | 1 | 1271,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 239 | ул. Московская | 3 | 446,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 240 | ул. Московская | 3А | 457,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 241 | ул. Московская | 5 | 442,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 242 | ул. Московская | 5А | 441,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 243 | ул. Московская | 7 | 1264,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 244 | ул. Московская | 9 | 3122 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 245 | ул. Новокомсомольская | 3 | 1124,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 246 | ул. Новокомсомольская | 5 | 1460,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 247 | ул. Новокомсомольская | 7 | 1132,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 248 | ул. Новокомсомольская | 9 | 1115,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 249 | ул. Новокомсомольская | 11 | 1148,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 250 | ул. Новокомсомольская | 13 | 1124,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ- Стандарт |
| 251 | ул. Новокомсомольская | 15 | 1486,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 252 | ул. Новокомсомольская | 17 | 1278,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 253 | ул. Островского | 2А | 276,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 254 | ул. Парковая | 39 | 1265,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 255 | ул. Парковая | 41 | 1266,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 256 | ул. Парковая | 45 | 3266,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 257 | ул. Радиальная | 3 | 629,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-Горняк |
| 258 | ул. Радиальная | 5 | 772,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-Горняк |
| 259 | ул. Сибирская | 2 | 1148,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 260 | ул. Сибирская | 4 | 464,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 261 | ул. Сибирская | 4А | 449,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 262 | ул. Сибирская | 6 | 454,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 263 | ул. Сибирская | 8 | 1118,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 264 | ул. Сибирская | 8А | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ- Стандарт |
| 265 | ул. Сибирская | 10 | 2041,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 266 | ул. Сибирская | 10А | 461 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ- Стандарт |
| 267 | ул. Сибирская | 12 | 2033,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 268 | ул. Советская | 16 | 7175,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- СК- Лидер |
| 269 | ул. Солидарности | 1 | 410,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 270 | ул. Солидарности | 2 | 435,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 271 | ул. Солидарности | 3 | 414,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 272 | ул. Солидарности | 4 | 401,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 273 | ул. Солидарности | 7 | 413,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 274 | ул. Сосновая | 12 | 976,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 275 | ул. Сосновая | 14 | 997,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |
| 276 | ул. Труда | 10 | 1987,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 277 | ул. Труда | 11А | 743,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 278 | ул. Труда | 12 | 666,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 279 | ул. Труда | 14 | 538,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 280 | ул. Труда | 18 | 511,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 281 | ул. Учебная | 3 | 2720,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 282 | ул. Учебная | 8 | 697,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 283 | ул. Фабричная | 1 | 2723,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 284 | ул. Фабричная | 3 | 1978,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 285 | ул. Фабричная | 5 | 2682,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 286 | ул. Фабричная | 7 | 3017,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 287 | ул. Черняховского | 2 | 2015,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 288 | ул. Черняховского | 4 | 2027,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- Тепло плюс |
| 289 | ул. Черняховского | 6А | 2771,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 290 | ул. Черняховского | 8 | 2348,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСН "Восход" Тепло плюс |
| 291 | ул. Чехова | 1А | 6256,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 292 | ул. Чехова | 1Б | 4474,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ЖКС |
| 293 | ул. Чехова | 2 | 591,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 294 | ул. Чехова | 3 | 627,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 295 | ул. Чехова | 4 | 629,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 296 | ул. Чехова | 5 | 532,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 297 | ул. Чехова | 6 | 530,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 298 | ул. Чехова | 7 | 524,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 299 | ул. Чехова | 7А | 3366,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 300 | ул. Чехова | 8 | 618,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 301 | ул. Чехова | 9 | 385,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 302 | ул. Чехова | 14 | 637,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 303 | ул. Чехова | 15 | 516 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 304 | ул. Чехова | 16 | 525,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 305 | ул. Чехова | 18 | 633,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 306 | ул. Школьная | 2 | 2959,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 307 | ул. Школьная | 2А | 4399,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 308 | ул. Школьная | 2Б | 2564,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 309 | ул. Школьная | 4 | 3025 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 310 | ул. Школьная | 7 | 3528,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 311 | ул. Школьная | 8 | 2450,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 312 | ул. Школьная | 9 | 1713,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 313 | ул. Школьная | 9А | 1717 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 314 | ул. Школьная | 11 | 4578,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 315 | ул. Школьная | 16 | 646,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 316 | ул. Школьная | 20 | 625,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ-ЖИЛФОНД |
| 317 | ул. Школьная | 22 | 638,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 318 | ул. Школьная | 49 | 3050,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 319 | ул. Школьная | 51 | 3339 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 320 | ул. Школьная | 53 | 6064,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 321 | ул. Школьная | 55 | 3293 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 322 | ул. Школьная | 57 | 3277,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 323 | ул. Школьная | 59 | 3260 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК- ЖКС |
| 324 | ул. Южная | 1А | 2952,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | УК-ВИЗИТ |
| 325 | ул. Южная | 6 | 417,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | НФУ- Тепло плюс |
| 326 | ул. Южная | 17А | 735,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | НУ-ВИЗИТ |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмез- дное пользование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования                                                                  _____________________                         _________________________

(подпись)                                                                             (расшифровка подписи)

* Заполнение Паспорта дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков будет выполнено в 2018 году

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

| Общие сведения о территории благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Общие сведения о жилых домах |  |  |  |  |  |  |  | Количественные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м |  | количество квартир, шт. |  |
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии |  | номер заключения межведомственной комиссии |  | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления |  |  | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| Оборудование дома инженерными системами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |  | Наличие системы отопления |  | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  | Наличие системы горячего водоснабжения |  | Тип системы горячего водоснабжения |
| 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  |  | 22 |  | 20 |

| Оборудование дома инженерными системами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| Сведения о дворовой территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| Характеристики благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования                                                                  _____________________                         _________________________

(подпись)                                                             (расшифровка подписи)

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

* Заполнение Паспорта дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков будет выполнено в 2018 году

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1.Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ «Формирование комфортной

городской среды на территории  города Назарово» на 2018-2022 годы.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

урн для мусора;

1.5.Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1 При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

3. Сбор,  учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы«Формирование комфортной

городской среды на территории  города Назарово» на 2018-2022 годы.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети "Интернет".

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно.

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий, рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации  ведут учет средств поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно Программе «Формирование комфортной городской среды на территории  города Назарово» на 2018-2022 годы.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным направляют в администрацию г. Назарово для опубликования на сайте администрации г. Назарово:http://www.nazarovograd.ru и направления в общественную комиссию, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии постановление Правительства РФ.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу

- Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее - Проектов), включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы, определяет механизм действий по разработке Проектов, требования к их оформлению, порядок обсуждения Проектов с заинтересованными лицами в целях конкретизации размещения на дворовой территории элементов благоустройства с учетом мнения заинтересованных лиц, адаптации к площади дворовой территории, рельефу местности, обеспечивающих архитектурно-композиционную завершенность и художественную выразительность дворовой территории при реализации Проекта.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и соответствовать требованиям, изложенным в пункте  2 к настоящему Порядку.

- Разработка Проектов

2.1. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

2.1.1. Наименование проекта по благоустройству дворовой территории, включающее адрес многоквартирного жилого дома (далее – МКД).

2.1.2. Текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2.2. Проект должен предусматривать возможность реализации обустройства дворовой территории в соответствии с перечнем видов работ по благоустройству (минимальным и (или) дополнительным), выбранным общим собранием собственников жилых помещений МКД.

2.3. Проект должен учитывать рельеф местности, быть адаптированным к фактическим границам дворовой территории, исключать захват мест общего пользования в целях соблюдения законных прав и интересов неопределенного круга лиц.

2.4. Проект должен предусматривать проведение мероприятий по благоустройству дворовой территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.5. Проект может содержать перечень работ, не требующих квалификации, которые могут быть выполнены заинтересованными лицами самостоятельно в рамках обеспечения трудового участия  в реализации мероприятий по благоустройству территории (при наличии положительного решения общего собрания собственников жилых помещений МКД).

2.6. Проект может быть выполнен заинтересованными лицами самостоятельно либо с привлечением организаций.

2.7. Проект должен быть предоставлен в МКУ «УГХ» администрации г. Назарово по адресам:

- Красноярский край, г. Назарово, ул. Мира, д. 16,

- Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, д. 19/1,

в срок не позднее 27.10.2017.

- Обсуждение Проектов

3.1. Общественная Комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных  Проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 27.10.2017.

3.2. При рассмотрении Проектов члены общественной комиссии и заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения замечаний, при не устранении которых Проект не сможет быть реализован, а также  сроки устранения замечаний.

3.3. Доработанный Проект в установленный срок направляется для утверждения.

- Утверждение Проектов

4.1. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект,  доработанный в порядке, установленном разделом 3 настоящего приложения, утверждается общественной Комиссией.

4.2. Решение об утверждении Проекта принимается путем открытого голосования и отражается в протоколе заседания общественной Комиссии.

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

План реализации по благоустройству дворовых территорий

на территории  города Назарово на 2018 годы

В целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жителей в развитие территорий определен перечень многоквартирных домов по благоустройству дворовых территорий

на территории  города Назарово на 2018 год, согласно таблице:

| № п/п | Адреса МКД |
| --- | --- |
| 1 | Арбузова, 77 А |
| 2 | Советская, 12 |
| 3 | Арбузова, 75 |
| 4 | Арбузова, 83 А |
| 5 | мкр. 10, 3 |
| 6 | К. Маркса, 44 Б |
| 7 | 30 лет ВЛКСМ, 49 |
| 8 | 30 лет ВЛКСМ, 102 А |
| 9 | Абрамова, 9 |
| 10 | Абрамова, 11 |
| 11 | 30 лет ВЛКСМ, 92 А |
| 12 | Тр. Резервы, 5 |
| 13 | Заречная, 1А |
| 14 | Заречная, 1 Б |
| 15 | Сибирская, 6 А |
| 16 | Горького, 2 |
| 17 | Арбузова, 91 |
| 18 | мкр. 8, 5 |
| 19 | 30 лет ВЛКСМ, 57 А |
| 20 | Арбузова, 86-2 |
| 21 | Арбузова, 84-2 |

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

города Назарово» на 2018-2022 годы

Образцы элементов благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню на территории города Назарово на 2018-2022 годы

Установка скамеек

Установка урн

Песочница

Обеспечение освещения дворовых территорий

Качели

Спортивный комплекс

Газонное ограждение (высота 0,5 метров, ширина одной секции 2,5 метра)

Контейнер для сбора мусора

Ремонт дворовых проездов